| Nazwa dokumentu: raport za II kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Wprowadzone zmiany |
| 1 | MIR | 3 Postęp rzeczowy | W przypadku niektórych kamieni milowych ich status określono jako osiągnięty. Do poszczególnych kamieni przypisane są wskaźniki, zatem można domniemywać, iż również wskaźniki mają taki status. Jednakże, osiągnięte wartości wskaźników są zerowe. | W związku z osiągnięciem niektórych kamieni milowych, do których przypisano wskaźniki rzeczowe projektu, należy zweryfikować poziom wartości osiągniętych wskaźników. Być może, w niektórych przypadkach, są one już osiągnięte w całości lub częściowo. | Zgodnie z uwagami, zweryfikowano poziom osiągniętych kamieni milowych i jest on zgodny ze wskazanymi w raporcie wartościami. Przypisanie wskaźników projektu do kamieni milowych zostało wprowadzone podczas tworzenia przez Beneficjenta raportów (wcześniej na etapie tworzenia projektu, taka forma wykazywania wskaźników nie była wymagana), w związku z tym Beneficjent nie planował ich osiągnięcia oraz raportowania w trakcie projektu, a zgodnie z zapisami projektu na ich końcu. |