| Nazwa dokumentu: raporty za IV kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi (KRK 2.0)” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 7 Ryzyka wpływające na realizację projektu | W zakresie ryzyka „brak wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu” i „opóźnienia w wytworzeniu oprogramowania” zidentyfikowano zagadnienia braku kierownika projektu oraz 8 miesięcznego opóźnienia w wytworzeniu oprogramowania. Proszę o opisanie sposobu obsługi zidentyfikowanych zagadnień. | Proszę o przedstawienie informacji. |