Numer postępowania: WOF-I.261.9.2022

Załącznik nr 6 do SWZ

stanowiący Załącznik nr 1

do umowy nr ………….….

Monitoring przedmiotów ochrony w 2 obszarach Natura 2000 w podziale na 3 części

Opis Przedmiotu Zamówienia część nr 3

Monitoring/uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony w obszarze Natura 2000: Suchy Młyn (ryby, minogi)

I. Przedmiotem usługi jest:

- wykonanie monitoringu gatunków stanowiących przedmioty ochrony w obszarze Suchy Młyn PLH240016,

-  wykonanie badań/monitoringu gatunku mogącego stanowić potencjalny przedmiot ochrony w obszarze Suchy Młyn PLH240016,

- opracowanie ekspertyzy na podstawie prac studyjnych i wyników przeprowadzonych badań terenowych z wyników monitoringu,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej monitorowanych powierzchni i stanowisk w terenie zgodnie z wytycznymi dostarczonymi przez Zamawiającego,

- sporządzenie map w wersji analogowej i warstw wektorowych GIS w formacie shapefile/dbf z naniesionymi stanowiskami monitoringowymi oraz stanowiskami gatunków i ich siedliskami.

II. Termin wykonania zamówienia:

- Termin dostarczenia ekspertyzy do Zamawiającego: do 14 października 2022 r.

- Termin odbioru przedmiotu umowy: do 12 grudnia 2022 r.

III. Realizacja zamówienia musi obejmować opracowanie następujących elementów wykonanych przez ekspertów.

Zakres pracy Wykonawcy będzie obejmować:

- Wykonanie monitoringu w odniesieniu do gatunków: minóg strumieniowy, głowacz bałopłetwy stanowiących przedmioty ochrony w obszarze Suchy Młyn PLH240016.

Inwentaryzacja terenowa musi być ściśle powiązana z oceną stanu populacji i siedlisk ww. gatunków. Na każdym stanowisku monitoringowym należy prowadzić monitoring zgodny z metodyką opracowaną dla danego gatunku przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Należy wyznaczyć trzy stanowiska monitoringowe reprezentatywne dla przedmiotów ochrony oraz ocenić przydatność do dalszego monitoringu trzech stanowisk na których był prowadzony monitoring/badania w 2015 i 2021 r. na podstawie badań własnych i/ lub analizy opracowań.

Stanowiska dla obu gatunków jeśli to możliwe mogą być tożsame.

Termin wykonania badań monitoringowych: zgodnie z terminami podanymi w metodykach dla gatunków. Odłowy należy przeprowadzić pomiędzy 1 sierpniem a 30 wrześniem.

- Wykonanie badań/monitoringu w odniesieniu do gatunku minóg ukraiński potencjalnego przedmiotu ochrony w obszarze Suchy Młyn PLH240016. W bieżącym roku RDOŚ w Katowicach wystosował wniosek do GDOŚ o zmianę SDF w zakresie uznania gatunku za przedmiot ochrony na podstawie opracowania z 2021 r.

Inwentaryzacja terenowa musi być ściśle powiązana z oceną stanu populacji i siedlisk tego gatunku.

Na każdym stanowisku monitoringowym należy prowadzić monitoring zgodny z metodyką opracowaną dla tego gatunku przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Należy wyznaczyć trzy stanowiska monitoringowe reprezentatywne dla przedmiotów ochrony oraz ocenić przydatność do dalszego monitoringu trzech stanowisk na których był prowadzony monitoring/badania w 2015 i 2021 r. na podstawie badań własnych i/lub analizy opracowań.

Stanowiska dla obu gatunków minogów (strumieniowy, ukraiński) mogą być tożsame.

Odłowy należy przeprowadzić pomiędzy 1 sierpniem a 30 wrześniem.

- Opracowanie ekspertyzy na podstawie wyników przeprowadzonych badań monitoringowych i prac studyjnych.

Ekspertyza musi zawierać następujące elementy i rozdziały:

- strona tytułowa z logotypami,

- spis treści,

- metodyka,

- wyniki monitoringu,

- podsumowania wraz z przedstawieniem spójnych wniosków z monitoringu,

- mapy w wersji analogowej i warstw wektorowych GIS w formacie shapefile/dbf z naniesionymi stanowiskami monitoringowymi.

- opisaną dokumentację fotograficzną (autor, data, przedmiot fotografii).

Metodyka:

W tej części należy dokonać opisu planowanego przebiegu prac w terenie. Rozdział należy przygotować w oparciu o dostępne metodyki GIOŚ, ewentualnie dostosowane do specyficznych warunków obszaru oraz analizę dostępnych materiałów odnośnie do obszaru Natura 2000 i przedmiotów ochrony objętych zamówieniem.

Wyniki monitoringu:

w tej części należy zamieścić karty obserwacji poszczególnych gatunków i ich siedlisk

- karty obserwacji gatunku na poszczególnych stanowiskach zgodnie z metodyką PMŚ GIOŚ.

Elementy karty dla stanowiska gatunku (zgodnie z metodyką PMŚ GIOŚ):

• stanowisko – informacje podstawowe tj. nazwa, typ stanowiska itd. (zgodnie z metodyką PMŚ GIOŚ);

• stan ochrony gatunku na stanowisku tj. ocena parametrów: populacja, siedlisko na podstawie wartości wskaźników, perspektywy ochrony, prowadzone zabiegi ochrony czynnej i ich skuteczność (zgodnie z metodyką PMŚ GIOŚ);

• inf. odnośnie do aktualnych oddziaływań, przyszłych przewidywalnych oddziaływań (zagrożeń) oraz inne informacje (zgodnie z metodyką PMŚ GIOŚ; kody zagrożeń wg zał. 5 do instrukcji wypełniania SDF na obszarów Natura 2000).

Podsumowanie:

W tej części należy dokonać oceny stanu populacji gatunków i ich siedlisk w obszarze. Ocenę stanu ochrony (rzeczywisty, referencyjny) tych gatunków w obszarze należy opracować wg zestawienia z szablonu dokumentacji planu (tabela 3.1 i 3.2) oraz przedstawić uzasadnienie nadanych ocen pod tabelami zgodnie z wskazówkami dotyczącymi tych części szablonu. W tej części rozdziału należy także określić istniejące i potencjalne zagrożenia, działania ochronne. W tym celu informacje należy przygotować zgodnie z tabelą 4 i 6 z szablonu dokumentacji planu zadań ochronnych.

Należy również odnieść się do badań przeprowadzonych w 2015 i 2021 r. w zakresie zaproponowanych zagrożeń i działań ochronnych, a także uzasadnień do ocen zawartych w Standardowym Formularzu Danych i opisu przyjętego sposobu szacowania wielkości populacji. W przypadku gdy w ocenie Wykonawcy wymagają modyfikacji lub uzupełnień należy przedstawić swoje stanowisko. Ponadto należy ocenić przydatność do dalszego monitoringu trzech stanowisk na których był prowadzony monitoring/badania w 2015 i 2021 r. na podstawie badań własnych i/lub analizy opracowań.

Dokumentacja fotograficzna:

należy dołączyć, co najmniej 15 sztuk fotografii, ilustrujących w szczególności siedliska, gatunki, siedliska gatunków z terenu objętego badaniami. Fotografie należy wykonać w technice cyfrowej o wymiarach 3872x2592 pikseli lub więcej. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego, z dniem przekazania kompletnej publikacji, pełne prawa autorskie majątkowe do całości opracowania, w tym do zdjęć.

IV. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Zamówienia.

Wynagrodzenie za wykonanie zadania będzie wypłacone w jednej racie w wysokości 100% umownej ceny, po przedłożeniu i odebraniu ekspertyzy z wykonanego monitoringu w roku 2022.

V. Inne

- Wykonawca zobowiązany jest pozyskać odpowiednie przewodniki metodyczne we własnym zakresie (ze strony internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska), według których Wykonawca ma prowadzić badania w terenie.

- Wykonawca musi zapoznać się z opracowaniami z dotyczącymi obszaru dotyczące zakresu zamówienia.

- Wykonawca musi zapoznać się z zarządzeniem w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 objętego zamówieniem dostępnego na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/suchy-mlyn-plh240016

- Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek zamawiającego oraz udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy, na każde żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Na potrzeby wykonania monitoringu Zamawiający po podpisaniu umowy dostarczy opracowania niezbędne do analizy.

- Dołączone dane GIS muszą być zgodne ze „Standardem Danych GIS w Ochronie Przyrody” oraz adaptacją tego standardu dla potrzeb dokumentacji PZO (wersja 3.03.01 Maciej Łochyński, Marcin Guzik). Dokumentacja Standardu GIS oraz dokumentacja adaptacji standardu na potrzeby PZO są dostępne u Zamawiającego.

- Zadanie jest dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, dlatego pierwszą stronę publikacji oraz załączniki mapowe należy oznaczyć, zgodnie z „Zasadami oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.