|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2020 roku pn. „System Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar (ŚWITEŹ) - wnioskodawca Minister Rozwoju, beneficjent Główny Urząd Miar | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Część ogólna - Wnioskodawca | W związku ze zmianą nazwy Ministra, proszę o rozważenie czy nie powinna nastąpić zmiana Wnioskodawcy. | Proszę o analizę i ew. korektę raportu. |  |
| **2** | **MC** | 2. Postęp finansowy – Wartość środków wydatkowanych | W raporcie wykazano wydatkowanie na poziomie ok. 20% pomimo upływu czasu realizacji projektu na poziomie ponad 70%. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. |  |