Załącznik nr 2

Umowa

Zawarta w dniu ……………… 2024 r. we Wrocławiu pomiędzy:

Skarbem Państwa - Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy 
we Wrocławiu,  z siedzibą: ul. Zielonego Dębu 22, 51-621 Wrocław, NIP: 899-10-60-176,

reprezentowanym przez :

Andrzeja Pogórskiego – Okręgowego Inspektora Pracy,

zwanym dalej: ,,Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………….

………………………………………………………………………..

zwanym dalej :,,Wykonawcą”,

łącznie zwane dalej: ,,Stronami” a każda z osobna: ,,Stroną”

W związku z faktem, iż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000, 00 zł, niniejsza umowa (zwana dalej ,,Umową”) została zawarta z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 19 września 20219 r.- Prawo zamówień publicznych, w oparciu o dyspozycję 
art. 2 ust. 1 pkt 1 rzeczonej ustawy. Zamówienia udzielono Wykonawcy w wyniku zapytania o cenę na dokumentację projektową oraz nadzór nad robotami budowlanymi w siedzibie oddziału OIP w Wałbrzychu przy ul. Generała Andersa  136, wg zasad określonych 
w Zarządzeniu nr 6/21 Głównego Inspektora Pracy z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Państwowej Inspekcji Pracy i w konsekwencji powyższego została zawarta Umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

- kosztorys  inwestorski, przedmiar robót, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, zwanych dalej: ,,Dokumentacją” dla prac pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadań pn.:

  - „Wymiana pokrycia dachowego wraz z pracami towarzyszącymi 
w budynku A”,

  - ,,Remont elewacji wraz z pracami towarzyszącymi w budynku A”,

  - ,,Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem elewacji i wymianą dwóch bram garażowych oraz pracami towarzyszącymi w budynku B znajdujących się przy ul. Generała Andersa 136  w Wałbrzychu 
na potrzeby siedziby Okręgowego Inspektoratu Pracy 
we Wrocławiu Oddział W Wałbrzychu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad tymi pracami.” ,

- projekty budowlano-wykonawcze oraz sporządzenie dokumentacji 
do zgłoszenia ww. robót,

- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami wykonywanymi 
w oparciu o wskazaną w pkt 1 i 2 Dokumentację,

- udzielanie na etapie postępowania przetargowego odpowiedzi na zapytania oferentów do opracowanej Dokumentacji,

- weryfikację stosownej dokumentacji w celu sprawnego przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w pkt 4 powyżej; Wykonawca w terminie trzech dni od przedłożenia stosownych dokumentów przez Zamawiającego poprawi ewentualne błędy w Dokumentacji i zaakceptuje zgłoszone uwagi.

- Wykonawca oświadcza, że posiada:

- niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz wymagane uprawnienia 
do wykonania obowiązków określonych w ust. 1, tj. uprawnienia budowlane 
nr …………. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności……………… wydane przez………. oraz, że jest członkiem……………… 
nr ewidencyjny………………… ,

- wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

§ 2

- Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 Wykonawca sporządzi 
w 2 egzemplarzach w formie pisemnej oraz w 1 egzemplarzu na czytniku elektronicznym w formacie do edycji (CAD ) oraz PDF.

- Wykonawca dla każdego z wymienionych w § 1 ust. 1 zadań zobowiązuje się 
do wykonania projektu budowlanego, w tym PT, PA-B, PZT, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Po sporządzeniu Projektu Technicznego (PT) Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie projektanta i oświadczenie projektanta sprawdzającego o sporządzeniu PT na wzorze właściwego organu administracji państwowej.

- Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wykonane zostaną zgodnie z aktami prawnymi ogólnie obowiązującymi przy projektowaniu, w tym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- Kosztorys inwestorski wraz z tabelą elementów scalonych wykonany zostanie metodą kalkulacji uproszczonej i szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. W kosztorysach przyjęte zostaną rynkowe ceny materiałów, co w przypadku wątpliwości Wykonawca będzie zobowiązany udowodnić (np. przedkładając ofertę dostawcy lub fakturę pro forma).

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy osobiście 
z należytą starannością, zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz postanowieniami Umowy.

- Ewentualne powierzenie wykonania przedmiotu Umowy w całości lub w części innej osobie wymaga zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 3

- W ramach nadzoru inwestorskiego nad pracami wykonywanymi w oparciu 
o dokumentację, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, Wykonawca zobowiązany jest 
w szczególności do:

  - reprezentowania interesów Zamawiającego podczas wykonywanych robót;

  - kontroli zgodności realizowanych robót z obowiązującymi przepisami, normami 
i zasadami technicznymi oraz umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót, w tym jakości i ilości robót zgodnie z opisem prac zawartym w tabeli przedmiaru robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót;

  - sprawdzenia i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach technicznych;

  - potwierdzenia faktycznie wykonanych robót budowlanych;

  - sporządzania protokołów odbioru faktycznie wykonanych robót, z oszacowaniem   zakresu rzeczowego i finansowego w danym okresie rozliczeniowym;

  - przygotowania odbioru końcowego zrealizowanych robót (zgodnie z przyjętym harmonogramem wykonywania prac, ustalonym w umowie zawartej z wykonawcą robót lub ustalonym w trakcie przekazywania wykonawcy placu budowy), w tym sprawdzenie kompletności i zgodności ze Specyfikacją Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót dokumentów przekazanych przez wykonawcę robót dotyczących zastosowanych materiałów, tj. stosownych dopuszczeń i certyfikatów, 
w tym w szczególności atestów i certyfikatów bezpieczeństwa,

  - udziału w czynnościach odbioru,

  - dokonywania wszelkich innych czynności nadzoru, ocen i sprawdzeń, dotyczących wykonania robót budowlanych, zapewniania bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót, sposobu prowadzenia i koordynacji prac z podmiotami zewnętrznymi;

  - informowania Zamawiającego o przebiegu robót i sygnalizowanie- z odpowiednim wyprzedzeniem- o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację zadania, 
w tym na jego terminowe zakończenie;

  - składania Zamawiającemu raportów z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru robót oraz z realizacji inwestycji, w tym opisywanie postępu robót 
w stosunku do przyjętego harmonogramu,

  - wstrzymania robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem 
i obowiązującymi przepisami,

  - sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju 
i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

  - udziału w przeglądach gwarancyjnych i innych czynnościach związanych 
z egzekwowaniem praw Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji  udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych,

  - obecności na terenie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru oraz na telefoniczne wezwanie wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego.

- Strony ustalają, że w dniu dokonania odbioru końcowego robót objętych umową z ich wykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z przebiegiem wykonywanych robót (protokoły) oraz dokumenty dostarczone przez wykonawcę robót, o których mowa w ust. 1 pkt 6.

- Wykonawca nie posiada umocowania do zaciągania zobowiązań lub dokonywania rozporządzeń w imieniu Zamawiającego.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru inwestorskiego zgodnie 
z Umową, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca oświadcza, że czynności nadzoru wykonywać będzie osobiście.

§ 5

- Strony ustalają, że przedmiot Umowy, o którym mowa  w § 1 ust. 1  pkt 1 i 2 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie do 8 tygodni od podpisania Umowy.

- Strony ustalają, że nadzór, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 Wykonawca będzie wykonywać od dnia zawarcia przez Zamawiającego umowy z wybranym wykonawcą robót do dnia bezusterkowego odbioru końcowego tych robót.

§ 6

- Zamawiający zobowiązany jest udostępnić posiadane dokumenty i dane, związane 
z wykonaniem przedmiotu Umowy, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na wykonanie i jakość przedmiotu Umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykorzystywanie autorskich praw majątkowych w zakresie dokonywania wszelkich zmian w dokumentacji, 
w tym również do wykorzystania jej w części lub całości oraz łączenia z innym przedmiotem umowy.

- Z chwilą wydania przedmiotu Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu Umowy w zakresie wykorzystania przedmiotu Umowy do realizacji prac opisanych w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, powierzenia innemu wykonawcy usuwania wad przedmiotu Umowy, poprawiania błędów, wykonywania dalszych części przedmiotu Umowy oraz wykonywanie nadzoru autorskiego.

§ 7

- Wykonawca w terminie ustalonym w § 5 ust. 1 dostarczy przedmiot Umowy, o którym mowa  w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 do Zamawiającego na ręce Pani Renaty Kost-Borowiec, 
w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Wałbrzychu, przy ul. Gen. Wł. Andersa 136 w pokój nr 14. W dniu odbioru przedmiotu Umowy, o którym mowa  w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, zostanie sporządzony protokół odbioru, potwierdzający ilość i formę oraz datę przekazania przedmiotu Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie sprawdzenie przedmiotu Umowy w terminie 5 dni roboczych od daty jego przekazania. W przypadku, gdy w wyniku sprawdzenia przedmiotu Umowy, o którym mowa  w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń, za datę wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa  w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, Strony uznawać będą datę protokolarnego przekazania przedmiotu Umowy, 
o którym mowa w ust. 1, a sporządzony w tej dacie protokół za protokół bezusterkowy w rozumieniu § 7 ust. 1.

- Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia ewentualnych wad przedmiotu Umowy oraz pisemnego wyjaśnienia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń w terminie ustalonym przez Strony, jednak nie później niż w ciągu 
7 dni licząc od dnia zgłoszenia. W przypadku niedotrzymania terminu przez Wykonawcę, Zamawiający zleci usunięcie wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Za datę wykonania przedmiotu świadczenia Wykonawcy  
w przypadkach, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, Strony uznawać będą datę protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy wolnego 
od wad, a sporządzony w tej dacie protokół za protokół bezusterkowy w rozumieniu 
§ 7 ust. 2.

§ 8

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają w formie ryczałtu 
w wysokości:  kwota umowna brutto: ………… zł (słownie: ……………… złotych),
w tym netto: ………………………  …. zł (słownie: …………………………… złotych) oraz VAT 23%: ………. zł (słownie: …………………………… na którą to kwotę składają się odpowiednio:

  - wykonanie przedmiotu  umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2- brutto: ……………..…… zł (słownie: ……………..…………………………. złotych),
w tym netto: ………………………  …. zł (słownie: ……………………złotych) oraz VAT 23%: ………. zł (słownie: ……………………………),

  - wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 i 4- brutto: …………………zł (słownie: ………………………………. złotych),

w tym netto: ………………………  …. zł (słownie: …………………………… złotych) oraz VAT 23%: ………. zł (słownie: ……………………………),

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie:

  - 14 dni roboczych liczonych od dnia wykonania przedmiotu Umowy, 
z uwzględnieniem terminu na wniesienie przez Zamawiającego ewentualnych zastrzeżeń, o których mowa w § 7 ust.2 Umowy  – dot. wynagrodzenia 
za przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2,

  - 14 dni roboczych od dnia bezusterkowego odbioru robót wykonanych przez wykonawcę – wynagrodzenie za przedmiot Umowy o którym mowa 
w § 1 ust. 1 pkt 3 i 4.

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy 
nr………………………………………...………………………………………………………, .

- Wykonawca oświadcza, iż wyżej wskazany rachunek bankowy jest zgłoszony 
we właściwym dla niego organie podatkowym w ramach zgłoszenia identyfikacyjnego lub zgłoszenia aktualizacyjnego, w szczególności w ramach uwidocznionych w „białej księdze podatników”.

- W przypadku zmiany wskazanego w Umowie rachunku bankowego Wykonawca jest obowiązany poinformować na piśmie o tym fakcie Zamawiającego w terminie 7 dni 
od dnia dokonania zmiany. Zmiana Umowy w tym przedmiocie wymaga stosownego aneksu zawartego przez Strony.

- Strony zastrzegają, iż w przypadku zmiany rachunku bankowego przez Wykonawcę, do czasu uwidocznienia nowego rachunku bankowego w „białej księdze podatników”, termin  płatności określony w § 8 ust. 2 Umowy ulega przesunięciu do dnia uwidocznienia nowego rachunku bankowego w „białej księdze podatników”, bez możliwości naliczania kar umownych, odsetek za opóźnienie, czy też kierowania innych roszczeń odszkodowawczych w stosunku do Zamawiającego.

- W przypadku korzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) 
do wystawiania i  przesyłania Zamawiającemu e-faktur, zobowiązuje się Wykonawcę do wypełnienia na PEF „Odbiorca towaru/usługi” danymi Zamawiającego, w tym nr NIP i przesłania ustrukturyzowanej faktury VAT lub przesłania faktur w formacie pdf. 
na adres: kancelaria@wroclaw.pip.gov.pl lub dostarczenia faktury w formie papierowej.

- W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z Umową
 lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej VAT bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji Umowy Wykonawca będzie wystawiał każdorazowo faktury na podstawie aktualnej, obowiązującej stawki podatku VAT.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z mechanizmu podzielonej płatności (MPP, ang. split payment) w trakcie realizowania płatności.

- Przelew wierzytelności i umowa przekazu wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej 
w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

- W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie należności wynikających 
z prawidłowo wystawionej faktury VAT, Wykonawca będzie uprawniony do żądania 
od Zamawiającego odsetek ustawowych za opóźnienie.

§ 9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

  - opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 8 ust.1 pkt 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po upływie terminu wskazanego w Umowie,

  - nieusunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po upływie terminu na ich usunięcie,

  - odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca							Zamawiający