|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu: openSPACE - repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu* [RAPORT ZA III KWARTAŁ 2022 R.]** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MFiPR** | 3 | W dokumencie wskazano rzeczywisty termin osiągnięcia kamienia **Z3.K6 Wdrożenie repozytorium** jako 10.2022 r. (planowany termin osiągnięcia był 06.2021 r.). W statusie realizacji kamienia milowego wpisano, że jest on „w trakcie realizacji”. Biorąc pod uwagę fakt, że raport dotyczy III kwartału, to jest to prawdą. Natomiast w opisie wskazano, że otwarcie ofert nastąpiło 30.09.2022 r.  Wątpliwości budzi wskazany rzeczywisty termin realizacji zadania, tj. 10.2022 r. Otwarcie ofert nie oznacza jeszcze wyboru wykonawcy. A z nazwy kamienia domniemywać można, że nie chodzi tu tylko o wyłonienie firmy, ale o wykonanie przez nią zadania. | Proszę przeanalizować wskazany w dokumencie rzeczywisty termin realizacji kamienia Z3.K6 Wdrożenie repozytorium. | **Uwagę uwzględniono** |