|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za II kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych bazie AGRO”*** *(wnioskodawca Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, beneficjent Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | Brak wskazanego rzeczywistego terminu osiągnięcia dla kamienia „Opracowanie procedur długoterminowej archiwizacji” osiągniętego w listopadzie 2019.  Wprowadzono również niewłaściwy status kamienia milowego, należy zmienić z „w trakcie realizacji” na „osiągnięty”. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **2** | **MC** | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizacje projektu | W sposobie zarzadzania ryzykiem „Awaria sprzętu komputerowego” wystąpił zapis „W stosunku do po-przedniego okresu sprawozdawczego nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka”, na podstawie zapisów raportów, rozbieżny ze stanem faktycznym | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **3** | **MC** | Ogólne | W przypadku nieprzekazywania załącznika do raportu należy usunąć odpowiednie zapisy z dokumentu | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |