        UMOWA NR PT…………………….
zawarta w Szczecinie, dnia …………….. 2023 roku pomiędzy :
Skarbem Państwa - Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, ul. Grodzka 1/5; 70-560 Szczecin, NIP 851 25 47 415, REGON 811700089 reprezentowaną przez:
- bryg. Jacka Cyburta	– p.o. Komendanta Miejskiego PSP
- Joanna Fierke	– Główną Księgową
zwanymi w dalszej części Zamawiającym,
a
................................................................................................................................
adres:......................................................................................................................,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej przez ............................. pod nr .................; NIP: ........................; REGON: ........................... reprezentowaną przez:
1.......................................
2.......................................

zwaną w dalszej części umowy Inspektorem lub Wykonawcą

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający zleca, a Inspektor przyjmuje do wykonania zlecenie polegające na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o której mowa w przepisie art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682, późn. zm,), zwanej dalej prawem budowlanym, w pełnym zakresie, nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych dla zadania pod nazwą „Budowa JRG 4 w Szczecinie” – ETAP I przez Wykonawcę prac wyłonionym w odrębnym postępowaniu, a w dalszej części umowy zwanym Wykonawcą Inwestycji
2. Miejscem realizacji robót budowlanych objętych nadzorem Inspektora jest budowa „Budowa JRG 4 w Szczecinie” – ETAP I przy ul. Polickiej w Szczecinie na działce bud. numer 41/10 obręb 3203 N. Odrą, o powierzchni 0,8183 ha.
3. Dokumentacja projektowa, zgodnie z którą realizowana będzie „Budowa JRG 4 w Szczecinie” – ETAP I wykonana została przez firmę „AKINT” sp. z o.o. ul. Wiertnicza 143 a; 02-952 Warszawa i obejmuje:
  1. projekt budowlany: zawierający
    1. Projekt zagospodarowania terenu
    2. Projekt architektoniczno- budowlany
    3. Projekt drogowy
    4. Projekt robót geologicznych
    5. Opracowanie geologia
    6. Inwentaryzację zieleni
    7. Załączniki, opinie, uzgodnienia
  2. Projekt techniczny obejmujący:
    1. Architektura,
    2. Konstrukcje
    3. Instalacje elektryczne/teletechniczne
    4. Instalacje przyłącza teletechniczne
    5. Instalacje sanitarne wewnętrzne,
    6. Instalacje sanitarne zewnętrzne
    7. Przyłącza sanitarne
    8. Branża drogowa
    9. Projekt boiska wielofunkcyjnego
    10. Projekt zieleni
    11. Projekt wyposażenia i aranżacji wnętrz pomieszczeń
  3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB): obejmująca
    1. branża budowlana
    2. instalacje sanitarne zewnętrzne
    3. instalacje sanitarne wewnętrzne
    4. przyłącza sanitarne
  4. instalacje elektryczne/teletechniczne zewnętrzne i wewnętrzne,
    1. branże drogową
  5. Przedmiar robót:
    1. branża budowlana
    2. instalacje sanitarne zewnętrzne
    3. instalacje sanitarne wewnętrzne
    4. przyłącza sanitarne
    5. instalacje elektryczne/teletechniczne
    6. branże drogową
  6. Operat wodno-prawny;
  7. Kosztorysy inwestorskie
    1. instalacje sanitarne zewnętrzne
    2. instalacje sanitarne wewnętrzne
    3. przyłącza sanitarne
    4. instalacje elektryczne/teletechniczne
    5. branże drogową

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy obejmuje:

  1. Etap I- przygotowanie szczegółowego zakresu robót budowlanych wymaganych w SWZ, do realizacji w I etapie przez wykonawcę Inwestycji tj.
    1. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
    2. określenie zakresu zamówienia
    3. aktualizacja kosztorysów inwestorskich i przedmiarów do ustalonego zakresu zamówienia
    4. uczestniczenie w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy Inwestycji
  2. Etap II-pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane który obejmuje między innymi:,
  3. zapoznanie się z umową, której przedmiotem będzie wykonanie zadania „Budowa JRG 4 w Szczecinie” – ETAP I, ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy Inwestycji
  4. nadzór nad wykonaniem przez Wykonawcę Inwestycji oraz dalszych podwykonawców obowiązków określonych umową dla realizacji zadania „Budowa JRG 4 w Szczecinie” – ETAP I,
  5. reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji,
  6. wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją inwestycji,
  7. współpraca ze wszystkimi podmiotami realizującymi inwestycję lub jej część w celu należytego zabezpieczenia interesów Zamawiającego oraz należytego i terminowego wykonania Inwestycji,
  8. zapewnienie zgodności wykonywanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót,
  9. rozwiązywanie problemów technicznych w trakcie realizacji inwestycji,
  10. zatwierdzenie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną,
  11. zawiadamianie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających istotne znaczenie dla realizacji zadania dotyczących zarówno procesu budowlanego jak i wykonania obowiązków Wykonawcy Inwestycji wynikających z umowy,
  12. zawiadamianie Zamawiającego o wszelkich obciążających go obowiązkach związanych z realizowaną inwestycją lub niezbędnych dla jej prawidłowego wykonania, które powstaną w związku lub w trakcie prac budowlanych, a których wykonania Zamawiający nie przekazał Inspektorowi;
  13. szacowanie i weryfikowanie oraz uzgadnianie z Zamawiającym robót dodatkowych, zamiennych zaproponowanych przez Wykonawcę Inwestycji lub Inspektora w zakresie rzeczowym i finansowym, w tym badanie i ocena potrzeby ich wykonania,
  14. sporządzenie odpowiednich protokołów w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie konieczności wykonania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich akceptację,
  15. organizacja oraz przeprowadzenie odbioru końcowego oraz przygotowanie protokołu odbioru w porozumieniu z Zamawiającym,
  16. uczestniczenie na wezwanie Zamawiającego przy wykonywaniu przez niego uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi po zakończeniu inwestycji w okresie zgodnym z postanowieniami umowy na realizację zadania „Budowa JRG 4 w Szczecinie” – ETAP I, w szczególności poprzez ocenę jakości i zakresu wykonania zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy Inwestycji;
  17. zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami,
  18. sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym:
1. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami powszechnie obowiązującymi, zasadami wiedzy technicznej, umowy na realizację inwestycji;
2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania;
4. sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z harmonogramu robót budowlanych; kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich wykonania,
5. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót), w czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu;
6. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju materiałów w stosunku do oferty wykonawcy;
  1. rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego;
  2. branie udziału we wszelkiego rodzaju wskazanych przez Zamawiającego, naradach lub komisjach „technicznych”, zebraniach i posiedzeniach powołanych w szczególności do oceny lub rozstrzygnięcia spraw związanych z realizacją inwestycji do czasu upływu okresu gwarancji;
  3. zapewnienie aby osoby wykonujące poszczególne zadania lub prace w procesie budowy posiadały odpowiednie uprawnienia;
  4. egzekwowanie od kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, których oceny jakości dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem;
  5. w razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących „jakości” wyrobu przewidzianego do wbudowania, Inspektor ma obowiązek żądania od Wykonawcy Inwestycji odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału z równoczesnym powiadomieniem Zamawiającego o zaistniałym fakcie;
  6. czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia.
     W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Zamawiającego na straty - Inspektor zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Zamawiającemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje;
  7. sprawdzanie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę Inwestycji dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Zamawiającego i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru;
  8. branie udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi (w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych);
  9. kontrola i potwierdzanie Zamawiającemu usunięcie przez Wykonawcę Inwestycji stwierdzonych wad; uczestniczenie w przejęciu przez Zamawiającego od Wykonawcy Inwestycji usuniętych wad – potwierdzonych protokołem;
  10. nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiającego o zabezpieczeniach stosowanych na terenie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla osób przebywających na terenie, na którym realizowane będą prace budowlane;
  11. pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;
  12. pisemne informowanie Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy;
  13. zapewnienie przestrzegania na ternie budowy przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny p[racy, przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych,
  14. zapewnienie ochrony i zabezpieczenia majątku Zamawiającego w okresie wykonywania prac między innymi poprzez poinformowanie Zamawiającego o zagrożeniach oraz wskazanie czynności niezbędnych do zabezpieczenia mienia i majątku Inwestora.
2. Inspektor ma prawo:
  1. wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
  2. żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
  3. żądać wstrzymania wykonania prac, jeżeli ich dalsze prowadzenie skutkowałoby stratą lub szkodą po stronie Inwestora, z zastrzeżeniem obowiązku niezwłocznego poinformowania Inwestora o podjętej decyzji.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego rozpocznie się:
  1. Dla etapu I tj. obowiązków określonych w § 1 ust. 4 pkt. 1) umowy od dnia przekazania dokumentacji projektowej, potwierdzonej protokołem przekazania
  2. Dla etapu II, tj. obowiązków określonych w § 1 ust 4 pkt. 2) - 32) umowy od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy dla zadania realizowanego w ramach Inwestycji, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego całej Inwestycji - bez uwag i zastrzeżeń. O terminie protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiający zawiadomi Inspektora na adres mailowy oraz telefonicznie
2. Planowany termin zakończenia robót budowlanych w ramach Inwestycji określono na dzień nie później niż 30.11.2024 r. , z tym, że etap I zakończy się nie później niż 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
3. Zamawiający zastrzega jednak, że termin realizacji Inwestycji i realizowanych w ramach niej robót budowlanych może ulec zmianie, w tym poprzez jego przedłużenie.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 wynagrodzenie przewidziane dla Inspektora na podstawie niniejszej umowy nie ulegnie zmianie niezależne od okresu, o jaki zmianie ulegnie termin realizacji Inwestycji.
5. W przedłużonym okresie, o którym mowa w ust. 3 Inspektor zobowiązuje się do wykonywania niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami,
6. Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas przeglądów gwarancyjnych z wykonawcą inwestycji – rozpocznie się od dnia odbioru końcowego Inwestycji i trwać będzie przez okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę realizującego Inwestycję nie dłużej jednak niż 72 miesiące od dnia rozpoczęcia biegu okresu gwarancji.

III. WYNAGRODZENIE INSPEKTORA

1. Za wykonanie niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Inspektorowi wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………….zł brutto, słownie:(……………………………….). Wynagrodzenie całkowite obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt transportu w celu dotarcia na plac budowy lub miejsce narad, opłaty dodatkowe i uzgodnienia. Wynagrodzenie obejmuje podatki i opłaty, w tym podatek VAT, podatek dochodowy od wynagrodzenia, składki ZUS itp.
2. Wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 za wykonanie umowy:
  1. nie ulegnie zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia określonego w § 2 ust. 2,
  2. nie ulegnie zmianie w przypadku zwiększenia kosztów inwestycji.
3. W przypadku przerwania wykonywania przedmiotu umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, wysokość wynagrodzenia za wykonane do dnia przerwania prac ustalona będzie przez przedstawicieli obu stron na podstawie protokołu zaawansowania prac, proporcjonalnie do zakresu wykonanej umowy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy robót budowlanych zamówień podobnych o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy prawo zamówień publicznych. W przypadku udzielenia takich zamówień Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji wynagrodzenia za świadczone usługi nadzoru inwestorskiego.
5. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Inspektorem jest faktura VAT (rachunek), płatna w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Do faktury dotyczącej Etap II Inspektor zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o ilości dni poświęconych na wykonanie przedmiotu umowy w danym miesiącu. Oświadczenie musi być potwierdzone przez Zamawiającego. Faktura bez potwierdzonego oświadczenia uznana będzie za niezłożoną.
6. Wynagrodzenie należne Inspektorowi za zrealizowanie I etapu określonego w §1 ust.4 pkt 1) w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 wypłacone zostanie w 2 ratach:
a) w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1- po dostarczeniu dokumentacji określonej w §1 ust.4 pkt 1) lit. a) - c) potwierdzonej protokołem odbioru,
b) w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1- po zakończeniu postępowania wyboru wykonawcy inwestycji

1. Wynagrodzenie należne Inspektorowi za zrealizowanie II etapu określonego w §1 ust.4 pkt 2) - 32) wypłacane będzie w równych miesięcznych ratach do wysokości 70% kwoty określonej w § 3 ust. 1, z dołu. Pozostała część wynagrodzenia wypłacona zostanie jednorazowo po upływie terminu określonego w § 2 ust. 2
2. W przypadku zmiany terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pozostała do wypłaty część wynagrodzenia zostanie wypłacona w równych miesięcznych ratach.
3. Faktury (rachunki) za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na rachunek bankowy Inspektora w banku – numer rachunku podany będzie na fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.

IV. WYNAGRODZENIE PODWYKONAWCY

W przypadku wykonania usługi przez podwykonawców, warunkiem otrzymania przez Wykonawcę Inspektora zapłaty za wystawioną fakturę, jest dostarczenie przez Inspektora do Zamawiającego, w terminie 3 dni, licząc od dnia otrzymania zapłaty za poprzednio wystawioną fakturę, pisemnego oświadczenia podwykonawcy, w którym potwierdzi on, że otrzymał należne i wymagalne wynagrodzenie objęte poprzednio wystawioną fakturą (z zał. kopii faktury wystawionej dla Inspektora przez podwykonawcę i kopią przelewu bankowego). Powyższy wymóg nie dotyczy pierwszej faktury.

V. ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA

1. Inspektor może wnioskować do Zamawiającego o:
  1. wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
  2. zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Inspektor inwestycji nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
  3. przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnych inspektorów, rzeczoznawców i laboratoria;
  4. zmianę w harmonogramie rzeczowo - finansowym robót oraz terminu zakończenia robót;
  5. zlecenie wykonania koniecznych robót dodatkowych i zamiennych.
2. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Inspektor jest upoważniony i zobowiązany do:
  1. bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu konieczności zamówień dodatkowych;
  2. przygotowania dla Zamawiającego protokołu sporządzonego przy udziale przedstawicieli wykonawcy robót budowlanych, nadzoru autorskiego zawierającego opis powstałych problemów technicznych, koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, opis warunków uzasadniających udzielenie zamówień dodatkowych;
  3. przedstawienie Zamawiającemu sprawdzonej kalkulacji kosztów wykonawcy robót budowlanych na wykonanie robót dodatkowych;
  4. wydanie polecenia wykonania robót dodatkowych wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
3. Na etapie po zakończeniu robót budowlanych lub ich części Inspektor jest zobowiązany do:
  1. uczestnictwa w odbiorze robót i sporządzenie protokołu odbioru robót końcowego lub częściowego dotyczącego określonego zakresu;
  2. przygotowania rozliczenia rzeczowego i końcowego z realizacji umowy na roboty budowlane;
  3. dokonywania inspekcji i nadzoru nad robotami zaległymi oraz z robotami związanymi z usunięciem wad;
  4. odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i pisemne poświadczenie tego faktu.
4. W okresie wykonywania Umowy Inspektor zobowiązany jest zapewnić ciągłość pracy Inspektorów nadzoru. W przypadku choroby, urlopu lub innej przeszkody w wypełnianiu przez Inspektorów ich obowiązków lub też niewłaściwego wywiązywania się przez nich z obowiązków określonych Umową bądź ich rezygnacji, Inspektor zobowiązany jest do zapewniania odpowiedniego zastępstwa przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje
5. Zamawiający może w każdym czasie zażądać od Inspektora zmiany Inspektorów branżowych, jeżeli uzna, że Inspektorzy nie wykonują w ogóle lub wykonują w sposób nienależyty swoje obowiązki wynikające z Umowy, a Inspektor obowiązany jest zmienić Inspektorów zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

1. Na każde żądanie Zamawiającego Inspektor zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Inspektor zezwoli osobom wymienionym w § 9 ust. 4 lub osobom wskazanym przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie.
2. Inspektor będzie prowadził pełną, dokładną i systematyczną dokumentację. (Raporty i sprawozdania, wnioski, harmonogramy etc.) w takiej formie i tak szczegółowo, jak będzie to wynikać z dokumentów wymienionych w §1 ust. 3 Umowy.
3. Po zakończeniu Umowy w terminie o którym mowa w § 2 Inspektor przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej umowy opisane i ułożone chronologicznie oraz zabezpieczone w segregatorach w celu uniemożliwienia ich dekompletacji. Odbiór dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu przekazania.

VI. OŚWIADCZENIA INSPEKTORA

1. Inspektor oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wymagane przez aktualnie obowiązujące przepisy do wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności wymagane przepisami prawa budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, mającymi bezpośrednie zastosowanie dyrektywami i normami UE oraz innymi obowiązującymi przepisami mającymi zastosowanie do przedmiotu umowy.
2. Inspektor nie ma prawa do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego, mogących rodzić skutki finansowe dla Zamawiającego oraz występowania w jego imieniu bez jego zgody, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wyłącznej winy Inspektora.
3. Inspektor zobowiązany jest podczas wykonywania umowy do przestrzegania powszechnie obowiązujących aktów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Inspektor ma obowiązek zadbać, aby pracownicy którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu umowy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich warunków sanitarnych.
4. Inspektor zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu umowy.
5. Inspektor oświadcza, że usługi będące przedmiotem umowy wykonywane będą przez pracowników posiadających ważne badania lekarskie, odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz, że roboty będą wykonywane zgodnie z przepisami bhp i p. poż.
6. Wszelkie ujemne dla Zamawiającego skutki naruszenia obowiązków określonych umową obciążają w całości Inspektora.
7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Inspektor zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania dokumentacji projektowej dla realizacji zadania określonego w § 1 umowy.
8. Inspektor zobowiązuje się zwrócić wartość kar i grzywien nałożonych na Inspektora na skutek naruszenia obowiązków, przepisów lub norm do których przestrzegania był obowiązany.

VII. ZAKRES OBOWIĄZKÓW ZAMAWIAJĄCEGO

1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy:
  1. przekazanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji umowy; przekazanie umowy, SIWZ, oferty wykonawcy robót budowlanych;
  2. dokonywanie płatności wynagrodzenia za realizację umowy w uzgodnionych terminach;
  3. utrzymywanie stałego kontaktu z Inspektorem; współdziałania z Inspektorem,
  4. podejmowanie decyzji w sprawach zastrzeżonych dla Zamawiającego związanych z realizacją umowy;
  5. odbiór przedmiotu niniejszej umowy.

VIII. NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY

1. Ze strony Wykonawcy nadzór inwestorski pełnią:
  1. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej………………………………………………………………………….,
  2. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych………………………………………………………………………
  3. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych…………………………………………………………………………
  4. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej …………………………………………………………………………………………
2. Ze strony Wykonawcy do koordynowania wykonywania niniejszej umowy wyznacza się osobę - …………………………………………………………………………………
3. Każda zmiana inspektora nadzoru wymaga akceptacji Zamawiającego.
4. Ze strony Zamawiającego wyznacza się osoby do kontaktów
1) . ………………………………………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………………………………………

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, prócz okoliczności wskazanych w Kodeksie Cywilnym, bez zachowania okresu wypowiedzenia i ponoszenia jakichkolwiek kosztów - ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:
  1. zostanie złożony wniosek o otwarcie postępowania układowego dla Inspektora lub ogłosi on otwarcie likwidacji,
  2. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Inspektora
  3. Inspektor z własnej winy przerwie realizację Umowy i nie podejmie jej realizacji przez okres kolejnych 7 dni,
  4. Inspektor nie przedstawi w terminie i pomimo wezwania Zamawiającego oraz udzielenia dodatkowego 7 dniowego terminu, dowodów opłacania składek z tytułu ubezpieczenia,
  5. Zamawiający stwierdzi, że Inspektor prowadzi roboty niezgodnie z Umową, w tym niezgodnie z dokumentacją projektową lub przepisami technicznymi i wezwie go do zmiany sposobu ich prowadzenia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, a Inspektor w terminie tym odpowiednich zmian w prowadzonych robotach nie dokona, przy czym termin wyznaczony Inspektorowi nie może wynosić mniej niż 7 dni,
  6. Zamawiający stwierdzi wykonywanie przedmiotu Umowy przez osoby nie posiadające do tego wymaganych uprawnień,
  7. Inspektor wykonuje swoje obowiązki w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub rażąco zaniedbuje obowiązki wynikające z Umowy.
2. W wypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Inspektora będzie on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 25% wartości brutto ryczałtowego wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 umowy.
3. Poza karą umowną z tytułu odstąpienia Inspektor zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego wszelkich innych przewidzianych w umowie kar umownych, jeżeli przed odstąpieniem od umowy zaszły okoliczności uzasadniające ich naliczenie.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy:
  1. w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z wykonawcą robót budowlanych objętych zadaniem inwestycyjnym określonym w § 1 ust. 1 umowy,
  2. w przypadku zmiany umowy z wykonawcą robót budowlanych objętych zadaniem inwestycyjnym określonym w § 1 ust. 1 umowy mającej wpływ na realizację niniejszej umowy.
5. W przypadkach określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu Inspektor może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu należytego wykonania części umowy
6. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Inspektora z przyczyn leżących po jego stronie, Inspektor zobowiązuje się do pokrycia roszczeń osób trzecich z tego tytułu wobec Zamawiającego.
7. Inspektor może odstąpić od umowy, prócz okoliczności wskazanych w Kodeksie cywilnym, jeżeli:
  1. Zamawiający ogłosi otwarcie likwidacji,
  2. zostanie wydany nakaz zajęcia całości majątku Zamawiającego,
  3. zamawiający nie wykonuje obowiązków określonych w § 8 umowy
8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem przyczyny odstąpienia
9. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający i Inspektor sporządzą protokół określający stan realizacji umowy na dzień odstąpienia a Inspektor zobowiązuje się sporządzić i przekazać wszelkie dokumenty dotyczące realizacji umowy w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

X. KARY UMOWNE

1. Zamawiający może naliczyć Inspektorowi karę umowną:
  1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
  2. W przypadku zwłoki w wykonaniu Umowy lub jej poszczególnych etapów - w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.
  3. w wysokości 100,00 zł – za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w§ 4 ust. 1 umowy .
  4. w wysokości 100,00 zł – za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu dowodów opłacenia składki OC
  5. w wysokości 1 000,00 zł za każde zdarzenie polegające na braku udziału w odbiorze lub naradzie bez uprzedniego powiadomienia umożliwiającego Zamawiającemu przesunięcie terminu odbioru lub narady
  6. w wysokości ……………. zł za nieprzybycie na budowę pomimo wcześniejszych pisemnych ustaleń terminu pobytu, dokonanych z Zamawiającym,
2. Nienależyte wykonanie Umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), obejmuje także wady w przedmiocie Umowy, a w ust.1 pkt 2) - także zwłokę w usunięciu wad.
3. Za wadę przedmiotu Umowy strony uważają w szczególności błędy popełnione przez Inspektora skutkujące zwiększeniem udziału Zamawiającego w finansowaniu robót budowlanych..
4. Inspektor zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Inspektora- w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.
5. Przewidziane niniejszą umową kary sumują się, z zastrzeżeniem, że ich łączna wysokość nie może przekraczać 30% wynagrodzenia brutto Inspektora
6. Niezależnie od wyżej wymienionych kar umownych Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
7. Zastrzeżone w umowie kary umowne mogą być kompensowane z należnościami Inspektora, a w przypadku braku możliwości kompensaty wystawione zostaną stosowne dokumenty księgowe z 7 dniowym terminem płatności.
8. Zastrzeżone w niniejszej umowie kary stają się wymagalne z dniem następnym po dniu w którym nastąpiło zdarzenie uzasadniające ich naliczenie.

XI. UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy Inspektor zobowiązuje się do przedstawienia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
   do wysokości 100 000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności.
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmować winna odpowiedzialność cywilną Inspektora jego pracowników i osób z nim współpracujących z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
3. Koszty ubezpieczenia ponosi Inspektor.
4. Umowa ubezpieczenia winna mieć charakter ciągły i być zawarta na okres obejmujący czas realizacji przedmiotu umowy, a w przypadku przedłużenia okresu realizacji Inwestycji także na ten okres.
5. Wszelkie szkody (kwoty) nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczającej obciążają Inspektora.

XII. ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.
2. Zamawiający przewidział możliwość dokonania zmian umowy w następujących sytuacjach:
  1. zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z realizacji poszczególnych zadań i nie podpisania umowy z Wykonawcą Inwestycji;
  2. zmiany wysokości wynagrodzenia oraz terminu zakończenia wykonywania Umowy w przypadku udzielenia Wykonawcy Inwestycji zamówień podobnych o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy prawo zamówień publicznych nie objętych zamówieniem podstawowym, jeżeli ich wykonanie będzie skutkowało wydłużeniem terminu podstawowego realizacji Umowy na Roboty budowlane. W powyższym przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie przeprowadzonych negocjacji.
  3. zmiany terminu zakończenia realizacji Umowy w przypadku wystąpienia wad lub braków dokumentacji projektowej i konieczności wprowadzenia w niej zmian;
  4. w przypadku wstrzymania robót budowlanych w wyniku siły wyższej albo ograniczeń, nakazów lub zakazów wydawanych w związku z epidemią spowodowaną wirusem SarsCoV-2 lub w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót (np. opady deszczu itp.), o ile czas wstrzymania robót i ich zakres będzie skutkował wydłużeniem terminu wykonania zamówienia. W tym przypadku nowy termin wykonania zamówienia podstawowego ustali Zamawiający po negocjacjach z Inspektorem.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
4. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2022r., poz. 902, z późn. zm.) i podlega udostępnianiu na zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie.
5. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 ZAMAWIAJĄCY Inspektor