PROJEKT UMOWY

UMOWA nr ……………………………………………….

zawarta w dniu ...........2024 roku, w Bydgoszczy pomiędzy:

Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad

w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa:

| __________________________________________________________________. __________________________________________________________________. | __________________________________________________________________. __________________________________________________________________. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, 
ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, NIP: 554-22-52-485; REGON: 017511575-00036

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

zwanym dalej „Wykonawcą”

Podstawę zawarcia umowy stanowi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie z przedłożoną ofertą na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Przebudowa autostrady A1 polegająca na budowie ekranu akustycznego na odc. od granicy województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego do węzła Kutno Północ w rejonie m. Strzelce od km 238+037 do km 238+221” w zakresie szczegółowo określonym w dokumentacji projektowej na realizację robót.

- Integralną częścią niniejszej umowy, mającej za przedmiot usługę opisaną w ust.1 są następujące dokumenty:

a) Opis Przedmiotu Zamówienia,

b) Oferta Wykonawcy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

§ 2

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz dokumentacją projektową.

- Wykonawca w ramach niniejszej umowy zapewni inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zakres zobowiązania określony w umowie zgodnie z zakresem uprawnień przewidzianych przepisami ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 725 ze zm.).

§ 3

TERMINY

- Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru ostatecznego robót od Wykonawcy robót (szacunkowy termin realizacji robót – 3 miesiące od daty  zawarcia umowy z Wykonawcą robót i dodatkowo 15 dni na rozliczenie końcowe).

- Podany termin jest szacunkowy, podano go zgodnie z przewidywanym czasem realizacji robót. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zamówienia, co jest uzależnione od zakończenia realizacji i odbioru końcowego zadania.

§4

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie Wykonawcy, za wykonanie określonego w § 1 przedmiotu umowy, Strony ustalają w formie ryczałtowej, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę:

..……………………………… zł netto (słownie złotych: ………………………………………………),

podatek VAT 23% ……………………… zł (słownie………………………………),

………………………………… zł brutto (słownie złotych:………………………………………).

§ 5

ROZLICZENIA PRZEDMIOTU UMOWY

- Wynagrodzenie Wykonawcy za pełnienie nadzoru nad realizacją robót, o którym mowa w §4 rozliczane będzie w okresach miesięcznych, proporcjonalnie do procentowego zaawansowania finansowego wykonania nadzorowanych robót budowlanych.

- Płatność faktur na konto Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni, licząc od daty prawidłowego ich otrzymania przez Zamawiającego. Za prawidłowe otrzymanie rozumie się złożenie prawidłowo wystawionej faktury VAT w punkcie podawczym Zamawiającego wraz z podpisanym przez wszystkie strony Umowy Protokołem Wykonania Usługi.

- Za datę realizacji płatności uważa się datę, w której Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

- Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………………………………………………..

- Zmiana numeru rachunku może nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy
i wymaga każdorazowo sporządzenia aneksu do Umowy. W wypadku niepowiadomienia Zamawiającego o zmianie numeru konta należność przekazana na dotychczasowy rachunek uważana będzie za skuteczną.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego o którym mowa w ust. 4 nieujawnionego w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie 
do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, 
do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT.

§ 6

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

- Osobą odpowiedzialną za realizację zlecenia ze strony Zamawiającego jest/są: . telefon: . faks: . . adres e-mail:

- Osobą	odpowiedzialną za realizację zlecenia ze strony Wykonawcy jest telefon:  faks: . . adres e-mail: .

- Strony zgodnie postanawiają, że skuteczna komunikacja pomiędzy osobami wskazanymi w ust. 1 i 2 powyżej, w tym w szczególności przekazanie informacji, 
to forma pisemna, kierowana wzajemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, faksu lub poczty elektronicznej (e-mail), chyba że Umowa wyraźnie stanowi inaczej, przy czym za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail uważa się dzień, 
w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail osoby wyznaczonej do kierowania realizacją umowy lub na adres e-mail sekretariatu Wykonawcy:…………………………………………………………….i Zamawiającego: rdk_wloclawek@gddkia.gov.pl.

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany Umowy o której mowa w § 17 i następuje poprzez pisemne poinformowanie drugiej Strony wraz z podaniem imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu i adresu e-mail.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą realizuje zadanie, jak również osób, którym powierza realizowanie zadania, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 7

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

1.	Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy kompletnej dokumentacji projektowej nadzorowanych robót w formie elektronicznej na płycie CD (w formacie pdf),

- przekazanie Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy kopii umowy i kosztorysu ofertowego na realizację nadzorowanych prac,

- zapłata wynagrodzenia wskazanego w § 4.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 725 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

- obecność Nadzoru Inwestorskiego na terenie budowy każdego dnia, w szczególności kiedy będą wykonywane roboty budowlane oraz badania i pomiary kontrolne,

- prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską;

- zatwierdzanie materiałów, na podstawie przekazanych przez Wykonawcę wniosków materiałowych,

- kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy,

- monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Kontraktu harmonogramem robót, Inspektor Nadzoru będzie sprawdzać postęp robót 
i w przypadku stwierdzenia opóźnień wezwie Wykonawcę robót do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu uwzględniającego ponowne rozplanowanie 
i zapewniającego ukończenie robót w wyznaczonym terminie. Jeżeli opóźnienia nie zostaną nadrobione, a zaktualizowany harmonogram nie będzie realizowany – Inspektor Nadzoru poinformuje pisemnie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji,

- w przypadku stwierdzenia możliwości zaistnienia problemów mogących wpłynąć niekorzystnie na realizację kontraktu, na jakość robót, termin lub koszt robót, bądź też pociągnąć za sobą ewentualne roszczenia ze strony Wykonawcy robót - Inspektor Nadzoru podejmie niezbędne kroki zmierzające do likwidacji zagrożeń, stosownie do wielkości zagrożeń dokona niezbędnych uzgodnień z Projektantem 
i Zamawiającym,

- przygotowywanie Protokołów Konieczności w zakresie robót zamiennych, dodatkowych i uzupełniających oraz dokonywania ich wyceny zgodnie z zakresem uzgodnionym z Zamawiającym,

- przygotowanie do odbioru częściowego i technicznego nadzorowanych robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót,

- sprawdzenie miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót, 
na podstawie obmiarów wykonanych robót,

- prowadzenie działań zmierzających do zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robót. Jednak w przypadku powiadomienia o ewentualnym roszczeniu Inspektor Nadzoru we współpracy z Wykonawcą robót będzie dokonywać uzgodnień 
i zapisów wszystkich szczegółów, faktów i okoliczności istotnych dla sprawy, która może stać się przedmiotem roszczeń,

- w przypadku, kiedy nie można osiągnąć porozumienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, należy prowadzić oddzielne zapisy i notować starannie przyczyny nieporozumień. Takie zapisy są niezbędne dla Zamawiającego i Wykonawcy robót do późniejszego orzeczenia i rozstrzygnięcia roszczenia. Będą one uzupełniały informacje uprzednio już dostępne w dziennikach budowy,

- rozpatrywanie roszczeń (wystąpień) Wykonawcy robót i przedstawianie stanowiska w odniesieniu do nich. Po otrzymaniu formalnego przedłożenia roszczenia (wystąpienia), Inspektor Nadzoru zapozna się dokładnie ze wszystkimi czynnikami i rozważaniami wchodzącymi w grę. Może to obejmować dalsze dyskusje z Wykonawcą. Inspektor Nadzoru prześle Zamawiającemu wyczerpujące szczegóły wraz z obszernymi rekomendacjami. Jeśli roszczenie (wystąpienie) dotyczy Przedłużenia Czasu, Inspektor Nadzoru wyszczególni wszystkie dni, do których zgłaszane jest roszczenie (wystąpienie) i podstawę roszczenia (wystąpienia). Określi krytyczny wpływ na harmonogram robót oraz zapisy kontraktowe stanowiące podstawę roszczenia (wystąpienia), a także w uzasadnionych przypadkach wystąpi z wnioskiem o przesunięcie planowanej daty zakończenia,

- powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót,

- każdorazowo w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę robót wniosku o zmianę, ujętą w § 17 niniejszej Umowy, Inspektor Nadzoru szczegółowo przeanalizuje zaistniałą sytuację. W zależności od rodzaju i złożoności problemu - zasięgnie opinii Projektanta, właścicieli urządzeń, władz lokalnych, specjalistów zewnętrznych. W przypadku, gdy uzna polecenie zmian za konieczne - przygotuje wyczerpujące, szczegółowe informacje dotyczące — ilości i zakresu prac, szacunku kosztów, projekt polecenia zmian oraz opinię zawierającą zalecenia i ewentualne informacje o możliwych alternatywnych sposobach postępowania,

- określenie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy robót,

- opracowanie oceny technicznej realizacji w zakresie nadzorowanych robót,

- powiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru. Inspektor Nadzoru sprawdzi kompletność Operatu Kolaudacyjnego w zakresie nadzorowanych robót. Operat powinien być sporządzony zgodnie z wymaganiami określonymi w SST;

- udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu,

- dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,

- sprawdzenie skompletowanych i przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych, dotyczących wykonania robót infrastruktury technicznej  pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, 
a w szczególności: powykonawczej dokumentacji projektowej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, protokołów badań i sprawdzeń, protokołów technicznych odbiorów, zaświadczeń właściwych jednostek i organów wymaganych przepisami, projektów technicznych, niezbędnych świadectw kontroli jakości, oświadczeń kierownika budowy o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. „a”, lit. „b” Prawa Budowlanego, oraz zawiadomieniu o zakończeniu w/w robót do właściwych Organów.

§ 8

SPRZĘT, MATERIAŁY I PERSONEL

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał kadrowy oraz sprzęt 
i materiały wymagane do skutecznego pełnienia roli Inspektora Nadzoru.

- Zatrudnienie, w ramach nadzoru, dodatkowych pracowników, nie może być podstawą do żądania zwiększenia wynagrodzenia z tytułu prowadzonego nadzoru.

- Realizacja usługi jest ściśle związana z realizacją robót budowlanych. W związku z powyższym, okres realizacji nadzoru inwestorskiego może ulec zarówno wydłużeniu jak i skróceniu. Zmiana lub wydłużenie terminu realizacji przez wykonawcę robót budowlanych w ramach zadania, nie może być podstawą do żądania zwiększenia wynagrodzenia z tytułu prowadzonego nadzoru.

§ 9

KARY UMOWNE

- Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 2% wynagrodzenia
netto, o którym mowa w § 4 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za nieobecność inspektora nadzoru inwestorskiego w dniu w którym wykonywane są roboty budowlane – 500 zł netto za każdy dzień nieobecności inspektora nadzoru,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 umowy.

- Kary umowne mogą być potrącane z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – 
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania niezależnie od kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

- Niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20% wynagrodzenia netto określonego w § 4 umowy.

§ 10

BADANIA LABORATORYJNE

- Badania laboratoryjne sprawdzające jakość nadzorowanych robót w ramach niniejszej umowy Wykonawca będzie zlecał niezależnym laboratoriom.

- Koszt badań ponosi Wykonawca.

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w razie zaistnienia niżej wymienionych okoliczności:

- Wykonawca nie przystąpił w terminie do wykonania Usługi,

- Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy w sposób zgodny 
z postanowieniami Umowy lub Opisem Przedmiotu Zamówienia, pomimo dwukrotnych pisemnych wezwań ze strony Zamawiającego

- czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w Ofercie Wykonawcy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4), Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 1, pkt 1,2 i 3.

- Odstąpienie od umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających.

- Odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz z podaniem uzasadnienia.

§ 12

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy na osobę trzecią, 
w szczególności: dokonać przelewu wierzytelności, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej.

- W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje Konsorcjum, wniosek 
do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powyższe musi zostać złożony przez wszystkich członków Konsorcjum.

§ 13

INFORMACJE WRAŻLIWE

- Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem umowy, będą traktowane jako wrażliwe. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie.

- Do informacji wrażliwych w rozumieniu Umowy nie zalicza się:

a) informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych;

b) informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy.

- Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów i dokumentów oraz przekazanie oryginałów dokumentów Zamawiającemu, niezwłocznie po zakończeniu trwania umowy. Informacje stanowiące informacje wrażliwe w rozumieniu niniejszej umowy, mogą być ujawniane publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób określony przez Zamawiającego.

§ 14

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- W związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy każda ze Stron będzie samodzielnie i niezależnie od drugiej strony odpowiadać za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

- Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Administratorem danych osobowych po stronie Wykonawcy jest ………………………….

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do poinformowania wszystkich osób fizycznych związanych z realizacją niniejszej umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione przez Wykonawcę Zamawiającemu lub które Wykonawca pozyska, jako podmiot działający w imieniu Zamawiającego, o fakcie rozpoczęcia przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiającego.

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 3 zostanie wykonany – przed rozpoczęciem przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiającego –  poprzez przekazanie osobom, których dane osobowe przetwarza Zamawiający aktualnej klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gddkia/przetwarzanie-danych-osobowych-pracownikow-wykonawcow-i-podwykonawcow, oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Zmiana przez Zamawiającego treści klauzuli informacyjnej nie wymaga zmiany Umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej.

§ 15

SZKODY

- Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie z tytułu szkód wynikłych z jakiegokolwiek niewywiązania się 
lub nienależytego wywiązania się Wykonawcy z jego zobowiązań określonych 
w Umowie oraz poniesie z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego lub/i osób trzecich, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za roszczenia, straty lub szkody powstałe wyłącznie z winy Zamawiającego lub spowodowane przypadkami działania Siły wyższej.

- W szczególności Wykonawca będzie odpowiedzialny za dokonywanie odbiorów dokumentacji powykonawczej oraz Robót, łącznie ze sprawdzeniem poprawności ich wykonania, jak również ze sprawdzeniem jakości wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami wymienionymi w § 7 ust.2. W przypadku naruszenia powyższych zobowiązań, Zamawiający będzie upoważniony do żądania odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody spowodowanej zatwierdzeniem materiałów lub odebraniem Robót niezgodnie z wymaganiami wymienionymi w dokumentacji projektowej i SST.

§ 16

SIŁA WYŻSZA

- Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie  zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli wykonanie  zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności Siły wyższej, powstałe po dacie podpisania Umowy.

- W niniejszej Umowie  termin „Siła wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:

- o charakterze niezależnym od Stron,

- którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy,

- którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,

- Siła wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, które bezpośrednio oddziałują na możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy, w rodzaju wyliczonym poniżej, ale bez ograniczania się do nich, jeśli tylko  warunki określone w ust. 2 pkt 1-3  są spełnione:

- wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych;

- terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny,

- bunty, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niż Personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcy;

- amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenia radioaktywne z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takiej amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania, radioaktywności;

- klęski żywiołowe takie jak na przykład trzęsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykłe mrozy, powodzie.

- Strona, której dotyczą okoliczności Siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę lub szkodę.

- Strony nie poniosą odpowiedzialności za rozwiązanie Umowy z powodu uchybienia, jeżeli ich opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających z Umowy jest wynikiem zdarzenia siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem zaistnienia siły wyższej.

- Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności Siły wyższej mogące mieć wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. W przypadku zaistnienia okoliczności Siły wyższej i ich trwania przez okres 180 dni, niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane Wykonawcy z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.

§ 17

ZMIANY W UMOWIE

- Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie.

- Strona wnioskująca o zmianę Umowy złoży odpowiedni wniosek drugiej Stronie.

- Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2 stanowi warunek umożliwiający podjęcie procedury zmiany Umowy.

- Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

- Siły wyższej, o której mowa § 16 Umowy;

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Usługi lub świadczenia Stron;

- powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony;

- konieczności wydłużenia czasu realizacji Usługi w następstwie zmian czasu na ukończenie kontraktu;

- wykorzystania wartości zobowiązania, o której mowa w § 4, z tytułu wydłużenia czasu realizacji Usługi;

- konieczności skrócenia czasu realizacji Usługi w następstwie zawarcia Kontraktu               z Wykonawcą robót na krótszy czas realizacji niż wymagany przez Zamawiającego;

- konieczności wprowadzenia zmian innych niż zmiana czasu realizacji Usługi  
w następstwie zmian wprowadzonych w Kontrakcie pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą Robót;

- konieczności wprowadzenia zmian w następstwie ewentualnego rozwiązania Kontraktu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót przed ukończeniem prac projektowych lub Robót i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania Umowy na nadzór do zaistniałej sytuacji, w tym zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy Robót nowym.

- O zmianach teleadresowych, Wykonawca powiadamia pisemnie Zamawiającego. Zmiany takie nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy.

§ 19

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 18 ust. 5.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ogólnie obowiązujące, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.).

- Sprawy sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd  rzeczowo właściwy dla Zamawiającego – Sąd Powszechny w Bydgoszczy.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze 
dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy:

- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

- Opis Przedmiotu Zamówienia.

# ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA