| Nazwa dokumentu: Raport za IV kwartał 2018 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Czlowiek.pl” |
| --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | pole „Źródło finansowania” | Nie wskazano części budżetu państwa. Zgodnie ze wzorem raportu, w tym polu „Należy wskazać źródło finansowania projektu, tj. budżet państwa – określoną część budżetową, a w odniesieniu do środków UE – należy podać nazwę programu operacyjnego (nazwy i numeru działania lub poddziałania zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych (SZOOP)) lub inne źródło zagraniczne”. | Należy skorygować raport zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązującego wzoru. |
| 2 | MC | Pkt. 7 „Ryzyka wpływające na realizację projektu” | Jako jedno z ryzyk wskazano „przedłużające się procedury wyboru wykonawców/dostawców” i określono siłę oddziaływania na poziomie średnim. W związku z rocznym opóźnieniem w osiągnięciu kamienia milowego związanego z zakupem sprzętu i materiałów na potrzeby cyfryzacji, ponownej analizy wymaga siła oddziaływania zidentyfikowanego ryzyka. | Proszę o ponowną analizę siły oddziaływania dla ryzyka „przedłużające się procedury wyboru wykonawców/dostawców” oraz o informację czy opóźnienia w osiągnięciu kamienia milowego nie wpływają na planowany termin zakończenia realizacji projektu. |
| 3 | MC | Pkt 7 „Ryzyka wpływające na realizację projektu” i „Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu”. | Jako ryzyko wskazano „Ryzyka Legislacyjne – projekt ustawy o badaniach genetycznych i biobankowaniu”. Jako sposób zarządzania ryzykiem wskazano „Wysłanie Bezpośrednio przez Beneficjenta lub w ramach organizacji, do których przynależy Beneficjent informacji o możliwych negatywnych skutkach proponowanego prawodawstwa (braku możliwości kontynuowania projektu oraz w ogóle udostępniania do celów naukowych danych genetycznych ludzi), do Ministerstwa Zdrowia, Nauki i Szkolnictwa wyższego, Rządowego Centrum Analiz Strategicznych, Centrum Projektów Polska Cyfrowa”. Mając to na uwadze, pilnej weryfikacji wymaga zasadność realizacji projektu. | Proszę o informację dot. aktualnego etapu prac legislacyjnych nad wskazanym projektem ustawy i ustaleń podjętych w przedmiotowej sprawie ze wskazanymi podmiotami. |