UMOWA na roboty budowlane S/     /2018

zawarta w dniu 26.11.2018 roku w Brynku pomiędzy:

PGL LP Nadleśnictwo Brynek z siedzibą w Brynku ul. Grabowa 3 42-690 Tworóg, zwanym dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez:

Janusza Wojciechowskiego –   Nadleśniczego

a "Wykonawcą"

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

i reprezentowanym przez:

……………………………………………….

§ 1

Przedmiotem umowy jest  Zadanie 1 Remont nawierzchni dróg

- remont cząstkowy dróg polegający na uzupełnieniu nawierzchni z tłucznia kamiennego (dolomit) frakcji 31,5 do 63 mm o grubości po uwałowaniu 20 cm. Roboty będą wykonywane na fragmentach dróg wskazanych przez leśniczych na podstawie poszczególnych zleceń ok 1000m2

Zadanie 2    Remont przepustów

- wymiana przepustu o średnicy 600 mm z rur betonowych na rurę typu WIPRO 4 szt.

- umocnienie skarp przy wlocie i wylocie z przepustu brukiem z kamienia łamanego na podsypce cem-piaskowej

- odbudowa  nawierzchni drogi z tłucznia kamiennego – dolomit o granulacji 0-63 mm,  o grubości 15 cm szerokość drogi 3,5 m, długość 6 m

Prace wykonywane będą sukcesywnie na podstawie zleceń wystawianych przez leśniczych.

§ 2

Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:

Netto ………………zł plus należny podatek VAT 23% 8.386,49zł razem brutto ……………..zł słownie złotych ……………………………………………….

W tym stawka za 1 przepust wynosi ……………………………

Za 1m2 remontu drogi ………………………………………….

- Wynagrodzenie przysługujące wykonawcy za wykonane usługi będzie obejmowało roboty faktycznie wykonane, z zastosowaniem stawek określonych w ofercie wykonawcy z dnia …………………………………………..r.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy, numer konta…………………………………….

- Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po dokonaniu odbioru robót i wystawieniu faktury. Termin zapłaty wynosi 14 dni od daty doręczenia faktury.

- Ustala się możliwość odbiorów częściowych za każdy element, którego wykonanie potwierdzone będzie protokołem odbioru

§ 3

- Wykonawca wykona usługi określone w § 1 umowy w terminie od dnia podpisania umowy w ciągu 60 dni.

- Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego.

§ 4

      - Do obowiązków Zamawiającego należy terminowa zapłata faktur.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy znajdujące się na terenie wykonywanych robót.

2.     Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie wykonywania usługi,

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności p. poż. w trakcie wykonywania przedmiotu umowy ,

- Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich i zabezpieczenia mienia na terenie wykonywania usługi.

§ 5

- Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać usługi na warunkach określonych w umowie.

- Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części usługi jak za własne działania

§ 6

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za zwłokę w ukończeniu przedmiotu umowy, za zwlokę w wykonaniu zlecenia zaakceptowanego przez Zamawiającego i Wykonawcę jak również za zwłokę w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy,

b/ za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 50 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

2.	Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

3.	Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

4.	Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

5.	W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanego i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru części przedmiotu umowy.

6.	W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

§ 7

1.	Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2.	Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

3.	Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 8

- Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

- Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający:

PGL LP Nadleśnictwo Brynek. Brynek ulica Grabowa 3, 42-690 Tworóg

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

- Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Przedstawicielami Stron są:

a)	Zamawiającego:

- Czesław Gabryś – inspektor nadzoru

b)	Wykonawcy:

……………………………………………………………………

- Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: