| Nazwa dokumentu: Raport za IV kwartał 2018 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu pn. " Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ” |
| --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
|  | MC | 3 | KM: „Ogłoszenie zamówienia publicznego. Zakup sprzętu do digitalizacji danych” nie został osiągnięty w zakładanym terminie. Brak wskazania przyczyny opóźnienia. | Proszę o uzupełnienie raportu. |
|  | MC | 3 | KM: „Ogłoszenie zamówienia publicznego. Zakup sprzętu do archiwizacji danych” został osiągnięty z opóźnieniem. Jako przyczynę wskazano „przedłużające się postępowanie przetargowe”. Mając na uwadze fakt, iż postępowanie przetargowe rozpoczyna się w momencie publikacji ogłoszenia, nie jest zrozumiałym przytoczone wyjaśnienie. | Proszę o uzupełnienie raportu. |
|  | MC | 3 | KM: „Ogłoszenie zamówienia publicznego. Zakup oprogramowania” został osiągnięty z opóźnieniem. Jako przyczynę wskazano „przedłużający się proces zawierania umów z wykonawcami”. Nie jest jasne o jakie umowy chodzi skoro kamień milowy dot. ogłoszenia postępowania. | Proszę o korektę raportu. |
|  | MC | 3 | KM: „Ogłoszenie zamówienia publicznego na usługę informatyczną.” nie został osiągnięty w zakładanym terminie. Brak wskazania przyczyny opóźnienia. | Proszę o uzupełnienie raportu. |
|  | MC | 3 | KM: „Wybór wykonawcy, podpisanie umowy, ustalenie harmonogramu i zakresu prac.” nie został osiągnięty w zakładanym terminie. Brak wskazania przyczyny opóźnienia. | Proszę o uzupełnienie raportu. |
|  | MC | Źródło finansowania | Brak wskazania części budżetowej, z której projekt jest finansowany. Biorąc pod uwagę, że projekt jest na etapie realizacji, niezrozumiały jest brak przedmiotowej informacji. | Proszę o uzupełnienie raportu zgodnie z instrukcją wynikającą ze wzoru. |