| Nazwa dokumentu: raport końcowy z realizacji projektu informatycznego pn. „Portal Bezpieczeństwa i Obronności Akademii Sztuki Wojennej” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 2. Postęp rzeczowy. | W zakresie kamieni milowych odnoszących się do promocji udostępnionych zasobów w raporcie kwartalnym przedłożonym do KRMC wskazano status „osiągnięty” w terminie 01.2020. Natomiast w ocenianym raporcie końcowym nie wskazuje się na ich osiągnięcie. Stwierdzenie zakończenia projektu możliwe jest po potwierdzeniu m.in osiągnięcia zaplanowanych kamieni milowych. Jeżeli w trakcie realizacji projektu nastąpiła zmiana w planie skutkującą odstąpieniem od realizacji części kamieniach milowych to proszę o opisanie tej zmiany. | Proszę o korektę. |
| 2 | MC | 6. E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców | W dotychczas przedstawionych raportach kwartalnych nie wskazywano e-usług jako produktów projektu. Przedstawiona informacja jest nadmiarowa i dotyczy przedmiotowego punktu raportu. | Proszę o korektę. |