| Nazwa dokumentu: Raport za III kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” (wnioskodawca – Uniwersytet Medyczny im. Powstańców Śląskich we Wrocławiu, beneficjent - Uniwersytet Medyczny im. Powstańców Śląskich we Wrocławiu). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do treści uwag |
| 1 | MC | Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowane. | Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosi 37 279 341,60 PLN | Proszę o analizę i korektę raportu | Skorygowano w raporcie. |
| 2 | MC | 2. Postęp finansowy. | Od początku realizacji projektu do III kwartału 2019 r. minęło 23 miesięcy. W związku z czym w raporcie w kolumnie „Czas realizacji projektu” od 23 miesięcy /36 miesięcy powinien wynieść 63,88 %. | Proszę o analizę i korektę raportu | Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dane podawane w tabeli „Postęp finansowy” są zgodne z danymi z ostatniego wniosku o płatność. Nie naniesiono zmian w raporcie. |
| 3 | MC | 2. Postęp finansowy | W raporcie w kolumnie „Wartość środków wydatkowanych” podano, że jedną z wartości do wyliczenia wskaźnika nr 1 jest „Wartość środków wydatkowanych zgodnie z obowiązującym HRF”. Jest to poprawna wartość pod warunkiem, że wykazana kwota jest zgodna ze stanem księgowym na ostatni dzień okresu raportowania. | Proszę o analizę i ew. korektę raportu | Jest to kwota wydatków, które zostały poniesione do 31.07.2019 r. i wykazane we wniosku o płatność oraz uwzględnione w HRF dołączonym do tego wniosku. Z założenia jest to zgodne ze stanem księgowania na ostatni dzień okresu raportowania, tj. 31.07.2019 r., zgodnie z wcześniej wymienionymi ustaleniami. Nie naniesiono zmian. |
| 4 | MC | 2. Postęp finansowy | W raporcie w kolumnie „Wartość środków wydatkowanych” w punkcie 2 „należy podać % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych”. W raporcie wskazano wartość niezgodną z informacją uzyskaną od CPPC. | Proszę o analizę i ew. korektę raportu | Skorygowano % wartość wydatków kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach o płatność, tj. wg WoP nr 10. |
| 5 | MC | 2. Postęp finansowy | W raporcie w kolumnie „Wartość środków wydatkowanych” nieprawidłowo wykazano wskaźnik nr 3 odnosząc się (zgodnie z opisem) do całości budżetu. Zgodnie wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w pkt 3 „należy podać % wartość wydatkowanych kwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych”. | Proszę o analizę i korektę raportu | Skorygowano % wartość w oparciu o WoP nr 14 składany za okres 01.05.2019 r. – 31.07.2019 r. |
| 6 | MC | 2. Postęp finansowy | W raporcie przedstawiono „Wartość środków zaangażowanych” mniejszą od wykazanej w raporcie za II kwartał 2019 r. | N | Skorygowano % wartość w oparciu o WoP nr 14 składany za okres 01.05.2019 r. – 31.07.2019 r. |
| 7 | MC | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu. | W raporcie nie zostały wymienione niektóre z ryzyk wymienione w poprzednim kwartale. W raporcie należy uwzględnić: - wszystkie ryzyka występujące w umowie/porozumieniu o dofinansowanie , jeżeli projekt jest realizowany ze środków UE, wraz z określeniem dla nich siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wpływu na ostatni dzień kwartału; w przypadku, gdy ryzyko już nie występuje należy opisać w sposobie zarządzania w pkt 3 „zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do po-przedniego okresu sprawozdawczego „ - „ryzyko zamknięte” - oraz inne niewymienione ryzyka, aktualne na ostatni dzień kwartału wraz z określeniem dla nich siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wpływu na ostatni dzień kwartału, pod warunkiem, że parametry „siła oddziaływania” i „prawdopodobieństwo wpływu” nie są określone na niższych poziomach (warunek wynika z faktu, że tabela dotyczy głównych ryzyk) | Proszę o analizę oraz wyjaśnienie lub korektę raportu | W dniu 16.10.2019 r. otrzymano drogą mailową m.in. następującą uwagę KRMC: „(…) w ppkt. „Ryzyka” w kolumnach „Siła oddziaływania” i „Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka”, zgodnie z wyjaśnieniami w instrukcji wzoru raportu, w raporcie należy wymienić najważniejsze lub główne ryzyka projektowe, zatem nie należy uwzględniać ryzyk jednocześnie o: • najniższej sile oddziaływania • oraz najniższym prawdopodobieństwie ich wystąpienia. (…)” Wobec powyższego z punktu 7 raportu usunięto czynniki ryzyka, które w III kwartale 2019 r. miały: - najniższą siłę oddziaływania, - najniższe prawdopodobieństwo wystąpienia. |