# Numer sprawy:

# Załącznik nr 6

# do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do działania: „Koszenie łąk w rezerwacie przyrody Łężczok, na terenie gmin Racibórz i Nędza w powiecie raciborskim” w ramach zadania pn. „Czynna ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków występujących na terenie województwa śląskiego”.

- Przedmiotem usługi jest:

- Wykonanie prac związanych z wykoszeniem łąk (2,5 ha) w rezerwacie przyrody Łężczok, na terenie gmin Racibórz i Nędza w powiecie raciborskim.

- Koszenie łąk – na powierzchni 2,5 ha w wydzieleniach leśnych 563d,f, 565a,b,                             Leśnictwa Nędza, Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, należy wykonać w następujący sposób:

- pasy oznaczone kolorem brązowym pozostawić niekoszone,

- pasy oznaczone kolorem zielonym skosić jeden raz w terminie od 30 sierpnia do 5 września (koszenie późne),

- pasy oznaczone kolorem niebieskim skosić dwukrotnie w terminach:

- 1 czerwca - 15 czerwca (koszenie wczesne), wywóz skoszonej biomasy do 20 czerwca;

- 30 sierpnia do 5 września (koszenie późne), wywóz skoszonej biomasy do 10 września,

- powstałą w wyniku ww. prac biomasę usunąć poza teren rezerwatu, maksymalnie w ciągu kilku dni od koszenia, zgodnie z terminami realizacji zadania, określonymi w pkt II niniejszego opisu,

- Dobranie metody koszenia pozostawia się Wykonawcy. Preferowana jest metoda koszenia kładąca pokos w zwarte pasy (np. kosiarka listwowa).

- Konieczne będzie użycie transportu celem wywozu skoszonej biomasy poza rezerwat.

- Termin wykonania zamówienia:

- I etap – wczesne koszenie łąk, łącznie z wywozem skoszonej biomasy:  do 20 czerwca 2021 r.

- II etap – późne koszenie łąk, łącznie z wywozem skoszonej biomasy: do 10 września 2021 r.

Dokładny termin wykonania prac Wykonawca uzgodni z Leśniczym Leśnictwa Nędza i uzyska zgodę na wjazd samochodem celem wywozu skoszonej biomasy poza rezerwat.

- Realizacja zamówienia

- Prace należy wykonywać z poszanowaniem zasad obowiązujących na terenie objętym ochroną prawną.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania z najwyższą starannością, zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Nadleśnictwo Rudy Raciborskie o terminie planowanego wejścia w teren. Powiadomienie to winno nastąpić nie później niż 5 dni przed planowanym rozpoczęciem prac.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Zamówienia.

Wynagrodzenie zostanie wypłacone jednorazowo po wykonaniu całości zamówienia, tj. po wykonaniu I i II etapu zadania – po ich odbiorze, potwierdzonym protokołem częściowym i końcowym bez uwag/zastrzeżeń.

Stosowane będą następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór częściowy – po wykonaniu I etapu prac;

- odbiór końcowy – po wykonaniu II etapu prac.

Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wykonaniu każdego etapu przedmiotu zamówienia.

Odbiór każdego etapu przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 15 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru

Dopuszcza się zawiadomienie za pomocą poczty elektronicznej. W odbiorze może brać udział Wykonawca. O terminie odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem odbioru.

Zapłata wynagrodzenia dokonana będzie w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej/ego faktury VAT/rachunku.

- Inne

- Prace należy wykonać z poszanowaniem zasad obowiązującymi na terenie objętym ochroną prawną.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania z najwyższą starannością zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Załączniki do opz:

Mapa z lokalizacją łąk – miejsca prac.