**Umowa nr II/594/P/15014/2830/17/DDI**

o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej,

zawarta dnia 2 sierpnia 2017 r. w Warszawie,

zwana dalej „Umową”,

pomiędzy:

**Ministrem Rozwoju i Finansów**, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym przez Pana Tadeusza Kościńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, na podstawie upoważnienia /pełnomocnictwa z dnia 8 maja 2017 r., znak: MR/262-UPM/17, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Umowy, zwanym dalej „Ministrem”,

a

**Hutchinson Poland Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością,** z siedzibą w Żywcu, (kod pocztowy: 34-300), ul. Leśnianka 73, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000003703, o kapitale zakładowym w wysokości 48 490 000,00 zł, NIP 5531694417, REGON 070773928, reprezentowaną przez Pana Piotra Gąskę – Prokurenta Samoistnego zgodnie z Informacją z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia 27 lipca 2017 r. stanowiącą Załącznik nr 1a do Umowy, zwaną dalej „Przedsiębiorcą”

zaś wspólnie zwanymi dalej „**Stronami**”.

Mając na uwadze, że:

1. W dniu 23 września 2016 r. Międzyresortowy Zespół ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej, zgodnie z *Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023*, zwanym dalej „Programem”*,* rekomendował Ministrowi propozycję wsparcia dla inwestycji pod nazwą *„*Utworzenie i uruchomienie zakładu produkującego najnowszej generacji i najwyższej jakości uszczelki karoseryjne (Body Sealing System) z gumy i tworzywa dla przemysłu motoryzacyjnego” w Zawadzie, gmina Dębica, realizowanej przez Przedsiębiorcę w latach 2016-2021, zwanej dalej „Inwestycją”.
2. Minister jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej w rozumieniu przepisów ustawy   
   z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 oraz 1948).
3. W dniu 21 lipca 2016 r. Przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy publicznej, zwany dalej „Wnioskiem”, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym   
   w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE. L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r. str. 1) zwanym dalej „*Rozporządzeniem 651/2014”,* a Minister pismem z dnia 16 lutego 2017 r. potwierdził spełnienie efektu zachęty, o którym mowa w art. 6 *Rozporządzenia 651/2014.*
4. Wsparcie określone Umową stanowi pomoc regionalną w rozumieniu Rozporządzenia 651/2014.

Strony postanawiają, co następuje:

§ 1

* + 1. Minister ze środków budżetowych będących w jego dyspozycji, przeznaczonych na realizację Programu, udzieli Przedsiębiorcy w latach 2017-2021 wsparcia w formie dotacji celowej   
       z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy w maksymalnej kwocie **8 696 880 zł** (słownie: osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych), zwanej dalej „Pomocą”, przy czym Pomoc zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w następujących częściach:

1. w roku 2017 w kwocie nie wyższej niż **1 037 243** **zł** (słownie: jeden milion trzydzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote);
2. w roku 2018 w kwocie **2 363 716** **zł** (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset szesnaście złotych);
3. w roku 2019 w kwocie nie wyższej niż **1 186 845 zł** (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych);
4. w roku 2020 w kwocie nie wyższej niż **1 865 042 zł** (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści dwa złote);
5. w roku 2021 w kwocie nie wyższej niż **2 244 034 zł** (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery złote).
6. Pomoc przyznaje się w związku z realizacją Inwestycji polegającej na utworzeniu w latach 2016-2021 nowego zakładu produkującego uszczelki karoseryjne na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego w Zawadzie, gmina Dębica. Ocenę punktową Inwestycji stanowiącą podstawę do określenia wysokości Pomocy przedstawia Załącznik Nr 2 do Umowy.
7. Przedsiębiorca obowiązany jest do prowadzenia ewidencji księgowej kosztów Inwestycji   
   w sposób umożliwiający ocenę jej wykonania pod względem finansowym.
8. Przedsiębiorca oświadcza, że zapoznał się z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. 2014, poz. 878) oraz Rozporządzenia 651/2014 i zobowiązuje się do ich przestrzegania przy realizacji Umowy.

§ 2.

1. Wypłata Pomocy w kwotach przewidzianych na dany rok kalendarzowy, zgodnie z § 1 ust. 1, dokonywana będzie – po spełnieniu poniższych warunków – w następujący sposób:
2. w latach 2017 – 2021 w terminie do dnia 30 września każdego roku Przedsiębiorca przedłoży do akceptacji Ministra sprawozdanie finansowo-rzeczowe, w zakresie poniesionych kosztów Inwestycji oraz liczby utworzonych miejsc pracy obejmujące okres począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 sierpnia danego roku, sporządzone zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy, zwane dalej „Sprawozdaniem”. Za datę złożenia Sprawozdania uznaje się datę jego wpływu do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju.
3. w Sprawozdaniu Przedsiębiorca złoży również oświadczenie o przewidywanej liczbie miejsc pracy, które planuje utworzyć oraz kosztach Inwestycji, które planuje ponieść w okresie od dnia 1 września do końca roku kalendarzowego, w którym jest ono składane;
4. w terminie 30 dni od dnia zaakceptowania przez Ministra Sprawozdania bez zastrzeżeń, Minister wypłaci Przedsiębiorcy kwotę Pomocy przypadającą na dany rok, z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba utworzonych miejsc pracy wskazana w Sprawozdaniu jest niższa niż wskazana za dany okres w harmonogramie tworzenia nowych miejsc pracy zawartym w Załączniku Nr 4 do Umowy, to kwota Pomocy należna za dany rok, o której mowa w § 1 ust. 1, ulega proporcjonalnemu obniżeniu;
5. w przypadku utworzenia przez Przedsiębiorcę w danym roku większej liczby miejsc pracy niż określona w Załączniku Nr 4 do Umowy, część Pomocy należna z tytułu utworzenia przez Przedsiębiorcę dodatkowych miejsc pracy zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w latach następnych, na zasadach przewidzianych Umową, z zastrzeżeniem, że kwota Pomocy wypłacona Przedsiębiorcy w danym roku nie może przekroczyć kwoty Pomocy przewidzianej na ten rok w § 1 ust. 1;
6. kwota Pomocy zostanie wypłacona przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorcy o numerze 86 1940 1210 0103 1277 0010 0000. Za dzień wypłaty Pomocy uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Ministerstwa Rozwoju. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Przedsiębiorca niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej o tym fakcie Ministra. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga zmiany Umowy.
   1. W latach 2018-2027 w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, Przedsiębiorca przedstawi dane odnoszące się do Inwestycji i dotyczące łącznej wysokości podatków CIT, PIT, VAT oraz podatku od nieruchomości, jakie zostały przez Przedsiębiorcę zapłacone za rok poprzedni oraz wartości sprzedaży na rynek krajowy - w związku z Inwestycją.

3. Za dzień rozpoczęcia realizacji Inwestycji, o którym mowa w Umowie, uważa się dzień rozpoczęcia robót budowlanych związanych z Inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że Inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego co nastąpi najpierw, z wyłączeniem zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie wcześniejszy jednak niż dzień następujący po dniu złożenia przez Przedsiębiorcę Wniosku.

§ 3.

1. W terminie uzgodnionym przez Strony, w latach 2018-2022 upoważnieni przedstawiciele Ministra, zwani dalej „Przedstawicielami Ministra”, po uprzednim powiadomieniu Przedsiębiorcy, przeprowadzą w siedzibie Przedsiębiorcy lub miejscu realizacji Inwestycji kontrolę w celu weryfikacji liczby utworzonych miejsc pracy oraz ustalenia wysokości kosztów Inwestycji - odpowiednio - utworzonych i poniesionych przez Przedsiębiorcę od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do ostatniego dnia poprzedniego roku kalendarzowego, zwaną dalej „Kontrolą”. Przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić Przedstawicielom Ministra nieograniczony dostęp do miejsc, w których realizowana jest Inwestycja, oraz dostęp do ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją (w tym prowadzonych w formie elektronicznej), a także do wszystkich innych dokumentów związanych z Inwestycją. Jednocześnie Minister zobowiązuje się do nieujawniania danych osobowych wynikających z ewidencji kadrowej i zachowania ich poufności oraz oświadcza, iż udostępnienie Przedstawicielom Ministra tych danych nie naruszy praw i wolności osób, których te dane dotyczą.
2. Kontrola Przedsiębiorcy zostanie przeprowadzona w dniach i godzinach pracy obowiązujących w siedzibie Przedsiębiorcy lub w miejscu realizacji Inwestycji. Podczas kontroli Przedsiębiorca zapewni obecność osób kompetentnych do udzielenia wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Inwestycji. Odmowa poddania się przez Przedsiębiorcę Kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia stanowi podstawę do wypowiedzenia w trybie natychmiastowym Umowy. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów i danych, w tym dostępu do zapisów ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją (w tym prowadzonych w formie elektronicznej), o których mowa w ust. 1, jest traktowane jak uniemożliwienie przeprowadzenia Kontroli. W przypadku wypowiedzenia Umowy Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w § 6 ust. 4.
3. Po przeprowadzeniu Kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą i podpiszą protokół   
   z Kontroli w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, zwany dalej „Protokołem”. Protokół powinien zawierać w szczególności wykaz dokumentów i innych źródeł, na podstawie których została przeprowadzona Kontrola, liczbę utworzonych przez Przedsiębiorcę miejsc pracy, informację na temat realizacji warunku utrzymania miejsc pracy oraz wysokość kosztów Inwestycji poniesionych przez Przedsiębiorcę - od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do ostatniego dnia roku kalendarzowego objętego Kontrolą. Protokół podpisany przez Przedstawicieli Ministra zostanie przekazany Przedsiębiorcy do podpisania.
4. Przedsiębiorcy przysługuje prawo zgłoszenia do Ministra zastrzeżeń do Protokołu w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. W terminie 14 dni licząc od dnia wpłynięcia zastrzeżeń do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju, Minister może uwzględnić zastrzeżenia i zlecić Przedstawicielom Ministra sporządzenie skorygowanego Protokołu. Skorygowany Protokół zostanie podpisany przez Przedstawicieli Ministra i przekazany Przedsiębiorcy do podpisu.   
   W przypadku, gdy Przedsiębiorca zgłosi zastrzeżenia do skorygowanego Protokołu oraz   
   w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Minister powiadamia Przedsiębiorcę o konieczności przeprowadzenia ponownej kontroli, zwanej dalej „Dodatkową Kontrolą”, przez Przedstawicieli Ministra, innych niż przeprowadzający Kontrolę, z zachowaniem procedur,   
   o których mowa w ust. 1-3. Po przeprowadzeniu Dodatkowej Kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą z niej raport o wynikach Dodatkowej Kontroli, zwany dalej „Raportem”. Podpisany przez Przedstawicieli Ministra przeprowadzających Dodatkową Kontrolę Raport zostanie przekazany Przedsiębiorcy w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia Dodatkowej Kontroli. Wszystkie ustalenia zawarte w Raporcie oraz wyniki Dodatkowej Kontroli   
   w nim zawarte są ostateczne i wiążące dla Stron, a liczba utworzonych miejsc pracy oraz wysokość kosztów Inwestycji wskazane w Raporcie za okres objęty badaniem, nie będą podlegać dalszej weryfikacji.
5. Jeżeli Przedsiębiorca nie zgłosi zastrzeżeń do Protokołu, zostanie on – w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Przedsiębiorcę - podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Przedsiębiorcy, a jeden tak podpisany jego egzemplarz zostanie zwrócony do Ministra. Po podpisaniu Protokołu przez obie Strony ustalenia zawarte w Protokole będą miały charakter ostateczny, a liczba utworzonych miejsc pracy oraz wysokość kosztów Inwestycji w nim wskazana nie będą podlegać dalszej weryfikacji. Postanowienia zdań poprzednich mają odpowiednie zastosowanie do skorygowanego Protokołu, o którym mowa w ust. 4.
6. W przypadku bezskutecznego upływu 14 - dniowego terminu, o którym mowa w ust. 5, przyjmuje się, że Przedsiębiorca zaakceptował odpowiednio - Protokół lub skorygowany Protokół - w całości bez zastrzeżeń. Za dzień zgłoszenia zastrzeżeń Strony rozumieją dzień nadania przez Przedsiębiorcę zastrzeżeń, odpowiednio, do Protokołu albo skorygowanego Protokołu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego lub dzień ich złożenia w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju.
7. Za dzień otrzymania Protokołu co do którego nie wniesiono zastrzeżeń, skorygowanego Protokołu lub Raportu przez Przedsiębiorcę uznaje się dzień jego wpływu do siedziby Przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego ustępu. Przedsiębiorca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Ministra o każdej zmianie siedziby i adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku Protokół lub Raport wysłane na adres Przedsiębiorcy wskazany w Umowie lub na ostatni adres wskazany przez niego uważa się za skutecznie doręczone. Zmiana siedziby i adresu Przedsiębiorcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wymaga zmiany Umowy.
8. Protokół co do którego nie wniesiono zastrzeżeń , skorygowany Protokół lub Raport za dany rok stanowi ocenę wykonania zobowiązań Przedsiębiorcy określonych w Umowie za okres, którego dotyczy ten – odpowiednio - Protokół, skorygowany Protokół lub Raport.
9. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności realizacji Inwestycji z postanowieniami Umowy, Minister pisemnie poinformuje o tym fakcie Przedsiębiorcę oraz będzie miał prawo wstrzymania wypłaty Pomocy do czasu ostatecznego wyjaśnienia tych zastrzeżeń.
10. W przypadku, gdy z Protokołu co do którego nie wniesiono zastrzeżeń, skorygowanego Protokołu lub Raportu wynika, że Przedsiębiorca pobrał Pomoc w nadmiernej wysokości, wówczas jest on zobowiązany do zwrotu odpowiedniej części Pomocy na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o finansach publicznych” wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
11. Minister zapewnia, że wszelkie informacje przekazane, udostępnione lub ujawnione Ministrowi lub upoważnionym Przedstawicielom Ministra przez Przedsiębiorcę, na podstawie lub w związku z Umową, w tym w szczególności, na podstawie § 2 ust. 2 Umowy, będą traktowane jako tajemnica Przedsiębiorcy, oraz Minister zobowiązuje się, iż informacje te zostaną użyte i wykorzystane wyłączniedla celów związanych z realizacją Umowy.
12. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące zachowania tajemnicy Przedsiębiorcy nie będą dotyczyły prawnego obowiązku udzielania niezbędnych informacji organom administracji rządowej lub samorządowej, organom wymiaru sprawiedliwości, lub innym podmiotom, jeżeli obowiązek udzielania takich informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności ostateczna decyzja administracyjna lub prawomocne orzeczenie Sądu), a ponadto osobom uczestniczącym w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy.
13. Minister zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie realizacji Umowy dodatkowych – poza kontrolą określoną w § 3 ust. 1 i 4 oraz w § 5 ust. 4 – kontroli realizacji przez Przedsiębiorcę postanowień Umowy, w tym w szczególności w zakresie określonym w § 6 ust. 3 pkt 1)-5). Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w ust. 1-12 niniejszego paragrafu.
14. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień właściwych organów do dokonywania kontroli działalności Przedsiębiorcy w zakresie określonym przez właściwe przepisy prawa.

§ 4.

1. Przedsiębiorca zobowiązuje się zakończyć realizację Inwestycji, tj. ponieść określone Umową koszty Inwestycji i utworzyć określone Umową miejsca pracy, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie objętym wsparciem na podstawie Umowy, tj. w zakresie Inwestycji, przez okres co najmniej 5 lat licząc od dnia zakończenia realizacji Inwestycji. Przedsiębiorca poinformuje pisemnie Ministra o dacie zakończenia realizacji Inwestycji.
2. Przedsiębiorca w związku z zawarciem Umowy zobowiązuje się do:
3. utworzenia w związku z Inwestycją najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r., zgodnie   
   z Załącznikiem Nr 4 do Umowy, co najmniej **872** nowych miejsc pracy, w tym co najmniej **140** dla osób z wyższym wykształceniem do dnia 31 grudnia 2020 r., w przeliczeniu na pełne etaty w stosunku do średniego zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o pomoc, które wynosiło 5 438 (słownie: pięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem) etatów, z zastrzeżeniem, że do liczby miejsc pracy utworzonych w związku z Inwestycją zaliczane będą miejsca pracy powstałe po dniu złożenia wniosku, tj. po dniu 21 lipca 2016 r.;
4. utrzymania każdego utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego utworzenia, przy czym warunek utrzymania nowych miejsc pracy weryfikowany będzie   
   w oparciu o średnioroczne zatrudnienie w poszczególnych latach spełniania tego warunku;
5. poniesienia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r. kosztów Inwestycji   
   w wysokości co najmniej **120 100 000 zł** (słownie: sto dwadzieścia milionów sto tysięcy złotych);
6. utrzymania w województwie podkarpackim, zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014, Inwestycji o wartości początkowej określonej w pkt 3) przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji Inwestycji;
7. przedkładania Ministrowi w latach 2023-2027 corocznych Sprawozdań z wykonania obowiązków, o których mowa w pkt 1) – 4). Sprawozdania sporządzane będą według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do Umowy oraz składane będą w terminie do dnia 31 marca roku następującego po danym roku sprawozdawczym.
8. Przedsiębiorca zobowiązuje się do przekazywania Ministrowi, na każde pisemne wezwanie, informacji i wyjaśnień na temat realizacji Inwestycji, w tym także do przedkładania dokumentów lub ich poświadczonych kopii, włączając w to wszystkie faktury i wyciągi bankowe dotyczące wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji.
9. Przedsiębiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania danych (prowadzenia zapisów księgowych i kadrowych) w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie, bieżące monitorowanie i weryfikację, w tym kontrolę, kosztów Inwestycji oraz liczby utworzonych nowych miejsc pracy.

§ 5.

1. W przypadku, gdy:
2. liczba nowych miejsc pracy, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1), utworzonych w związku z Inwestycją od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2021 r., będzie niższa niż **785**

lub

1. koszty Inwestycji, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3), poniesione   
   w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2021 r., będą niższe niż   
   **102 085 000 zł** (słownie: sto dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych)

- wówczas cała wypłacona Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

1. W przypadku, gdy liczba miejsc pracy utworzonych od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia   
   31 grudnia 2021 r. będzie niższa niż **872**, ale nie niższa niż **785** (w przeliczeniu na pełne etaty) lub liczba miejsc pracy utworzonych do dnia 31 grudnia 2020 r. dla osób z wyższym wykształceniem będzie niższa niż **140** lub wartość kosztów Inwestycji poniesionych od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2021 r. będzie niższa niż **120 100 000 zł** (słownie: sto dwadzieścia milionów sto tysięcy złotych), ale nie niższa niż **102 085 000 zł** (słownie: sto dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), wówczas ostateczna kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 9 *Programu* w punkcie „*Obniżanie wsparcia w przypadku zmiany parametrów inwestycji”.*
2. W przypadku, jeżeli z Protokołu co do którego nie wniesiono zastrzeżeń, skorygowanego Protokołu lub Raportu, o których mowa w § 3 wynika, że zachodzi sytuacja wskazana w ust. 2, Minister niezwłocznie poinformuje Przedsiębiorcę pisemnie o tym fakcie wraz z uzasadnieniem wskazującym metodologię wyliczenia należnej Pomocy. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
3. W roku następującym po upływie pięcioletniego okresu utrzymania Inwestycji, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 4), w terminie uzgodnionym przez Strony, Przedstawiciele Ministra przeprowadzą w siedzibie Przedsiębiorcy kontrolę dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków zapisanych w § 4 ust. 2 pkt 2) i 4). Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w § 3. Jeżeli z Protokołu co do którego nie wniesiono zastrzeżeń, skorygowanego Protokołu lub ze sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 5), wynika, iż Przedsiębiorca utrzymał mniej niż **785** miejsc pracy, utworzonych w związku z Inwestycją, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1), lub utrzymał Inwestycję, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 3), o wartości początkowej niższej niż **102 085 000 zł** (słownie: sto dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), wówczas cała wypłacona Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
4. Jeżeli z Protokołu co do którego nie wniesiono zastrzeżeń, skorygowanego Protokołu lub ze sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 5), wynika, iż Przedsiębiorca utrzymał mniej niż **872** miejsc pracy, utworzonych w związku z Inwestycją, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1), ale nie mniej niż **785** lub liczba miejsc pracy utrzymanych w tym okresie dla osób z wyższym wykształceniem będzie niższa niż **140** lub utrzymał Inwestycję, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 3), o wartości niższej niż **120 100 000 zł** (słownie: jedenaście milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych), ale nie niższej niż **102 085 000 zł** (słownie: sto dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), wówczas kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 9 *Programu* w punkcie „*Obniżanie wsparcia w przypadku zmiany parametrów inwestycji*”. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

§ 6.

1. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 pkt 5) i § 3 ust. 7 wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy,   
   a także Załączników Nr 3, 4 i 5, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności   
   w postaci aneksu podpisanego przez Strony.
2. Przedsiębiorca może wypowiedzieć Umowę w drodze pisemnego i zawierającego uzasadnienie wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni od daty wpływu oświadczenia wraz   
   z uzasadnieniem do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju.
3. Minister może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Przedsiębiorca:
4. rozpoczął realizację Inwestycji przed dniem złożenia Wniosku;
5. zaprzestał realizacji Inwestycji, bądź nie utrzymuje, na zasadach przewidzianych   
   w Umowie miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją Inwestycji lub kosztów Inwestycji przynajmniej na poziomie określonym w § 5 ust. 1, bądź realizuje Inwestycję   
   w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub z naruszeniem prawa,
6. zaprzestał, w tym zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej w okresie obowiązywania Umowy;
7. zaprzestał przez okres dłuższy niż 3 miesiące prowadzenia w Zawadzie, gmina Dębica działalności w zakresie objętym wsparciem na podstawie Umowy, tj. w zakresie budowy nowego zakładu produkującego uszczelki karoseryjne na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego;
8. w celu uzyskania Pomocy przedstawił fałszywe oświadczenia lub dokumenty, co zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym skazującym członka organu zarządzającego Przedsiębiorcy.

4. W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 i 3, a także   
w § 3 ust. 2, Przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu całej uzyskanej Pomocy w terminie 15 dni od dnia rozwiązania Umowy, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Pomocy z budżetu państwa, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

5. W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz   
w § 3 ust. 2, Przedsiębiorcy nie przysługuje względem Ministra żadne roszczenie, w tym także   
o odszkodowanie.

* 1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się zasady zawarte w Programie, przepisy Kodeksu Cywilnegooraz ustawy o finansach publicznych.
  2. Umowa została sporządzona w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; jeden egzemplarz dla Przedsiębiorcy, pozostałe dwa egzemplarze dla Ministra.
  3. O ile Umowa i prawo wspólnotowe nie stanowią wyraźnie inaczej, Umowa podlega prawu polskiemu.
  4. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Przedsiębiorcę obowiązków wynikających z Umowy, w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, Przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Ministra o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, udowodnienia okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazania zakresu, w jakim zdarzenie miało wpływ na przebieg realizacji Inwestycji. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń, niezależnych od Przedsiębiorcy, które uniemożliwiają lub zasadniczo utrudniają wykonywanie zobowiązań Przedsiębiorcy wynikających z Umowy, a których Przedsiębiorca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć pomimo działania z należytą starannością.

§ 7.

1. Pomoc spełnia wszystkie warunki określone w Rozporządzenia Komisji 651/2014, w związku   
z czym nie wymaga zgody Komisji Europejskiej.

2. Minister poinformuje Komisję Europejską o udzieleniu Pomocy w ciągu 20 dni od dnia zawarcia Umowy.

§ 8.

Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2027 r.

§ 9

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

1. Załącznik nr 1: upoważnienie /pełnomocnictwo od Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 maja 2017 r., znak: MR/262-UPM/17;
2. Załącznik nr 1a: informacja odpowiadająca odpisowi aktualnego z rejestru przedsiębiorców KRS z dnia 27 lipca 2017 r. dotycząca Hutchinson PolandSp. z o.o.;
3. Załącznik nr 2: ocena projektu Hutchinson PolandSp. z o.o.;
4. Załącznik nr 3: wzór sprawozdania finansowo-rzeczowego dotyczący postępów w realizacji Inwestycji;
5. Załącznik nr 4: harmonogram realizacji Inwestycji;
6. Załącznik nr 5: wzór sprawozdania finansowo-rzeczowego w zakresie utrzymania Inwestycji.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Minister Rozwoju i Finansów** | **W imieniu Hutchinson Poland Sp. z o.o.:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Pan Piotr Gąska (podpis z pieczątką)** |
|  |  |

**Załącznik Nr 2**

**do Umowy nr II/594/P/15014/2830/17/DDI**

**Ocena projektu zgodnie   
z *Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu   
dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023***

**Wsparcie finansowe z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy**

Zgodnie z przyjętym systemem oceny projektów inwestycyjnych projekt firmy **Hutchinson Poland sp. z o.o.** uzyskał **75** punktów na 100 możliwych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PODSUMOWANIE - GRANT NA ZATRUDNIENIE | | |
| Kategoria | Punktacja | Maksimum |
| Kapitał ludzki | 13 | 20 |
| Lokalizacja | 24 | 30 |
| Nakłady | 20 | 20 |
| Sektor przemysłowy | 9 | 15 |
| Inne kryteria\* | 9 | 15 |
| **SUMA** | **75** | **100** |
| Grant - kwota podstawowa | 7 247 400 | PLN |
| Premia - Polska Wschodnia | 20% |  |
| Obniżenie - łączenie instrumentów | 0% |  |
| Rekomendowany grant | **8 696 880** | PLN |
| Szacunkowe wsparcie na osobę | 9 973 | PLN/osoba |

\*Inne czynniki:

* wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez dział B+R zakładu,
* zwiększone prawdopodobieństwo przyciągnięcia kolejnych firm w ramach podkarpackiego klastra motoryzacyjnego,
* współpraca badawczo-rozwojowa pomiędzy działem B+R zakładu a uczelniami wyższymi,
* współpraca z lokalnymi władzami w zakresie dostosowywania programów kształcenia w szkołach zawodowych i technikach.

**Załącznik Nr 3**

**do Umowy nr II/594/P/15014/2830/17/DDI**

**Sprawozdanie finansowo - rzeczowe**

**dla projektu firmy Hutchinson Poland sp. z o.o.**

**za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia ………….. r.**

**1. Koszty Inwestycji za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.08.20…r.:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Data wystawienia dokumentu** | **Nr faktury  (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)** | **przedmiot** | **wartość netto**  **(w PLN)** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
|  | **łącznie w roku 20…** |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |
|  | **łączne koszty poniesione z tytułu Inwestycji:** | |  |  |

**2. Prognozowane koszty Inwestycji za okres od dnia 01.09.20…r. do dnia 31.12.20… r.:   
….. PLN**

**3. Łączne koszty Inwestycji, o których mowa w pkt 1 i 2 Sprawozdania: ….. PLN.**

**4. Liczba miejsc pracy utworzonych od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.08.20…r.:– z uwzględnieniem wymiaru etatu:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **miesiąc/rok** | **Liczba miejsc pracy utworzonych  w miesiącu** | **Liczba miejsc pracy narastająco** | **Liczba miejsc pracy dla osób  z wyższym wykształceniem utworzonych  w miesiącu** | **Liczba osób  z wyższym wykształceniem narastająco** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |  |

**5. Prognozowana liczba miejsc pracy, które zostaną utworzone od dnia 01.09.20…r. do dnia 31.12.20… r.:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Prognozowana liczba miejsc pracy utworzonych od dnia 01.09.20…r. do dnia 31.12.20… r.:** | **Liczba osób z wyższym wykształceniem** |
| 1. |  |  |
| (…) |  |  |

**6. Łączna liczba miejsc pracy o których mowa w pkt 4 i 5 Sprawozdania :**

…………. w tym z wykształceniem wyższym………………

**7. Utrzymanie miejsc pracy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.08.20…r.:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **miesiąc/rok** | **Przeciętne zatrudnienie** |
| 1. | styczeń |  |
| 2. | luty |  |
| 3. | marzec |  |
| 4. | (…) |  |
|  | Podsumowanie | Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12) |

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym kontrolą), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu   
(w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych.

**8. Wykaz etatów na dzień 31.08.20…r.: (z podaniem stanowisk, bez danych osobowych):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa stanowiska** | **Liczba etatów (z uwzględnieniem wymiaru)** |
| **1.** |  |  |
| **2.** |  |  |
| **3.** |  |  |
| **(…)** |  |  |
| **Podsumowanie (łączna liczba etatów)** |  |  |

**9. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy.**

………………………………

Podpis osób upoważnionych

do reprezentowania Przedsiębiorcy

**Załącznik nr 4**

**do Umowy nr II/594/P/15014/2830/17/DDI**

**1. Planowany harmonogram zatrudnienia w ramach Inwestycji realizowanej przez Hutchinson Poland sp. z o.o., polegającej na budowie w latach 2016-2021 nowego zakładu produkującego uszczelki karoseryjne na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego w Zawadzie, gmina Dębica:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **2017\*** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Razem** |
| Liczba utworzonych nowych miejsc pracy: | 104 | 237 | 119 | 187 | 225 | **872** |
| w tym: dla pracowników  z wyższym wykształceniem | 21 | 57 | 42 | 20 | 0 | **140** |
| Zatrudnienie narastająco | 104 | 341 | 460 | 647 | 872 | X |
| w tym: pracowników  z wyższym wykształceniem | 21 | 78 | 120 | 140 | 140 | X |

\*liczba utworzonych nowych miejsc pracy od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2017

Stan zatrudnienia u beneficjenta określany jest w przeliczeniu na pełne etaty.

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w ramach Programu są dwuletnie koszty zatrudnienia nowych pracowników w wysokości co najmniej **83 352 246** **zł.**

**Do pracujących zalicza się:**

1. osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania) łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo;
2. właścicieli i współwłaścicieli zakładów (z wyłączeniem wspólników, którzy nie pracują w ramach realizowanej inwestycji, a wnoszą jedynie kapitał).

Do stanu zatrudnionych na podstawie stosunku pracy **nie zalicza się** osób korzystających   
w miesiącu sprawozdawczym z urlopów wychowawczych, z urlopów bezpłatnych   
w wymiarze powyżej 3 miesięcy (nieprzerwanie) oraz osób przebywających na świadczeniu rehabilitacyjnym, z wyjątkiem kobiet w ciąży korzystających z tego świadczenia, które należy traktować jak przebywających na zasiłku chorobowym, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, a także osób (uczniów) zatrudnionych na podstawie umowy   
o pracę w celu przygotowania zawodowego. Nie zalicza się również pracowników udostępnianych (zatrudnionych) przez agencję pracy tymczasowej oraz pracowników zatrudnionych na kontraktach, których umowa nie ma charakteru umowy o pracę.

Przy ocenie liczby miejsc pracy utworzonych przez beneficjenta w danym okresie brany będzie pod uwagę przyrost netto liczby miejsc pracy u beneficjenta, oznaczający liczbę miejsc pracy utworzonych w danym okresie, pomniejszoną o liczbę miejsc pracy zlikwidowanych   
w tym samym okresie.

**2. Koszty Inwestycji** poniesione w latach 2016-2021 przez Hutchinson Poland sp. z o.o. wyniosą co najmniej: **120 100 000 zł** (słownie: sto dwadzieścia milionów sto tysięcy złotych).

**Załącznik Nr 5**

**do Umowy nr II/594/P/15014/2830/17/DDI**

**Sprawozdanie finansowo- rzeczowe**

**dla projektu firmy Hutchinson Poland sp. z o.o.**

**w zakresie utrzymania Inwestycji   
w roku ………**

1. Nakłady inwestycyjne utrzymane w roku ……….

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Data wystawienia dokumentu | Nr faktury  (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów) | przedmiot | wartość netto  (w PLN) |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
|  | łącznie w roku ….… |  |  | … |
| (…) |  |  |  |  |
|  | łączna wartość nakładów inwestycyjnych utrzymanych w roku ….…: | |  | … |

2. Utrzymanie miejsc pracy w roku ……….

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | miesiąc/rok | Przeciętne zatrudnienie | Przeciętne zatrudnienie osób z wyższym wykształceniem |
| 1. | styczeń |  |  |
| 2. | luty |  |  |
| 3. | marzec |  |  |
| 4. | (…) |  |  |
|  | Podsumowanie | Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12) | Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12) |

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym sprawozdaniem), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu   
(w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych.

**3. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy.**

………………………………

Podpis osób upoważnionych

do reprezentowania Przedsiębiorcy