|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu: Ewidencja Potencjału Świadczeniodawcy,*** wnioskodawca Minister Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia. | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
|  | **RA IT** | Część metryczkowa | zweryfikowanie informacji dot. czasu trwania projektu. Z metryki projektu wynika, że ma być on realizowany do końca 2027 r., natomiast w opisie produktów projektu (pkt. 2.4), kamieni milowych (pkt. 3) czynności projektowe kończą się grudniu 2026 r | Rada Architektury IT zaleca | Uwaga przyjęta – skorygowano OZPI |
|  | **RA IT** | 4.1 | skorygowanie (zagregowanie) wartości prezentowanych w wielu wierszach opisanych tymi samymi datami | Rada Architektury IT zaleca | Uwaga przyjęta – skorygowano OZPI |
|  | **RA IT** | 4.2 | * weryfikowanie kosztów w pozycji kosztowej „Oprogramowanie” w kontekście kosztów wykazanych (prawdopodobnie niewłaściwie) w pozycji kosztowej „Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia Personelu wspomagającego)” * uzupełnienie kosztów w pozycji kosztowej „Wydajność rozwiązań”, koniecznych w przypadku gdy produktem projektu jest system teleinformatyczny * uzupełnienie kosztów w pozycji kosztowej „Szkolenia”, które ujęto w pozycji „Działania informacyjno-promocyjne” oraz w związku z tym korekta kosztów w pozycji kosztowej „Działania informacyjno-promocyjne” * weryfikacja kosztów zarządzania i wsparcia projektem w porównaniu z pozycjami wydajność rozwiązań, szkolenia, działania informacyjno-promocyjne, oprogramowanie. * „Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia Personelu wspomagającego)” należy wykazać koszty zarządu (w tym kierowników projektu), asystentów, doradców prawnych, finansowych oraz koszty pośrednie, zgodnie z definicją stosowaną w projektach współfinansowanych ze środków UE. Wynagrodzenia pracowników merytorycznych (tj. bezpośrednio realizujących zadania związane z wytworzeniem i wdrożeniem/udostępnieniem produktów projektu), w tym zatrudnionych na podstawie usług bodyleasing, powinny być wykazane w innych pozycjach kosztowych, niż „Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia Personelu wspomagającego) | Rada Architektury IT zaleca | Uwaga przyjęta – skorygowano OZPI |
|  | **RA IT** | 4.3 | weryfikacja, czy koszty utrzymania projektu będą ponoszone od 2027 r. (to potencjalnie oznacza omyłkę w dacie końcowej okresu realizacji projektu w metryce projektu | Rada Architektury IT zaleca | Uwaga przyjęta – skorygowano OZPI |