| Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu – Katalogi Administracji Publicznej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | NDAP | Uwaga ogólna | Brak w Rozdz. 1 i 2 informacji o projektach prowadzonych w MC, a powiązanych z projektem KAP tj. eDoręczenia i Portal RP. Projekty te pojawiają się co prawda w rozdz. 7 architektura jednak ich funkcjonalne powiązanie nie jest jasne. W szczególności brak potwierdzenia, że projekty te nie powielają tych samych funkcjonalności | Dodanie informacji o powiązaniach projektów, tak by jasne było, że ich zakresy nie powielają się. W szczególności np. w zakresie przejęcia zadań po ePUAP (eDoręczenia i KAP) oraz w zakresie katalogu usług (obywatel,gov.pl, Portal RP, KAP) |
| 2 | NDAP | 2.1. Cel-1 | Nie jest jasne w jaki sposób zostanie osiągnięta korzyść: „Optymalizacja kosztów działania Państwa (ograniczenie powielania tych samych prac, kosztów budowy i utrzymania redundantnych, niespójnych komponentów, kosztów opracowania i utrzymania informacji, łatwy dostęp do aktualnych informacji).” Stworzenie nowego rozwiązania nie zapewni osiągnięcia tej korzyści. Pytanie czy w efekcie realizacji projektu zostaną przeniesione i pozamykane istniejące już rozwiązania, ewentualnie zlikwidowane zostaną dublujące się dane w istniejących rejestrach i katalogach? Samo postawienie nowego rozwiązania nie rozwiąże problemów opisanych w Rozdz. 1, potrzebne są rozwiązania systemowe, o których w opisie nie ma jednak informacji. | Dostosowanie opisów KPI do celów |
| 3 | NDAP | 2.1. Cel-2 | Nie jest jasne o jakim systemie informatycznym mowa w Celu-2. W produktach projektu wskazane są Katalogi oraz dokumentacja, nie ma natomiast systemu teleinformatycznego. Należy spodziewać się (choć brak o tym informacji w opisie), że dane prezentowane będą za pomocą Portal RP | Dostosowanie opisów KPI do celów |
| 4 | NDAP | 2.1. Cel-3 | Brak informacji jakie rejestry będą miały poprawioną interoperacyjność i w jaki sposób zostanie to osiągnięte. Czy mowa tu o Katalogach będących produktami projektu? Nie jest jasne czy na pewno będą one rejestrami publicznymi | Dostosowanie opisów KPI do celów |
| 5 | NDAP | 2.1. Cel-4 | W ramach projektu przewidziane są szkolenia, w opisie brak jednak informacji o dodatkowych zadaniach pracowników administracji związanych z realizacją projektu. Brak w szczególności informacji kto i w jaki sposób będzie zasilał i aktualizował Katalogi. | Dostosowanie opisów KPI do celów |
| 6 | NDAP | 2.3. | Czy przewidziano mechanizm dzięki któremu wszystkie usługi, sprawy i wzory dokumentów istotnie trafią do KAP? | Uzupełnienie informacji |
| 7 | NDAP | 2.3. | W jaki sposób zostanie osiągnięte to, że usługi elektroniczne świadczone przez administrację publiczną czy też sprawy dla przedsiębiorców nie będą się powielać? Podobnie ze wzorami dokumentów. Kto i w jaki sposób będzie decydował o zawartości i uzupełnianiu Katalogów? | Uzupełnienie informacji |
| 8 | NDAP | 2.4. | Produktem końcowym projektu ma być prototyp silnika procesów biznesowych. Do czego ma służyć ten silnik i w jaki sposób będzie wykorzystany? | Uzupełnienie informacji |
| 9 | NDAP | 3 | O jakich e-usługach mowa w kamieniu milowym „Pilotażowo wdrożony Silnik Procesów Biznesowych wraz z zaimplementowanymi pięcioma kompleksowymi e-usługami udostępniony do eksploatacji”. W pkt. 2.2. udostępnione e-usługi nie podano żadnych e-usług będących efektem realizacji projektu |  |
| 10 | NDAP | 4.2. | Na realizację oprogramowania przewidziano ponad 32 miliony złotych, to duża kwota, a nie jest jasne co dokładnie będzie realizowało wytworzone oprogramowanie i w jaki sposób będzie łączyć się z innymi projektami MC w szczególności Portalem RP czy eDoręczeniami. |  |
| 11 | NDAP | 5.1. | Należy zaznaczyć, że katalog ryzyk jest bardzo ubogi. Uwzględniono jedynie 2 ryzyka, żadne z nich nie dotyczy samej realizacji projektu. Dodatkowo należy wskazać, że we wspomnianych ryzykach wpływających na realizację projektu wskazano trudne do przewidzenia problemy integracji KAP z wieloma systemami administracji publicznej (s. 12). Czy w ramach realizacji projektu zakłada się integrację systemu KAP z innymi systemami funkcjonującymi w administracji publicznej niż te wymienione w opisie projektu? Czy Beneficjent przewiduje możliwość integracji systemu KAP z systemami klasy EZD funkcjonującymi w administracji publicznej, innymi niż te wskazane w widoku kooperacji aplikacji? A jeżeli tak to w jakim zakresie? | Konieczność uzupełnienia katalogu ryzyk oraz doprecyzowania opisu projektu w zakresie integracji KAP z wieloma systemami administracji publicznej. |
| 12 | NDAP | 5.2. | W ryzykach wpływających na utrzymanie efektów projektu zidentyfikowano możliwość wystąpienia małego zainteresowania wykorzystaniem efektów realizacji projektu ze strony administracji publicznej. Jako sposób zarządzania ryzykiem podano wsparcie przy integracji z KAP platform regionalnych i domenowych. Opis projektu nie zawiera szczegółowych informacji dotyczących możliwości integracji z KAP platform regionalnych i domenowych. Czy wszystkie portale publiczne będą miały możliwość integracji z KAP i jeśli tak to w jakim zakresie? Czy w ramach realizacji projektu powstanie np. publiczne API za pomocą którego systemy zewnętrzne będą się mogły integrować z KAP? Jeśli tak, to czemu nie zostało ono uwzględnione jako produkt projektu? | Konieczność doprecyzowania opisu projektu w zakresie integracji z KAP platform regionalnych i domenowych. |