| Nazwa dokumentu: raportu za IV kwartał 2018r z postępu rzeczowo-finansowego projektu „Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie |
| --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | Okres realizacji projektu | W raporcie jako datę rozpoczęcia realizacji projektu błędnie wskazano „01.08.2019 r.” | Powinno być od 01.08.2018 r. |
| 2 | MC | 3. Postęp rzeczowy/ Kamienie Milowe | W informacji o kamieniach milowych wskazano błędne planowane daty osiągnięcia: - Zakończenie postępowania w celu wyłonienia wykonawców usług –06-2019; - Kontrola jakości w zakresie wdrażania krajowych i międzynarodowych norm, WCAG 2.0 – 07-2021; - Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Archiwum – 05.2019; - Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętów i programów – 03.2019; - Odbiór sprzętu i oprogramowania – 05-2019; - Przeprowadzenie szkolenia – 11-2020; - Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętu i wyposażenia archiwum modułowego – 03-2019; - Odbiór sprzętu i oprogramowania – 06.2019; - Budowa portalu do udostępniania zasobów – 06-2019; | Powinno być: - Zakończenie postępowania w celu wyłonienia wykonawców usług –31.08.2018; - Kontrola jakości w zakresie wdrażania krajowych i międzynarodowych norm, WCAG 2.0 – 31.12.2020; - Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb archiwum -31.10.2018; - Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętów i programów – 31.08.2018; - Odbiór sprzętu i oprogramowania – 14.09.2018; - Przeprowadzenie szkolenia – 30.09.2018; - Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętu i wyposażenia archiwum modułowego – 31.08.2018; - Odbiór sprzętu i oprogramowania – 31.08.2018; - Budowa portalu do udostępniania zasobów – 31.01.2019; Ponadto w przypadku nieosiągnięcia kamieni milowych w planowanym terminie w kolumnie „status realizacji kamienia milowego” należy wskazać przyczynę. |