# Numer sprawy: WOF-I.261.10.2021

# Załącznik nr 6

# do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do działania: „Kompleks działań na terenie rezerwatu przyrody Góra Zborów mających na celu utrzymanie muraw kserotermicznych na pow. 6 ha” w ramach zadania pn. „Czynna ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków występujących na terenie województwa śląskiego”.

- Przedmiotem usługi jest:

Prowadzenie zabiegów ochrony czynnej w sezonie wegetacyjnym 2021 r., na powierzchni 6 ha, w rezerwacie przyrody Góra Zborów, położonym na terenie gminy Kroczyce w powiecie zawierciańskim.

Powierzchnia zabiegów zawiera się w powierzchni wskazanej w Załączniku nr 2a (zabiegi ochrony czynnej – usuwanie drzew i krzewów oraz wypas) do Zarządzenia nr 10/2019 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 17 czerwca 2019 r., (z późn. zm.). Celem działań ochronnych jest przywrócenie i utrzymanie właściwych warunków siedliskom przyrodniczym.

- Termin wykonania zamówienia:

do 30 października 2021 r.

- Realizacja zamówienia

Zakres pracy Wykonawcy będzie obejmować:

- Uzyskanie zgód, na prowadzenie działań, od właścicieli i/lub zarządców gruntów/działek ewidencyjnych, na części których będą realizowane działania, poza działkami będącymi w zarządzie Zamawiającego – działki nr 338 i 331 oraz działki, na którą RDOŚ ma zgodę właścicieli – działka nr 329. Należy dążyć do uzyskania zgód od właścicieli pozostałych działek, których dotyczy wykonanie usługi.

- Realizację działań ochrony czynnej poprzez:

1) mechaniczne i ręczne usuwanie konkurencyjnych drzew, krzewów z pozostawieniem okazów jałowca, irgi oraz drzew o charakterze reliktowym,

2) ręczne usuwanie ekspansywnych roślin zielnych,

3) prowadzenie kontrolowanego wypasu zwierząt gospodarczych,

4) wykonanie drogi dojazdowej do powierzchni muraw

zgodnie z załącznikami do opz.

Ad.1). mechaniczne i ręczne usuwanie konkurencyjnych drzew, krzewów z pozostawieniem okazów jałowca, irgi oraz drzew o charakterze reliktowym.

Działania będą polegały na karczowaniu i wycince drzew i krzewów (dotyczy okazów będących efektem kilkuletniej sukcesji wtórnej w siedliskach otwartych). Na powierzchniach objętych działaniami ochronnymi należy  pozostawić część drzew i krzewów -  pojedynczo rosnące krzewiaste i krzywulcowe okazy dębu szypułkowego i bezszypułkowego, sosny zwyczajnej, buka, grabu, a z krzewów rosnące pojedynczo lub w niewielkich grupach starsze okazy: róży dzikiej, sinej, rdzawej, polnej, kutnerowatej, trzmieliny brodawkowatej, kaliny koralowej, śliwy tarniny, głogu jednoszyjkowego i dwuszyjkowego. Z krzewów na murawie należy pozostawić wszystkie okazy jałowca pospolitego i irgi pospolitej (z wyjątkiem martwych oraz uszkodzonych). Okazy tych gatunków należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przy prowadzeniu zabiegów. Udział drzew i krzewów na powierzchni murawy nie powinien przekraczać 5% do 10%.

Z powierzchni objętej zabiegiem należy trwale usunąć wszystkie drzewa i krzewy należące do gatunków obcych i inwazyjnych (m.in. robinia akacjowa, klon jesionolistny, czeremcha późna, dąb czerwony i inne). Drzewa i krzewy należy ścinać jak najbliżej powierzchni gruntu.

Do prowadzenia zabiegów należy wyłącznie używać ręcznych narzędzi. Zabrania się używania na murawie pojazdów silnikowych. Dopuszcza się zastosowanie do transportu biomasy zaprzęgów konnych. Podczas prowadzenia zabiegów należy w maksymalnym stopniu chronić roślinność zielną murawy oraz powierzchnię gleby. Biomasę należy zebrać i wynieść poza powierzchnię objętą zabiegami (dopuszczalny transport na dużych płachtach, ciągnionych po ziemi).

Ad. 2). ręczne usuwanie ekspansywnych roślin zielnych

Zabieg polega na dwukrotnym ręcznym skoszeniu ekspansywnych i inwazyjnych gatunków roślin zielnych z powierzchni runi murawy kserotermicznej: trzcinnika piaskowego, nawłoci (kanadyjskiej i późnej) oraz dwukrotnym wyrywaniu lub wykaszaniu orlicy pospolitej. Usunięcie roślin należy wykonać przed wytworzeniem nasion (i zarodników). Materiał pochodzący z koszenia należy dokładnie zagrabić i wynieść poza powierzchnię objętą zabiegiem.

Ad. 3). prowadzenie kontrolowanego wypasu zwierząt gospodarskich.

Działanie polega na prowadzeniu wypasu zwierząt gospodarskich  (kóz, owiec, w tym ras prymitywnych, dzikich) o obsadzie nieprzekraczającej 1,5 DJP/ha oraz obciążeniu do 10 DJP/ha. Wypas należy rozpocząć najpóźniej w terminie dwóch tygodni od podpisania umowy, zakończyć w terminie do 30 października.

Wielkości obsady i obciążenia (w granicach wskazanych powyżej) powinna zostać szczegółowo określona i na bieżąco korygowana przez nadzór przyrodniczy, zapewniony przez Wykonawcę, w zależności od stanu zachowania siedlisk przyrodniczych i efektywności zastosowanych zabiegów ochronnych, wpływu na cenne gatunki flory oraz fauny, uwzględniając skład gatunkowy stada (biologię i ekologię wykorzystywanych do wypasu gatunków zwierząt). Przed rozpoczęciem wypasu, w celu ochrony stada zwierząt, wykonawca winien na własny koszt zapewnić ogrodzenie powierzchni przeznaczonych pod wypas. W przypadku wykorzystywania ras uważanych za obce przyrodzie polskiej należy przeciwdziałać ucieczce zwierząt z zagrody.

W przypadku wykorzystywania ras uważanych za obce przyrodzie polskiej Wykonawca musi uzyskać wszelkie zgody wymagane prawem i przedstawić je Zamawiającemu przed rozpoczęciem wypasu tych zwierząt.

Należy unikać prowadzenia wypasu z zastosowaniem podziału powierzchni wypasowej na kilka izolowanych terytorialnie kwater wypasowych. Zwierzęta powinny przebywać na pastwisku przez cały dzień. Dopuszcza się prowadzenie wypasu w godzinach nocnych. Przez całą dobę Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia niezbędnego nadzoru nad wypasanym stadem (również w formie zdalnej). Zwierzętom należy zapewnić stały dostęp do wody przez cały okres wypasu, za wyjątkiem ras dzikich, prymitywnych. Dopuszcza się instalowanie niezbędnej do prowadzenia wypasu infrastruktury (koszaru, zadaszenia, przyczepy mieszkalnej, poideł, itp.). Wykonawca powinien ograniczyć do minimum czas transportu zwierząt do wypasanej powierzchni. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania z powierzchni wypasu: odpadów (śmieci), które zagrażają zdrowiu i życiu zwierząt.

Ad. 4) Odtworzenie gruntowej drogi dojazdu do muraw kserotermicznych (w granicy działki 338, zaznaczonej na mapie stanowiącej załącznik do opz) o szerokości 2m –wykarczowanie drzew rosnących w granicy ww. drogi, przycięcie gałęzi i konarów wchodzących w światło drogi , wyrównanie gruntu - wypełnienie ziemią (atestowaną wolną od zanieczyszczeń i diaspor) ubytków po karczowaniu drzew.

Prace związane z odtworzeniem drogi należy poprzedzić wizją terenową z Zamawiającym w celu określenia szczegółów związanych z realizacją prac (okazaniem dokładnego jej przebiegu oraz oznakowanie drzew niezbędnych do usunięcia).

Możliwość wykonania prac w okresie lęgowym ptaków, wyłącznie w przypadku potwierdzenia przez nadzór przyrodniczy, zapewniony przez Wykonawcę, braku występowania gniazd ptaków w obrębie terenu prac.

W przypadku stwierdzenia gniazd ptaków prace wykonać poza okresem lęgowym, po uzyskaniu zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska, na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody.

- Uwaga! Prace opisane w pkt 2 ppkt 1 wymagają w części obszaru użycia specjalistycznego sprzętu i zastosowania technik alpinistycznych.

- W trakcie realizacji zabiegów należy zapewnić drożność pieszych szlaków turystycznych. Realizacja wypasu (wygrodzenie powierzchni) może skutkować tymczasowym ograniczeniem wspinaczki na udostępnionych do tego skałach. Informację w tym zakresie (treść do ustalenia drogą mailową z Zamawiającym) należy umieścić w  dostępnym i widocznym dla turystów miejscu m.in. przy tablicach znajdujących się na wejściach do rezerwatu. Fakt ten należy także zgłosić Zamawiającemu w celu zamieszczenia tej informacji na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz rozpowszechnienia jej w środowisku wspinaczkowym.

- Dojście/dojazd do powierzchni objętych zabiegami, do czasu wykonania drogi dojazdu, do ustalenia przez Wykonawcę.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Zamówienia.

Wynagrodzenie za wykonanie zadania będzie wypłacone w jednej racie w wysokości 100% umownej ceny, po ostatecznym odbiorze prac. Ostateczny odbiór prac nastąpi w terenie w ciągu 15 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru prac i będzie potwierdzony protokołem odbioru, którego kopia zostanie przekazana Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany przekazywać cyklicznie po każdym pełnym miesiącu realizacji Zamówienia, następujące informacje:

- krótki opis zrealizowanych zabiegów (liczbie wypasanych zwierząt w rozbiciu na gatunki) ,

- zasięgu wykonanych zabiegów w postaci mapy lub plików GIS.

Informację należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia i weryfikacji w terenie przekazanych informacji, bez wcześniejszego powiadomienia Wykonawcy.

Po zakończeniu całości prac należy sporządzić sprawozdanie z ich wykonania. Sprawozdanie powinno zawierać informacje o: rodzajach prac, ich lokalizacji i wielkościach powierzchni (zasięg w postaci mapy lub plików GIS), sposobie zagospodarowania wykarczowanej i wyciętej biomasy, terminach prowadzenia wypasu (okresy wypasu/liczba dni wypasowych, obsada i obciążenie pastwiska), liczbie wypasanych zwierząt gospodarskich oraz inne istotne zdaniem Wykonawcy informacje, o których powinien wiedzieć Zamawiający. Sprawozdanie należy przedstawić Zamawiającemu w formie pliku zapisanego w formacie *.pdf w terminie do 7 dni od zakończenia realizacji zabiegów.

- Inne

- Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek Zamawiającego oraz udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy, na każde żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Prace należy wykonać z poszanowaniem zasad obowiązującymi na terenie objętym ochroną prawną.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania z najwyższą starannością zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich zgód i zezwoleń wymaganych do prowadzenia prac. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu oświadczenie o uzyskanych zgodach.

Załączniki do opz:

- Wykaz działek, na częściach których realizowane będą zadania określone w Zamówieniu

- Mapa z zasięgiem powierzchni, na której realizowane będą zadania określone w Zamówieniu

- Mapa z zaznaczeniem przebiegu gruntowej drogi dojazdu do muraw kserotermicznych.