| Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznegoI kwartał 2020 POPC.02.03.01-00-0043/18 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „AMU Nature Collections - online (AMUNATCOLL): digitalizacja i udostępnianie zasobu danych przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama mickiewicza w Poznaniu”. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 2.Postep finansowy. Wartość środków wydatkowanych. | Zgodnie z instrukcją dla punktu pierwszego: „Należy wskazać % wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu. Na podstawie informacji przekazanych wraz z ostatnim złożonym w pierwszym kwartale wnioskiem o płatność, wskazana wartość powinna wynosić nie mniej niż 54,06%. W raporcie Beneficjent wskazał 46,02% | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |