| Nazwa dokumentu: : Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2020 POPC.02.03.01-00-0012/17 Uniwersytet Łódzki „Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego - charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Człowiek.pl” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 2. Postęp finansowy. Czas realizacji projektu | Czas trwania projektu wynosi 36 m. Od początku trwania projektu do I kwartału 2020 minęło 29 miesięcy. W związku z czym % czasu realizacji projektu wynosi 80,55% | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |
| 2 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe. | W raporcie nie została ujęta nazwa kamienia milowego do zadani nr 5 „Zadanie 5/Sukcesywna promocja założeń i rezultatów projektu”. | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |