|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za IV kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. E-Faktury specjalizowane – rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF2)*** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Pkt. 3 Postęp rzeczowy – Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Sumy wartości docelowych wprowadzonych w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu” dla poszczególnych KPI, nie mogą przekraczać wartości docelowych podanych w tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”.  W raporcie Wskaźnik efektywności projektu 1 ma wartość 100 tys. , podczas kiedy w Kamieniach milowych wymieniony jest sześć razy z wartością 100 tys., co daje razem wartość 600 tys. Dany wskaźnik może być rozpisany w kliku kamieniach milowych, ale z odpowiednio mniejszą wartością tak, aby suma wartości wskaźnika we wszystkich razem kamieniach milowych dała 100 tys.  To samo dotyczy wskaźnika nr 2, który w raporcie ma wartość 1, a został wymieniony 6 razy co daje wartość 6. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |