| Nazwa dokumentu: raport za I kwartał 2019 roku postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych bazie AGRO” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 2. Postęp finansowy | Wartość środków wydatkowanych – według danych IP- wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w złożonych wnioskach o płatność (od początku realizacji projektu do końca okresu sprawozdawczego objętego raportem tj. do 31.03.2019) to 493 302,78 (wniosek o płatność nr 3). W stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych daje to 6,63% Beneficjent wskazał 12,24 % | Proszę o weryfikację i korektę zapisu w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |
| 2 | MC | 3. Kamienie milowe | W odniesieniu do Kamienia milowego „Aktualizacja API” wskazano, że kamień milowy został osiągnięty w zaplanowanym terminie jednocześnie oprócz statusu wskazano informację, która nie jest wymagana. | Proszę o usunięcie informacji nadmiarowej. |
| 2 | MC | 3. Tabela „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” | - Odnośnie wskaźnika „Liczba utworzonych API” – w raporcie Beneficjent wskazał wartość osiągniętą od początku realizacji projektu (narastająco) w wysokości – 2. W złożonym do IP wniosek o płatność nr 5 obejmującym okres sprawozdawczy do 31.03.2019 czyli pokrywający się z okresem sprawozdawczym dla bieżącego raportu, Beneficjent dla tego wskaźnika wykazał wartość – 0,00 - Odnośnie wskaźnika „Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API” – w raporcie Beneficjent wskazał wartość osiągniętą od początku realizacji projektu (narastająco) w wysokości – 1. W złożonym do IP wniosku o płatność nr 5 obejmującym okres sprawozdawczy do 31.03.2019 czyli pokrywający się z okresem sprawozdawczym dla bieżącego raportu, Beneficjent dla tego wskaźnika wykazał wartość – 0,00 | Proszę o weryfikację i korektę wartości osiągniętych wskaźników z uwzględnieniem treści zgłoszonej uwagi |