|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport za IV kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. ***Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap 2)*** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | **2 Postęp finansowy** | % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych: 0% (1 488 734,58 zł /  30 362 077,79 zł)  Kwoty podane w nawiasie sugerują, że poprawna jest wartość 4,9% (wykazano 0%).  Jednocześnie bardzo proszę o analizę, czy wskaźniki procentowe dla wszystkich parametrów finansowych w tej części raportu rzeczywiście są równe? (kwota 1 488 734,58 zł to środki dotychczas zaangażowane i jednocześnie wydatki już poniesione w projekcie a także wydatki kwalifikowalne wykazane w zatwierdzonych wnioskach o płatność i jednocześnie wydatki kwalifikowalne poniesione w projekcie?). Obszerna instrukcja nt tych wskaźników zawarta jest we [wzorze raportu](https://www.gov.pl/web/krmc/uchwala-krmc-w-sprawie-okreslenia-wzoru-raportu-z-postepu-rzeczowo-finansowego-projektu-informatycznego2) | Proszę o analizę i korektę raportu. | Zgodnie z uwagami, przeanalizowano wskaźniki procentowe dla wszystkich parametrów finansowych w 2 części raportu „Postęp finansowy”. Z uwagi na poniesienie kosztów w IV kw. 2020 r., złożono do Instytucji Pośredniczącej (IP) - Ministerstwa Edukacji i Nauki wniosek o płatność (WOP) nr 1 na kwotę  1 488 734,58 zł. Jednakże wskazany wniosek nie został jeszcze zatwierdzony przez IP, dlatego w kolumnie *Wartość środków wydatkowanych pkt 2 „% wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych”,* zaktualizowano wartość na 0 % i kwotę wydatków na 0 zł z adnotacją jw. Po otrzymaniu pisma o zatwierdzeniu WOP, stosowne kwoty będą zaktualizowane w kolejnym raporcie. Ponadto, zrezygnowano z pkt 3 wskazanej kolumny, ponieważ obecnie nie występują koszty niekwalifikowalne. |
|  |  |  |  |  |  |