| Nazwa projektu dokumentu: OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | NDAP | Uwagi ogólne | Nie jest jasne czy projekt dotyczy wyłącznie nowych projektów, czy też przeniesienia istniejących już rozwiązań. W ewentualnym przypadku przeniesienia nie jest jasne co dalej z istniejącą infrastrukturą. |  |
| 2 | NDAP | 1.1. | Wśród zidentyfikowanych problemów znalazło się: - „rozproszone i źle zarządzane rezerwy mocy i przestrzeni dyskowych”, nie jest jednak jasne, jak realizacja projektu rozwiąże ten problem. Czy obecnie istniejąca infrastruktura w serwerowniach jednostek będzie wykorzystywana na potrzeby projektu WIIP? Czy zakładana jest naturalna migracja usług na infrastrukturę WIIP w miarę starzenia się obecnej infrastruktury? |  |
| 3 | NDAP | 1.2 | Analiza potrzeb powinna zostać przeniesiona do Rozdz. 1.1. W rozdziale 1.2 powinien być jedynie opis stanu obecnego |  |
| 4 | NDAP | 2.1 | Biorąc pod uwagę koszty projektu przekraczające 200 mln. złotych udostępnienie przestrzeni dyskowej w ilości 4,5 PB wydaje się bardzo niskie, w ujęciu potrzeb szeroko pojętej administracji publicznej. |  |
| 5 | NDAP | 4.2 | Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych jest niekompletny, brakuje m.in. informacji dot. infrastruktury chmurowej, wyszczególnione koszty to jedynie ok. 36 mln. złotych |  |