|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport końcowy z realizacji projektu pn.* ***„Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie”*** *(Wnioskodawca: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Beneficjent: Muzeum Narodowe w Warszawie)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
|  | **MC** | 7. Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | Należy skorygować mało czytelne podsumowanie stopnia realizacji niektórych wskaźników projektu w stosunku do pierwotnego planu. | Proszę o analizę i korektę raportu. | *Plan/wykonanie*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Lp.* | *Nazwa wskaźnika* | *Plan* | *Wykonanie* | | *1* | *Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego* | *1* | *1* | | *2* | *Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego* | *43.820* | *43.984* | | *3* | *Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego* | *43,820* | *43.984* | | *4* | *Liczba utworzonych API* | *1* | *1* | | *5* | *Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API* | *0* | *0* | | *6* | *Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego* | *0,49 TB* | *0,35 TB* | | *7* | *Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego* | *76 TB* | *68,06 TB* | | *8* | *Liczba wygenerowanych kluczy API* | *1* | *1* | | *9* | *Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego* | *350.000* | *W trakcie* |   *Uwagi:*  *Ad. 2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego - Zakładany w Aneksie nr 4 wskaźnik dla całego projektu to 43820 został przekroczony o 164 rekordy - przekroczenie wskaźnika wynika z zasad ewidencji zbiorów typu muzealnego, gdzie tworzy się ustrukturyzowane rekordy dla obiektów złożonych z wielu elementów oraz zespołów. W toku prac projektowych pracownicy prowadzili reinwentaryzację i rozpisywali rekordy pojedyncze na złożone o ile była do tego podstawa merytoryczna, zgodnie z zasadami ewidencjonowania zbiorów.*  *Ad. 3 Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – plan 40 000/wykonanie 43 984. Łączna liczba wszystkich udostępnionych na platformie Cyfrowe MNW obiektów to 117 302 obiekty cyfrowe, uwzględniając inne projekty w jakich MNW brało udział i pracę własną (dane z dnia 27.02.2024)*  *Przekroczenie o 164 rekordy zakładanego w Aneksie nr 4 wskaźnika wynikało z zasad ewidencji zbiorów typu muzealnego, gdzie tworzy się ustrukturyzowane rekordy dla obiektów złożonych z wielu elementów oraz zespołów. W toku prac projektowych pracownicy prowadzili reinwentaryzację i rozpisywali rekordy pojedyncze na złożone o ile była do tego podstawa merytoryczna, zgodnie z zasadami ewidencjonowania zbiorów.*  *Ad. 5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API – nie dotyczy – API zostało utworzone w ramach projektu komplementarnego Otwarte Narodowe*  *Ad.6 Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego – plan 0,45 TB/ wykonanie 0,35 TB - Rozmiar udostępnionych on-line ISP, będący rozmiarem tzw. wglądówek w formacie JPG wygenerowanych na potrzeby programu bazodanowego MUZA MNW i Platformy Cyfrowe MNW jest wskaźnikiem o charakterze szacunkowym, obliczanym a priori na etapie przygotowania dokumentów aplikacyjnych projektu. W trakcie realizacji projektu Beneficjent prowadząc prace nad migracją zdjęć i budową Repozytorium Cyfrowego MNW przeprowadził szeroko zakrojone prace nad zdjęciami w formacie TIF w celu nowej konwersji na JPG w wysokiej jakości. Przyjął założenie rozmiaru zdjęcia do 6000px na dłuższym boku przy kompresji 20%, co obecnie wśród muzeów w kraju stanowi najwyższą udostępnianą jakość dokumentacji wizualnej, służącą do przeglądania oraz pobrania i wykorzystania przez użytkowników do własnych celów. Przyjęta wielkość zapewnia również optymalne funkcjonowanie prędkości odtwarzania i pobierania zdjęć Platformy. Wskaźnik został obliczony na podstawie rzeczywistych danych wygenerowanych z bazy danych Systemu MUZA MNW.*  *Ad. 7 Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego – plan 70TB/ wykonanie 68,06 TB - Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego ma charakter szacunkowy tj. na etapie przygotowywania dokumentów aplikacyjnych obliczany jest a priori. Różnica pomiędzy szacunkiem i osiągniętym wynikiem, przy digitalizacji całości zasobu wynika z przeszacowania na etapie planowania ostatecznej wielkości plików powstałych w procesie digitalizacji.*  *Ad. 9 Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – plan 350 000 do osiągnięcia w ciągu 1 roku od zakończenia realizacji projektu tj. do 31.12.2024. Pismem z dnia 28.08.2024 roku MNW wystąpiło do CPPC z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie do 30.06.2024 osiągniecia wskaźnika produktu Liczba pobrań/odtworzeni. MNW oczekuje na odpowiedź CPPC* |
|  | **MC** | 10. E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu | Należy uzupełnić kwestie opisane w ostatnim zdaniu nt. uzgodnień międzyinstytucjonalnych - jakich czynności ww. uzgodnienia mają dotyczyć. | Proszę o analizę i korektę raportu. | Z doświadczenia MNW wynika, że większe instytucje publiczne (niekomercyjne) mają opory przed pobieraniem większych ilości danych – nawet jeśli oficjalnie są to dane udostępniane na zasadach domeny publicznej – bez dodatkowych porozumień i zapewnień co do charakteru i statusu prawnego danych. |