UMOWA

(PROJEKT)

Zawarta w dniu ....... ……….2022 roku we Wrocławiu pomiędzy :

Ośrodkiem Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu

z siedzibą we Wrocławiu przy ul. M. Kopernika 5,

NIP  8982184097  	REGON 021409520

reprezentowanym przez:

Andrzeja Wlazło   –  Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

……………………………………..

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

Na podstawie rozeznania cenowego o symbolu ……………….2022, dotyczącego zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130.000 złotych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej umową, jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wykonaj”:

- wykonanie projektu wykonawczego instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji istniejącego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego) oraz doborem opraw oświetleniowych z uwzględnieniem obowiązującej instrukcji pożarowej dla budynku hotelowego oraz w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych – zwanym dalej Etapem I;

- wykonanie prac remontowych instalacji elektrycznej i prac polegających na montażu opraw oświetleniowych, w tym:

wykonanie prac zabezpieczających, związanych z realizacją remontu oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego, polegających między innymi na zakryciu bruzd po ułożeniu okablowania, szpachlowaniu, odmalowaniu powierzchni ścian na szerokość pasa powstałego po bruzdowaniu na kolor zbliżony do istniejącego, zabezpieczeniu powierzchni i sprzętu hotelowego, który mógłby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia remontu oświetlenia oraz inne niezbędne prace określone w projekcie wykonawczym - zwanych dalej Etapem II.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania własnym staraniem i w ramach wynagrodzenia umownego wszelkich niezbędnych dokumentów koniecznych do prawidłowej realizacji projektu wykonawczego.

- Opis założeń do projektu wykonawczego i wytyczne Zamawiającego służące do wykonania przedmiotu umowy wraz instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz inwentaryzacja budowlana stanowią załączniki nr  1 , 2 , 3 do umowy.

- Poza materiałami i dokumentami udostępnionymi przez Zamawiającego, Wykonawca we własnym zakresie i w ramach wynagrodzenia umownego skompletuje wszelkie niezbędne wymagane prawem dokumenty.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć do siedziby Zamawiającego projekt wykonawczy w następującej liczbie egzemplarzy:

- dokumentacja projektowa wykonawcza 				- 2 egzemplarze;

- Zapis elektroniczny kompletnej ww. dokumentacji projektowej 	- 1 komplet na nośniku CD/DVD  (w formacie: DOC, PDF).

- Wykonany przez Wykonawcę projekt wykonawczy będzie zweryfikowany i odebrany przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi w § 9.

- Projekt wykonawczy powinien przedstawiać optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe. W przypadku zgłoszenia wątpliwości Zamawiającego w tym zakresie, udokumentowanie, że jest to rozwiązanie optymalne leżeć będzie po stronie Wykonawcy.

- Przedmiot umowy obejmuje również przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej powstałej w wyniku realizacji umowy wraz z prawem wyłącznego zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego.

§ 2

Ubezpieczenie

- Wykonawca jest obowiązany zawrzeć na własny koszt umowę lub kolejne umowy ubezpieczenia, ustanawiające ochronę ubezpieczeniową od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia jej wykonania, w zakresie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy, z tytułu szkód, jakie mogą wyrządzić Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z realizacją niniejszej umowy.

.	ealizacją niniejszej Umowy,  wna?łki!za wadyalszego Podwykonawcęnie jest wyodrębnioneenia 00000000000000000000000000000000000

- Strony ustalają, iż suma gwarancyjna dotycząca ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, nie może być niższa niż  50 tys. złotych.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż w dniu zawarcia umowy, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dokumentu ubezpieczenia potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, warunki odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz dowód opłacenia składki.

- Przed upływem terminu ważności ubezpieczenia OC Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie nowej umowy ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki.

§ 3

Terminy wykonania przedmiotu Umowy

Wykonanie przedmiotu umowy, zrealizowane zostanie w następujących terminach w ramach poszczególnych etapów:

- Etap I, określony w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy - Wykonawca wykona w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;

- Etap II, określony w § 1 ust. 1 pkt 2,3 umowy - Wykonawca wykona w terminie do 28 dni kalendarzowych od dnia podpisania Protokołu odbioru Etapu I, o którym mowa 
w § 9 ust. 1 ale nie wcześniej niż od 25 lipca 2022 roku (Zamawiający zakłada możliwość wykonania prac zabezpieczających przed wskazanym terminem).

§ 4

Obowiązki Wykonawcy w trakcie realizacji prac projektowych

- Wykonawca w czasie realizacji prac projektowych zobowiązany jest w szczególności do:

- wykonania inwentaryzacji istniejącej instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, następnie wykonania projektu wykonawczego zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

- przeprowadzania w trakcie realizacji przedmiotu umowy bieżących uzgodnień
z Zamawiającym;

- bieżącego informowania Zamawiającego o zaistniałych problemach związanych z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności, rzetelnie i terminowo zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz z wytycznymi, które Zamawiający ma prawo wnieść na każdym etapie realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania przedmiotu umowy, przez uprawnionych projektantów i rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, posiadających właściwe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz spełniających wymagania określone w przepisach, przez cały okres obowiązywania umowy na wykonanie prac projektowych objętych umową.

- Wykonawca oświadcza, że sporządzona przez Wykonawcę dokumentacja będzie kompletna
i wystarczająca z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a cel ten jest znany Wykonawcy i nie budzi jego wątpliwości.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność (kontraktową i deliktową) wobec Zamawiającego, także za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, którym powierzył wykonywanie czynności, o których mowa w § 1, bez względu na brak winy w ich wyborze oraz powierzenie czynności podmiotom, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za osoby i podmioty, o których mowa w zdaniu poprzednim jak za działania i zaniechania własne.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy w  II Etapie

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 pkt. 2) zgodnie z:

- projektem wykonawczym;

- warunkami wynikającymi z umowy, obowiązującymi przepisami technicznymi i przepisami prawa i normami technicznymi.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 z materiałów własnych.

- Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania pomiarów natężenia oświetlenia po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz sporządzenia dokumentacji powykonawczej w 2 egz. oraz na płycie CD/DVD (wersja edytowalna oraz skan dokumentacji papierowej w plikach PDF).

- Zakres obowiązków Wykonawcy w ramach prac związanych z realizacją umowy obejmuje wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich naprawienia.

- Wykonawca odpowiada za teren wykonywania prac oraz za pomieszczenia użytkowane w czasie wykonywania prac i zobowiązany jest do zabezpieczenia dróg transportowych oraz doprowadzenia terenu i pomieszczeń do porządku w terminie zakończenia prac.

§ 8

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia i dostarczenia Wykonawcy na jego wniosek wszystkich posiadanych danych i informacji oraz udzielania wyjaśnień niezbędnych do prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1, a także współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji umowy.

- W przypadku zaistnienia sytuacji, zgłoszonej pisemnie przez Wykonawcę, uniemożliwiającej prowadzenie prac przez Wykonawcę, a także w przypadku pisemnego żądania informacji lub wyjaśnień przez Wykonawcę koniecznych do prowadzenia prac przez Wykonawcę, Zamawiający zobowiązuje się do zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie na bieżąco.

§ 9

Odbiór dokumentacji projektowej

      - Odbiór dokumentacji projektowej w ramach Etapu I, przebiegać będzie w następujący sposób:

- przekazanie dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzone Protokołem przekazania;

- Zamawiający może w formie pisemnej zgłosić merytoryczne i formalne uwagi do przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej  - w terminie do  5 dni kalendarzowych od daty jej przekazania przez Wykonawcę (daty sporządzenia Protokołu  przekazania);

- w przypadku, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca zobowiązany jest dokonać poprawek, zmian i uzupełnień w dokumentacji projektowej i przekazać Zamawiającemu wersję poprawioną (końcową) w terminie  7 dni od daty ich zgłoszenia. Przekazanie poprawionej i uzupełnionej dokumentacji następuje w sposób określony w pkt 1 a jej weryfikacja w sposób określony w pkt 2;

- w przypadku braku uwag do przedstawionej dokumentacji projektowej Zamawiający w terminie do 5 dni kalendarzowych poinformuje Wykonawcę o jej akceptacji, po czym nastąpi podpisanie Protokołu odbioru Etapu I;

      - Czas usuwania błędów i wprowadzanie poprawek, uzupełnień oraz zmian w wyniku uwag zgłoszonych przez Zamawiającego, podczas odbiorów, nie przedłuża terminu wykonania dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 3 pkt 1. Do terminu wykonania projektu wykonawczego, o którym mowa w § 3 pkt 1 nie wlicza się okresów sprawdzania dokumentacji przez Zamawiającego i okresów przeznaczonych na odbiór dokumentacji przez Zamawiającego.

      - Z dniem podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru Etapu I Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za Etap I Umowy, przenosi na Zamawiającego prawo własności egzemplarzy i nośników przekazanych w ramach niniejszej umowy.

§ 10

Prawa autorskie

            - Wykonawca oświadcza, że najpóźniej w dacie przeniesienia autorskich praw majątkowych, zgodnie z ustępami poniżej, będą mu przysługiwały te prawa co najmniej w takim zakresie, że bez naruszania praw osób trzecich, będzie uprawniony do ich przeniesienia na Zamawiającego.

            - Z dniem podpisania Protokołu odbioru Etapu I, w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania utworem powstałym w ramach realizacji umowy oraz prawo do dokonywania zmian, przeróbek, opracowań tego utworu wraz z prawem do wyłącznego zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego.

            - Przeniesienie praw, o którym mowa w ust. 2, następuje bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na następujących polach eksploatacji:

  - utrwalanie oraz zwielokrotnianie w całości lub w części dowolną techniką (w tym także poligraficzną oraz cyfrową) niezależnie od standardu, systemu i formatu, bez ograniczeń  co do ilości i wielkości nakładu;

  - wykorzystanie w całości lub w części dla potrzeb realizacji przedmiotu utworu, w tym do uzyskania wszelkiego rodzaju uzgodnień, pozwoleń, opinii, postanowień i decyzji niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;

  - przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian i modyfikacji w utworze;

  - udostępniania osobom trzecim w celu dokonywania modyfikacji, zmian, poprawek, przeróbek,  adaptacji i uzupełnień;

  - wprowadzanie w całości lub we fragmentach do pamięci komputera i sieci komputerowych oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, Intranet);

  - korzystanie z utworu po wykonaniu modyfikacji, zmian, poprawek, przeróbek, adaptacji 
i uzupełnień na polach określonych w pkt 1 – 5.

- Wykonawca zobowiązuje się i oświadcza, że wykonany utwór nie narusza i nie będzie naruszać praw własności przemysłowej, praw autorskich, osób trzecich, dóbr osobistych albo danych osobowych osób trzecich, których prawa zostały wykorzystane w utworze.

§ 11

Odbiór Etapu II

- Wykonawca odrębnym pismem zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wraz z kompletem wymaganych dokumentów odbiorowych, nie później niż na 3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem zakończenia prac. Zamawiający wyznaczy termin i dokona czynności odbioru w ciągu  2 dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia o gotowości odbioru przedmiotu umowy, pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę wszystkich wymaganych prawem dokumentów.

- Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie odbioru końcowego.

- Przedmiotem odbioru jest sprawdzenie wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszą umową, oraz obowiązującymi przepisami. Zamawiający zastrzega sobie prawo w czasie 30 dni eksploatacji przedmiotu umowy do przeprowadzenia próby prawidłowego działania przedmiotu umowy w warunkach całkowitego wyłączenia zasilania w budynku hotelowym.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać pomiary natężenia oświetlenia po wykonaniu przedmiotu umowy i wykonać dokumentację powykonawczą, przeznaczoną dla Zamawiającego.

- W trakcie czynności odbioru Zamawiający sprawdzi jakość i kompletność wykonanych prac, zainstalowanych urządzeń oraz technologii.

- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały, urządzenia i sprzęt użyte do usunięcia wad wskazanych podczas odbioru prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru prac uprzednio zakwestionowanych jako wadliwych.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy strony przyjmują datę podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania robót, stwierdzającego brak wad.

- Odbiory, usunięcie wad, usterek lub wykonanie innych czynności, nie przedłużają terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 3.

§ 12

Wynagrodzenie

            - Całkowita wartość wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, wynosi ………………… zł brutto (słownie złotych: ……………….…………..).

            - Wynagrodzenie całkowite za realizację przedmiotu Umowy obejmuje wynagrodzenia częściowe za:

- za Etap I  wynagrodzenie (w tym prawa autorskie, określone w § 10 umowy) wyniesie …… zł brutto (słownie złotych : …. 00/100);

- za Etap II wynagrodzenie wyniesie …… zł brutto (słownie złotych : …. 00/100) .

3.	Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na podstawie skutecznie doręczonej przez Wykonawcę faktury w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia. Do faktury należy dołączyć końcowy protokół odbioru podpisany przez obie strony umowy.

4.	Nr rachunku bankowego Wykonawcy: …………………………………………….

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień wydania dyspozycji przez Zamawiającego do obciążenia jego rachunku na rzecz rachunku Wykonawcy.

- Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku VAT.

- W przypadku braku możliwości zastosowania zapłaty w sposób określony w ust. 2, w szczególności zwrotu przez bank/SKOK kwoty objętej przelewem z zastosowanym „komunikatem przelewu” Wykonawca nie ma prawa do naliczania odsetek za nieterminową zapłatę do momentu zawiadomienia Zamawiającego o możliwości dokonania zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego niezwłocznie o wystąpieniu możliwości wskazanej wyżej.

- Zamawiający informuje, że posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania ( w skrócie: PEF), umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za swoim pośrednictwem, a także przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obsługiwanego przez OpenPEPPOL, której funkcjonowanie zapewnia Minister Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma jest dostępna pod adresem: https://efaktura.gov.pl/usługi-pef/.

- Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa w art.2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (Dz.U. 2020.1666 ze zm. – dalej: e.f.z.p.) tj. faktury spełniające wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem platformy faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2021.685 ze zm.). Zamawiający wyraża dodatkowo zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych w formacie pdf. przesyłanych przez Wykonawcę na adres e-mail: kancelaria@os.pip.gov.pl. Wykonawca oświadcza, że zamierza / nie zamierza wysyłać za pośrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 4 e.f.z.p.

- Wykonawca zamierzający wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem PEF lub faktury elektroniczne za pośrednictwem e-mail zobowiązany jest do uwzględnienia czasu pracy Zamawiającego, umożliwiającego Zamawiającemu terminowe wywiązanie się z zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. W szczególności Zamawiający informuje, że przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem PEF lub faktur elektronicznych za pośrednictwem e-mail winno nastąpić w godzinach 800 - 1500 .W przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF lub faktury elektronicznej za pośrednictwem e-mail poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub święta, a także po godzinie 1500  uznaje się , że została ona doręczona  w następnym dniu roboczym.

- Zamawiający działając na podstawie art. 4 ust. 4 e.f.z.p. nie wyraża zgody na przesyłanie za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, wskazanych w art. 2 pkt 3 e.f.z.p. do innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2019.856) zalicza się:

  - zlecenie dostawy (zamówienie);

  - awizo dostawy;

  - potwierdzenie odbioru;

  - faktura korygująca;

  - nota księgowa.

- Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności.

§ 14

Rękojmia za wady projektu wykonawczego

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego projektu wykonawczego  w okresie 24 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru Etapu I.

- W ramach rękojmi, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady prac remontowych będących następstwem wadliwie wykonanego projektu wykonawczego.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne - dotyczy wad  stwierdzonych w projekcie wykonawczym, które ujawniły się po odbiorze w okresie obowiązywania rękojmi.

- Obowiązków wynikających z rękojmi Wykonawca nie może powierzyć osobom trzecim.

- Jeśli w okresie rękojmi ujawnione zostaną wady przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest usunąć je własnym staraniem i na własny koszt, w terminie nie dłuższym niż  7 dni kalendarzowych od ich zgłoszenia na piśmie. Przedłużenie tego terminu wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Nieusunięcie przez Wykonawcę wad w terminie określonym w ust. 5 daje Zamawiającemu prawo do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim wskazanym przez Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Dowodem na skuteczne usunięcie ujawnionych wad jest protokół usunięcia wad podpisany przez Strony.

§ 15

Gwarancja jakości na prace remontowe i rękojmia za wady

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ………miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace remontowe i zamontowane materiały. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania przez strony Protokołu odbioru Etapu II.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości są niezależne od uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest obowiązany usunąć wady w terminie  14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 12 ust. 1.

- Przez usunięcie wad Zamawiający rozumie naprawę lub wymianę. Naprawie bądź wymianie podlegają materiały i sposób wykonania prac, których wadliwość lub uszkodzenie wystąpiły w trakcie trwania okresu gwarancyjnego i rękojmi, jak również wszelkie materiały, urządzenia, wyposażenie stanowiące własność Zamawiającego lub innego podmiotu, których uszkodzenie zostało spowodowane przez wadliwe materiały lub/i sposób wykonania prac, za które był odpowiedzialny Wykonawca.

- Jeżeli Wykonawca w ramach gwarancji jakości lub rękojmi za wady nie usunie jakiejkolwiek wady lub szkód nimi spowodowanych w terminie, o którym mowa w ust. 4 lub opóźni się z zdiagnozowaniem przyczyny wady, wówczas Zamawiający ma prawo wyznaczyć na piśmie ostateczny termin usunięcia przez Wykonawcę takiej wady lub szkody nimi spowodowanej. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma tego terminu, wówczas Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy usunąć taką wadę lub szkody nimi spowodowane samemu lub zatrudniając innych wykonawców bez utraty praw wynikających z gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę.

§ 16

Kary umowne

- Zamawiający ma prawo naliczyć, a Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne z niżej podanych tytułów i w następującej wysokości:

- 1% wynagrodzenia umownego brutto za realizację Etapu I określonego w § 12 ust. 2 pkt 1)  - za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu Etapu I;

- 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za realizację Etapu I określonego w § 12 ust. 2 pkt 1) – za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z rękojmi w ramach Etapu I w stosunku do terminu określonego w § 14 ust. 5,

- 1 % wynagrodzenia umownego brutto za realizację Etapu II określonego w § 12 ust. 2 pkt 2) – za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu Etapu II,

- 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za realizację Etapu II określonego w § 12 ust. 2 pkt 2 – za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi za wady w ramach Etapu II w stosunku do terminu określonego w § 15 ust. 4,

- 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto za realizację Etapu I i II określonego 
w § 12 ust. 1 – za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Zapłata kary nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań wynikających z umowy.

- W przypadku, kiedy przewidziana w Umowie kara, nie pokrywa rozmiarów szkody lub nie obejmuje zdarzenia z którego wynikła szkoda, w tym utraconych  korzyści, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 17

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje umowne prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części na etapie projektowania (Etap I) i wykonywania prac remontowych (Etap II) 
w przypadku:

- nieuzasadnionego przerwania przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu umowy 
i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wznowienie jego wykonania;

- wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny 
z umową, lub zastosowania rozwiązań sprzecznych z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami i dokonanymi z nim uzgodnieniami, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie przez Wykonawcę zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy;

- 2-krotnego niewniesienia poprawek lub nieuwzględnienia uwag Zamawiającego zgłoszonych do dokumentacji projektowej podczas procedury odbioru;

- stwierdzenia istotnych wad dokumentacji projektowej nie nadających się do usunięcia;

- nieusunięcia przez Wykonawcę istotnych wad dokumentacji projektowej nadających się do usunięcia i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady;

- opóźnienia terminu wykonania  Etapu  I  o okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, powstałego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;

- opóźnienia terminu wykonania Etapu II o okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowych, powstałego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;

- niewykonania bądź nienależytego wykonywania przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań umownych określonych w § 4 i 5 bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wykonanie zobowiązania.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie.

- W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania prac, zwrotu dokumentów otrzymanych od Zamawiającego, chyba że Zamawiający zwolni Wykonawcę z tego obowiązku.

- W razie odstąpienia od umowy w całości w trakcie wykonywania Etapu I z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w szczególności określonych w ust. 1, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za wykonaną dokumentacją projektową bez względu na zakres i stopień jej wykonania.

- W razie odstąpienia od umowy w trakcie wykonywania Etapu II Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do:

  - zaprzestania wykonywania robót i zabezpieczenia wykonanej części prac;

  - protokolarnego przekazania wykonanej części prac Zamawiającemu;

  - zabezpieczenia i opuszczenia terenu budowy;

  - sporządzenia w terminie 3 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy, przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji prac wykonanych do dnia odstąpienia od umowy.

- W razie niewywiązania się Wykonawcy z obowiązków określonych w ust. 5 Zamawiający jest uprawniony do sporządzenia jednostronnie protokołu przekazania  prac remontowych oraz zlecenia podmiotowi trzeciemu sporządzenia na koszt Wykonawcy inwentaryzacji prac, 
o czym Zamawiający zawiadomi na piśmie Wykonawcę.

- W przypadku odstąpienia od umowy w części, w zakresie prac zinwentaryzowanych Zamawiający zachowuje uprawnienia wynikające z rękojmi i gwarancji jakości. Gwarancja jakości i rękojmia rozpoczyna się od dnia sporządzenia inwentaryzacji prac w związku z odstąpieniem od umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku odstąpienia od umowy w części w trakcie wykonywania Etapu II, wynagrodzenie Wykonawcy należne za wykonane i zinwentaryzowane prace zostanie zapłacone w wysokości określonej na podstawie protokolarnego stwierdzenia stopnia zaawansowania wykonanych prac.

- Zamawiający odstępując od umowy ma prawo powierzyć wykonanie pozostałych prac innemu wykonawcy. W takim wypadku koszty dodatkowe wynikające ze zmiany wykonawcy obciążają dotychczasowego Wykonawcę.

§ 18

Zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

- zmian w projekcie wykonawczym, jeśli będzie to zmiana konieczna w celu zgodnego z prawem wykonania dokumentacji projektowej lub będzie to zmiana wynikająca z uwarunkowań technicznych lub funkcjonalnych korzystnych dla Zamawiającego;

- terminu realizacji  Etapu I lub Etapu II – o ile zmiana ta nie będzie spowodowana okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;

- przedmiotu umowy, gdy zmiany w przedmiocie umowy są niezbędne do wprowadzenia wskutek konieczności wykonania prac dodatkowych, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania zapytania ofertowego.

§ 19

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), dyrektor Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera, informuje że:

- Administratorem danych osobowych jest dyrektor Ośrodka Szkolenia PIP, z siedzibą przy 
ul. M. Kopernika 5, 51-622 Wrocław.

- Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@os.pip.gov.pl

- Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej umowy.

- Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

- inne jednostki organizacyjne PIP,

- uprawnione organy publiczne,

- podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji,

- podmioty które wystąpią o udostępnienie danych stosownie do ustawy o dostępie do informacji publicznej.

- Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

- Dane przechowywane będą przez czas określony w przepisach prawa.

- Istnieje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.

- Istnieje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.

- Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

§ 20

Postanowienia końcowe

- Do spraw związanych z bieżącą realizacją przedmiotu umowy, Zamawiający wyznacza:  ………………………… tel. …………….. e-mail ………………

- Do spraw związanych z bieżącą realizacją przedmiotu umowy, Wykonawca wyznacza:  ………………………… tel.…………….. e-mail ……………… .

- Do spraw dotyczących skutecznego przekazania wszelkich e-pism, wezwań, itd. Wykonawca wyznacza: ………………………, tel.  …….. e-mail ……………………….. .

- Zmiana osób wymienionych w ust. 1-2 odbywa się w formie jednostronnego oświadczenia złożonego drugiej stronie w formie pisemnej.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w formie aneksu.

- Wykonawca oświadcza, że nie współpracuje z podmiotami wskazanymi na liście sankcyjnej opublikowanej na stronie rządowej MSWiA.

- Spory dotyczące roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, także dotyczące roszczeń wynikających z odstąpienia od umowy oraz inne spory związane z realizacją umowy, Strony rozstrzygają w drodze negocjacji i konsultacji. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się obowiązujące przepisy prawa, 
w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa budowlanego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

Nr 1 – opis założeń i wytyczne do projektu wykonawczego;

Nr 2 – instrukcja bezpieczeństwa pożarowego;

Nr 3 – inwentaryzacja budowlana

Zamawiający 							Wykonawca