|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za IV kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego - kontynuacja”*** *(wnioskodawca Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, beneficjent Polskie Wydawnictwo Muzyczne)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
|  | **MC** | Część ogólna | Zmieniono planowaną datę zakończenia realizacji projektu przy jednoczesnym braku odpowiedniego wyjaśnienia. | Proszę o podanie podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje np. daty podpisania aneksu do UoD/PoD lub daty akceptacji IP w związku z Covid-19 | Wyjaśniamy, że zmiana terminu realizacji projektu wystąpiła na etapie oceny WoD i kontraktacji. Zmiana ta nie nastąpiła w wyniku zawarcia aneksu, nie jest spowodowana Covid-19. W maju 2020 r. przed podpisaniem UoD, a w trakcie oceny WoD podpisano erratę do dokumentacji aplikacyjnej. |
|  | **MC** | 2. Postęp finansowy | W kolumnach „wartość środków zaangażowanych"  i „wartość środków wydatkowanych” nie wykazano wartości pomimo, że od daty rozpoczęcia realizacji projektu minęło więcej niż 5 miesięcy. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu | Skorygowano wartość % środków zaangażowanych i wydatkowych. |
|  | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Zmieniono planowane daty osiągnięcia przy jednoczesnym braku odpowiedniego wyjaśnienia. | Proszę o podanie podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje np. daty podpisania aneksu do UoD/PoD lub daty akceptacji IP w związku z Covid-19 | Daty wskaźników efektywności projektu (KPI) zostały dostosowane do terminu zakończenia projektu (06.2023). Wszystkie wskaźniki prócz wskaźnika dotyczącego liczby pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego zostaną osiągnięcie do 06.2023 r. |