|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za II kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka (eSCOR)*** *(wnioskodawca Ministerstwo Finansów, beneficjent Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Część ogólna | W wierszu dot. źródeł finansowania wskazano, że projekt ZPUTFG jest współfinansowany ze środków POPC, natomiast przedmiotowy raport dotyczy projekt eSCOR Zamiast ZPUTFG powinno być eSCOR | Proszę o analizę i korektę raportu | **Wprowadzono korektę do raportu** |
| **2** | **MC** | Część ogólna | W wierszu dot. okresu realizacji projektu Beneficjent wskazał datę 01.04.2020 – 31.03.2024 natomiast zgodnie z UoD projekt jest realizowany w okresie 01.04.2020 – 31.03.2023 | Proszę o analizę i korektę raportu | **Wprowadzono korektę do raportu** |
| **3** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Kamienie milowe | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu”, należy podać:   * numer porządkowy KPI zgodnie z chronologię tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” * oraz jego wartość docelową jaką się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym.   Oznacza to, że jednocześnie muszą zachodzić dwa warunki:   * wartość należy wpisać wyłącznie w tych kamieniach milowych, których osiągnięcie (osiągnięcie kamienia milowego) bezpośrednio i realnie wpłynie na zmianę wartości wskaźnika KPI osiągniętej od początku realizacji projektu, * sumy wartości docelowych wprowadzonych w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu” dla poszczególnych KPI, nie mogą przekraczać wartości docelowych podanych w tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”   Z prezentowanych informacji wynika, że m.in:   * najpóźniej w kamieniu milowym „Odbiór końcowy Systemu” osiągnięty zostanie w docelowej wartości wskaźnik KPI 2 * najpóźniej w kamieniu milowym „Zakończenie etapu Szkolenia” osiągnięte zostaną w docelowej wartości wskaźniki KPI 3, KPI 4 i KPI 5 | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. | **Wprowadzono korektę do raportu** |
| **4** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | W raporcie nie wymieniono wszystkich produktów zadeklarowanych w opisie założeń zaakceptowanym przez KRMC | Proszę o uzupełnienie raportu | **Przy realizacji projektu przyjęto, że jego efektem będzie jeden produkt końcowy: *Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka (eSCOR)*. Jeden produkt został również wskazany we Wniosku o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności**  **Produkt wskazany w opisie założeń zaakceptowany przez KRMC pn. *API systemu do integracji e-usług przez Zakłady Ubezpieczeń*, nie został ostatecznie ujęty jako produkt projektu i będzie on zrealizowana w ramach produktu *Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka (eSCOR).*** |
| **5** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | Planowana data wdrożenia produktu „Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka (eSCOR)” przekracza okres realizacji projektu |  | **Wprowadzono korektę do raportu** |
| **6** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów” oprócz podania   * nazwy systemu lub rejestru, * i opis zależności   należy opisać **odrębnie dla każdego systemu/rozwiązania**:   * aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania.   W celu ułatwienia wypełniania raportu, proponujemy prezentowanie statusu wykorzystują następujący słownik:   * Modelowanie biznesowe * Specyfikowanie wymagań * Analizowanie * Projektowanie * Implementowanie * Testowanie * Wdrażanie | Proszę o analizę i uzupełnienie raportu. | **Uzupełniono raport.** |