| Nazwa dokumentu: Raport za IV kwartał 2018 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Modyfikacja systemu monitorowania przewozu towarów SENT”; wnioskodawca - Minister Finansów, beneficjent - Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu Odpowiedź MC na wyjaśnienia |
| 1 | MC | poz. Okres realizacji projektu | Uwzględnienie uwag do raportu za III kwartał 2018 r. przesłanych przez MC w dniu 17 grudnia 2019 r. (pismo Podsekretarza Stanu Pana Piotra Nowaka z dnia 1 lutego 2019 r. znak: DI3.005.1.2016) i pozostawieniu bez zmian kwoty „Całkowitego kosztu Projektu” oznaczającego, iż zadanie dotyczące przetwarzania i analizy danych geolokalizacyjnych jest zadaniem realizowanym w ramach projektu SENT oraz jednocześnie niewydatkowanie na dzień 31.12.2018 r. w całości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu, oznaczającym kontynuowanie projektu również po tym dniu, determinuje konieczność aktualizacji daty zakończenia realizacji projektu. | Proszę o wyjaśnienie pozostawienia daty zakończenia realizacji projektu na dzień 31.12.2018 r. lub wprowadzenie korekty. |