|  |
| --- |
| **Nazwa dokumentu:** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2021 r. pn. „**Centralizacja i wdrożenie platformy zarządzania usługami IT (PZU IT)**” - wnioskodawca Minister Sprawiedliwości, beneficjent Ministerstwo Sprawiedliwości |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| 1. **1**
 | **MC** | 2. Postęp finansowy | Wartość środków zaangażowanych jest niższa niż w raporcie za poprzedni kwartał. | Proszę o wyjaśnienie. |  |
|  | **MC** | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu  | W raporcie za II kwartał wszystkie ryzyka zostały zamknięte. Biorąc jednak pod uwagę, że projekt będzie trwał do maja 2023 r. nie jest chyba możliwe, żeby w projekcie nie było żadnych ryzyk.  | Proszę analizę i ew. korektę raportu. |  |