Rozeznanie rynku nr WOP.261.29.2023.DU

Zamawiający:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, NIP: 778 14 59 285, Regon: 300 97 59 27

Kontakt: 61 639 64 00, 61 639 64 12,

e-mail: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl; piotr.kazimirski@poznan.rdos.gov.pl, malgorzata.janicka-pietrucha@poznan.rdos.gov.pl, maciej.szajda@poznan.rdos.gov.pl

- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ):

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie działań z zakresu czynnej ochrony rybitw z rodzaju Chlidonias polegających na zwodowaniu platform gniazdowych w obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Warty PLB300002.

- Celem przedmiotu zamówienia jest stworzenie optymalnych warunków do gniazdowania rybitw, zgodnie z zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Warty PLB300002 (Dz. Urz. Woj. Wielk. 2022 r. poz. 1567).

- Zamówienie obejmuje zwodowanie 150 szt. platform będących w posiadaniu Zamawiającego, które są zdeponowane w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie pod adresem: Ląd ul. Cysterska 3, 62-406 Lądek.

- Zakres zamówienia:

- Etap I – zwodowanie wszystkich platform przekazanych przez Zamawiającego;

- Etap II – wykonanie min. dwukrotnej kontroli zajętości platform lęgowych, w tym określenie orientacyjnego sukcesu lęgowego rybitw zasiedlających platformy (liczba lotnych piskląt przypadająca na każdą zajętą platformę);

- Etap III - wyjęcie platform lęgowych po sezonie lęgowym, tj. po 20 lipca i ponowne zdeponowanie platform w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie.

- Platformy stanowią lekkie konstrukcje o wymiarach 30x30 cm wykonane ze styroduru. Przed wodowaniem platformy należy połączyć sznurkiem w pakiety po 10 sztuk. Odległości pomiędzy pojedynczymi platformami powinny wynosić min. 1 m. W celu przeciwdziałania obracaniu się platform, na sznurek łączący platformy należy rozrzucić luźny materiał roślinny (np. trzcinę).

- Platformy należy zwodować w obrębie płatów roślinności o liściach pływających, w miejscu o głębokości min. 1 m. Miejsce wodowania powinno być zaciszne, oddalone od brzegu lub w sąsiedztwie brzegu zarośniętego zalanym szuwarem, z dala od stanowisk wędkarskich.

- Platformy po zwodowaniu nie mogą przemieszczać się w toni wodnej, zatem należy je przywiązać do roślinności pływającej, do wbitego w dno palika lub zakotwiczyć przy użyciu cegły. Obowiązkowo należy wziąć pod uwagę wahania poziomu wody, w tym w szczególności jego wzrost.

- Lokalizację starorzeczy, w obrębie których należy zwodować platformy przedstawia załącznik nr 1. Zamawiający, po uzgodnieniu dopuszcza możliwość rezygnacji z danej lokalizacji w sytuacji wystąpienia czynników mogących mieć negatywny wpływ na zajętość platform (np. niewielka ilość roślinności o liściach pływających, presja wędkarska). Lokalizacja z załącznika stanowi orientacyjne miejsce wodowania. Jednocześnie, wolne platformy należy zwodować na jednym z pozostałych starorzeczy wskazanych przez Zamawiającego.

- W obrębie jednego starorzecza należy wodować nie mniej niż 10 platform.

- Platformy należy zwodować jak najwcześniej, w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja.

- W zakresie kontroli platform Zamawiający zastrzega konieczność wykonania min. 2 kontroli terenowych wszystkich zwodowanych platform w celu weryfikacji zajętości oraz sukcesu lęgowego par gniazdujących na platformach. Pierwszą kontrolę obowiązkowo należy wykonać w najpóźniej do końca maja. Termin drugiej kontroli należy dostosować do okresu lęgowego, w taki sposób, żeby ocenić sukces lęgowy gniazdujących par.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie raportu będącego opracowaniem tekstowym zawierającym wyniki realizowanej czynnej ochrony rybitw z uwzględnieniem efektów zajętości oraz sukcesu lęgowego. Raport musi zawierać informację o tym, że realizacja przedmiotu zamówienia została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wraz z zamieszczeniem stosownego logotypu zgodnie z wytycznymi oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

- Wykonawca dostarczy dokumentację fotograficzną, na którą składa kilka fotografii przedstawiających każdy zwodowany pakiet platform dla rybitw. Fotografie należy wykonać w okresie występowania gatunku w fotografowanym siedlisku. Zdjęcia należy wykonać w technice cyfrowej (format JPG/JPEG) o wymiarach 2480 × 1772  pikseli lub większej.

- Termin i sposób składania ofert:

- Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego, drogą elektroniczną na adres  e-mail: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie - do 8 maja 2023 r., godz. 12:00.

- Przesłanie oferty po wyznaczonym terminie skutkuje jej odrzuceniem.

- Warunki udziału

- W udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują ornitologiem, który zostanie skierowany do realizacji niniejszego zamówienia.

- Wskazanie osób upoważnionych do kontaktu z wykonawcami

- Piotr Kazimirski, tel.: 61 639 64 12, e-mail: piotr.kazimirski@poznan.rdos.gov.pl

- Małgorzata Janicka-Pietrucha, tel.: 61 639 64 12, e-mail: malgorzata.janicka-pietrucha@poznan.rdos.gov.pl

- Maciej Szajda, tel.: 61 639 64 45, e-mail: maciej.szajda@poznan.rdos.gov.pl

- Sposób wyboru oferty (kryteria ceny)

- Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena 100%.

- Istotne postanowienia umowne

Wzór umowy stanowiący załącznik nr 2

- Załączniki

- Lokalizacja planowanego obiektu.

- Wzór umowy.

- Formularz ofertowy.