Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

**UMOWA NR** ………………..

zawarta w dniu ……………….r. pomiędzy:

Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach, Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice; NIP 954 26 53 766, REGON 241 05 19 47, reprezentowaną przez ………………………………………..., zwaną dalej „Zamawiającym”,

a……………………………………………

NIP…………………………….., REGON ……………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

w wyniku rozeznania rynku w trybie poza ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień, tj. z dnia 18 maja 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

**PRZEDMIOT UMOWY**

**§ 1**

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się przyjąć do wykonania **dokumentację projektową wraz z nadzorem autorskim dla zadania pn. lokalizacja pomostów pływających na Zbiorniku Goczałkowickim, w ramach projektu LIFE16 NAT/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły (LIFE.VISTULA.PL)** zgodnie z ofertą z dnia ……………….. 2022 r. złożoną przez Wykonawcę.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z wymogami wynikającymi   
   z Zapytania ofertowego do postępowania nr WPN.261.2.2022, w którym wyłoniono Wykonawcę. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że jest w posiadaniu w/w Zapytania ofertowego   
   i wszystkich załączników do niego, oraz znana mu jest treść tych dokumentów.
3. Wykonawca oświadcza, że zakres określony w Zapytaniu ofertowym nie budzi wątpliwości oraz wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy, jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się   
   w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zgodne z prawem i należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z:

* Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);
* Ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm);
* Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.);
* Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.);
  + Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373);
  + Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.   
    z 2022 r. poz. 503);
  + Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 ze zm.);
  + Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);
  + Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod   
    i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r. poz. 2458);
  + Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie   
    (Dz. U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579);
  + Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze zm.);
  + Planem gospodarowania wodami na obszarze Dorzecza Wisły (M.P. 2016, poz. 1911);

W przypadku zmiany ww. aktów prawnych w trakcie realizacji umowy, Wykonawca uwzględni te zmiany w ostatecznej wersji dokumentacji projektowej i podczas prac przeprowadzanych na jej podstawie.

**TERMIN WYKONANIA UMOWY**

**§ 2**

* 1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w następujących trzech etapach:

1. I etap – Wykonawca przekaże Zamawiającemu elektroniczną wersję dokumentacji projektowej, oraz wszelkie decyzje konieczne do uzyskania zezwolenia na realizacje zadania - w terminie do 31.07.2022 r.
2. II etap - wykonanie czynności nadzoru autorskiego realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej objętej niniejszą umową, w terminie do dnia 31.12.2024 r. Zobowiązaniem tym Wykonawca jest związany pod warunkiem, iż Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie na realizację usługi pełnienia czynności nadzoru autorskiego.
   1. Wykonawca w terminie określonym w ust. 1 załączy pisemne oświadczenie, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

**PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY**

**§ 3**

1. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia z ramienia Wykonawcy jest: ………………… **tel.** ……………….. **e-mail:** ……………………………………
2. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia z ramienia Zamawiającego jest:…………..................... **tel.** ………..…….. **e-mail:** ……..……………...…..
3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1-2 może nastąpić poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie. Zmiana taka nie wymaga do swojej ważności formy aneksu do niniejszej umowy, ani jakiejkolwiek akceptacji drugiej strony.
4. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 odbywa się poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego, do którego dołącza się dokumenty, potwierdzające wymagane kwalifikacje zawodowe (posiadanie uprawnień) oraz informację o podstawie dysponowania tą osobą.

**PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY**

**§ 4**

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. przygotowanie założeń projektowych wykonania robót (koncepcji projektowej) i uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań;
2. przygotowanie na własny koszt i własnym staraniem wszelkich niezbędnych dokumentów oraz uzyskanie warunków technicznych, opinii, prawomocnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego i innymi przepisami (np. sporządzenia map do celów projektowych, złożenie do odpowiednich organów budowlanych wniosków o zgłoszenie robót budowlanych/pozwolenia na budowę, zaświadczenia organu o braku sprzeciwu), wraz z poniesieniem związanych z tym kosztów;
3. składanie wszelkich uzupełnień i wyjaśnień wymaganych przez urzędy, związanych   
   z realizacją niniejszej umowy;
4. udzielanie odpowiedzi na pytania w postępowaniach przetargowych dotyczących robót budowlanych, realizowanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej;
5. opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi oraz aktualną wiedzą techniczną oraz wymaganiami Zamawiającego, w sposób rzetelny z dołożeniem staranności wymaganej w profesjonalnym obrocie,
6. Zamawiający powinien otrzymać dodatkowo dwa egzemplarze kompletnej dokumentacji   
   w formie wydruku i w wersji elektronicznej;
7. wydruk wszystkich egzemplarzy dokumentacji należy wykonać dwustronnie na papierze pochodzącym z recyklingu (za wyjątkiem map); wersja elektroniczna powinna spełniać poniższe wymagania:
   * dokumenty tekstowe i tabele należy zapisać w formacie .pdf oraz .doc;
   * fotografie należy zapisać w formacie .jpg i .pdf, z rozdzielczością nie mniejszą niż 3000 x 2000 dpi;
   * pliki służące do wydruku map, należy zapisać w formacie .jpg i .pdf, z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi;

wersję drukowaną oraz elektroniczną należy opatrzyć logotypami przekazanymi przez Zamawiającego po podpisaniu umowy oraz z podpisem Wykonawcy opracowania;

1. dotrzymanie terminu realizacji zamówienia;
2. Wykonawca będzie ponosił wszelkie opłaty, w tym administracyjne, związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia;
3. w cenę realizacji zamówienia Wykonawca winien wkalkulować wszelkie dodatkowe usługi własne i obce, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;
4. sprawowanie nadzoru autorskiego realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej objętej niniejszą umową.

Nadzór autorski będzie obejmował w szczególności:

a) w trakcie postępowania przetargowego na roboty: przygotowywanie odpowiedzi na pytania Wykonawców - korespondencja drogą e-mailową, aż do skutecznego wyłonienia Wykonawcy;

b) w trakcie realizacji robót budowlanych:

* stwierdzanie w toku wykonywanych robót ich zgodności z opracowaną dokumentacją   
  projektową;
* uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
* opiniowanie możliwości wbudowania wyrobów budowlanych równoważnych pod względem zgodności z dokumentacją projektową;
* wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej poprzez wykonywanie dodatkowych rysunków i przedstawianie rozwiązań zamiennych;
* udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót na każde wezwanie Zamawiającego i wizytowanie placu budowy;
* udział w odbiorach robót, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na nieuczestniczenie Wykonawcy.

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy:

1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dokumentację projektową na okres  
minimum 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru jej odbioru;  
2) niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z  
tytułu rękojmi za wykonaną dokumentacje projektową, której okres wynosi 3 lata od jej  
odbioru.

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy, która kończy się z podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót realizowanych przez Zamawiającego według opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, a w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru, w dniu podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie zaistniałych wad. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania na własny koszt wszelkich wad   
   w dokumentacji projektowej uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, w tym do opracowania rozwiązań zamiennych, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia pisemnego zgłoszenia ich Wykonawcy przez Zamawiającego.
2. Wykonawca odpowiada za wadę dokumentacji projektowej również po upływie okresu rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
3. Wykonawca otrzyma niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego przed właściwymi organami administracji państwowej i terenowej w celu uzyskania wszystkich uzgodnień oraz pozwolenia na budowę.
4. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane, związane z wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.
5. Zamawiający nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Wykonawcę osobom trzecim.

**ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**§ 5**

* + - 1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 egzemplarze dokumentacji projektowej (I etap zamówienia) oraz oryginały zezwoleń umożliwiających realizację zadania.
      2. Zamawiający, po otrzymaniu dokumentacji, o której mowa w ust. 1, przystąpi do czynności odbioru przekazanej dokumentacji, które zakończy w terminie do 15 dni od daty otrzymania dokumentacji następująco:

a) podpisaniem protokołu odbioru lub

b) zwrotem dokumentacji, z podaniem w piśmie przyczyn odmowy odbioru.

* + - 1. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru (nie później niż w terminie do 15 dni od daty zwrotu dokumentacji).
      2. Zamawiający może odmówić odbioru dokumentacji, jeżeli pomimo korekt dokonanych zgodnie   
         z ust. 3, zawiera ona błędy, uniemożliwiające wykorzystanie jej dla celów, dla jakich została opracowana. W takim przypadku wadliwa dokumentacja zostanie w całości zwrócona Wykonawcy.
      3. W przypadku odmowy przez Wykonawcę wprowadzenia zmian do dokumentacji zgodnie   
         z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia odpowiednich prac osobie trzeciej na koszt i rachunek Wykonawcy (*wykonanie zastępcze*).
      4. Odbiory przedmiotu zamówienia potwierdza się protokołem odbioru, stanowiącym podstawę wystawienia faktury/rachunku. Podstawę rozliczenia umowy stanowić będzie:

1. bezusterkowe wykonanie dokumentacji,
2. uzyskanie administracyjnych zgód na realizacje inwestycji,
3. wykonanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót; zakończenie pełnienia nadzoru autorskiego nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu zakończenia pełnienia nadzoru (zwanego dalej „Protokołem Końcowym”):
   * + - 1. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o terminie rozpoczęcia i zakończenia realizacji Inwestycji,

b) Protokół Końcowy (potwierdzający wykonanie zamówienia) zostanie przez Strony sporządzony w terminie do 30 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego dla robót budowlanych prowadzonych na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej.

* + - 1. Protokolarne odbiory przedmiotu zamówienia nastąpią przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego, przy czym:

a) w odbiorze może brać udział Wykonawca,

b) o terminie odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę,

c) dopuszcza się zawiadomienie telefoniczne lub za pomocą poczty elektronicznej.

**WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY**

**§ 6**

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona samodzielnie.

(*jeżeli dotyczy: za wyjątkiem niżej wymienionych podwykonawców, zaakceptowanych przez Zamawiającego):*

*1) ……………………… w zakresie ………….……..…..………..……………………,*

*2) ……………………… w zakresie ………………………………..………................,).*

1. Powierzenie podwykonawcom prac określonych w ust. 1 nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

**WYNAGRODZENIE UMOWNE**

**§ 7**

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe   
   **w kwocie …………………………….. zł brutto** (*słownie:* ………………………………. zł brutto).
2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w dwóch ratach:
3. **I rata** w wysokości **95 %** wynagrodzenia określonego w ust. 1 - ……………zł brutto, po przedłożeniu do Zamawiającego dokumentacji o której mowa w § 1 ust. 1;
4. **II rata** w wysokości **5 %** wynagrodzenia określonego w ust. 1 - ……………zł brutto, po wykonaniu nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszej umowy.
5. Zapłata wynagrodzenia, będzie następować przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT/rachunku w ciągu 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów rozliczeniowych tj.:
6. protokołu odbioru,
7. faktury,
8. oświadczenia, że dane prace zostały wykonane bez udziału podwykonawców,

*lub*

1. oświadczenia podwykonawcy potwierdzającego, że otrzymał w terminie od Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonanych usług,

*lub*

1. oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wysokości wynagrodzenia należnego mu za wykonane dostawy lub usługi, i numerze rachunku bankowego, na które należy przekazać to wynagrodzenie oraz kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawcę.
2. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 i/lub 4 lub 5, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu przedłożenia przez Wykonawcę wymagań,   
   o których mowa w ust. 4 nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności   
   i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.
3. W opisie faktury/rachunku Wykonawca zobowiązuje się wskazać nazwę i akronim projektu: LIFE16 NAT/PL/000766 *„Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły”* (LIFE.VISTULA.PL).
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Zakazuje się przelewu (cesji) wierzytelności i przejęcia długu z tytułu niniejszej umowy.

**OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY**

**§ 8**

1. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić na żądanie Zamawiającego odpowiednio oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału   
   w postępowaniu lub oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
2. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązuje się zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzania wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy.

**ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PODWYKONAWCÓW**

**§ 9**

Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy   
z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy.

**DALSI PODWYKONAWCY**

**§ 10**

Zapisy dotyczące podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

**KARY UMOWNE**

**§ 11**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną [z wyjątkiem sytuacji określonych w §15]:
2. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu określonego w § 2 ust. 1;
3. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia,   
   o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,
4. w przypadku ujawnienia przez Zamawiającego, że do wykonania umowy skierowano osobę/osoby nieposiadającą/e odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia, zgodnie   
   z wymogami określonymi w dokumentach zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony przypadek.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2 z wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.
6. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, [z wyjątkiem sytuacji określonych w §15] Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1.
7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Strony mogą dochodzić to 10%   
   wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeśli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

6. Strony postanawiają, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia   
 w następujących przypadkach:

* 1. uchybienia terminowi załatwiania spraw i wydania stosownych decyzji (w tym opinii, uzgodnień, stanowisk, pozwoleń itp.) przez organy administracji publicznej ponad terminy określone w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego w tym zakresie, chyba, że przyczyną uchybienia przez organ terminowi, o którym mowa powyżej jest błędne lub niepełne sformułowanie wniosku lub jego załączników lub skierowanie wniosku do niewłaściwego organu,
  2. wniesienia od uzyskanych aktów administracyjnych dotyczących któregokolwiek   
     z etapów realizacji dokumentacji projektowej odwołań, zażaleń, skarg itp.,
  3. stanem epidemii, zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej, niezależnych od Stron Umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu Umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec.   
     W szczególności za siłę wyższą z zachowaniem powyższego będzie się uważać działania sił przyrody takie jak huragan, trzęsienie ziemi, powódź, oraz inne zdarzenia takie jak wojnę, zamieszki, stan wyjątkowy, skażenie radioaktywne, zgon, ciężka choroba, kwarantanna, któregoś z projektantów.

**ZMIANA UMOWY**

**§ 12**

1. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania, o udzielenie zamówienia następujących sytuacjach:
2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia prac:
   * 1. jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w zakresie w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia prac,
     2. gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
     3. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zgód, pozwoleń, m.in. do przeprowadzenia badań terenowych, innych zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, w którym ww. powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
     4. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania prac z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ, podmiot lub nakazania ich wstrzymania   
        z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
     5. w przypadku wystąpienia siły wyższej, stanu wyjątkowego, stwierdzenia okoliczności związanych z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, na zasadach określonych w § 10 umowy,
3. konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku   
    zmiany:
4. stawki podatku od towarów i usług,
5. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.   
   o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, tj. z dnia 13 listopada 2020 r. (Dz.U.   
   z 2020 r. poz. 2207 ze zm.),
6. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
7. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,   
   o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.),

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,   
a Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z uzasadnionym pisemnym wnioskiem   
w tym zakresie w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany. We wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca musi wykazać wpływ zmian na koszy wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

1. gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę:

w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub

1. jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

2. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania   
o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

3. Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, w formie aneksu   
 podpisanego przez każdą ze Stron.

**PRAWA AUTORSKIE**

**§ 13**

1. Wykonawca oświadcza, że:
2. do dokumentacji, która powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy, w tym do fotografii i map, w zakresie w jakim stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia   
   4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), przysługiwać mu będą nieograniczone prawa autorskie,
3. dokumentacja nie będzie zawierać niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będzie obciążona prawami osób trzecich.
4. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji, będącej przedmiotem umowy na następujących polach eksploatacji:
5. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
6. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
7. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i emitowanie,   
   a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności przez Internet.
8. Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych na potrzeby innych opracowań.
9. Wykonawca oświadcza, iż ekspertyza nie będzie naruszała żadnych praw osób trzecich.   
   W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu naruszenia praw osób trzecich Wykonawca zobowiązuje się do ich pełnego zaspokojenia.
10. Z chwilą podpisania protokołu odbioru i zapłaty wynagrodzenia Zamawiający nabywa prawo własności wszystkich egzemplarzy i nośników elektronicznych, które powstały   
    w wyniku wykonania przedmiotu umowy za wynagrodzenie, o którym mowa   
    w § 7 ust. 1.
11. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1, obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich na polach eksploatacji, o których mowa   
    w ust. 2 oraz praw określonych w ust. 3.

**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

**§ 14**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:
2. w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie   
   wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron może być dokonane w formie pisemnej   
   pod rygorem nieważności.

**SZCZEGÓLNE ROZWIĄZANIA ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH**

**§ 15**

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego   
   w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1 *ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   
   i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, o ile zdarzenie,   
   w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
2. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego   
   w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, bieg terminu przedawnienia roszczenia Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Upływ terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 120 dni od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
3. Obliczając terminy, o których mowa w ust. 1-2, dzień odwołania ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 wlicza się do tych terminów.
4. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych   
   z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
5. nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
6. decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w związku   
   z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
7. poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
8. wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności   
   w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
9. innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;
10. okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
11. Każda ze stron umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.
12. Strona umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
13. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,   
    w szczególności przez:
14. zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
15. zmianę sposobu wykonywania usług,
16. zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§ 16**

* + - 1. Wszelkie spory między Stronami wynikające z realizacji Umowy, będą rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji.
      2. Po bezskutecznym upływie 14 dni od złożenia przez Stronę wniosku o polubowne rozstrzygnięcie sporu drugiej Stronie, spory wynikłe w związku albo na podstawie Umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
      3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
      4. Z tytułu zawarcia i wykonania niniejszej umowy oraz z tytułu zawarcia i wykonania umowy   
         o dofinasowanie projektu LIFE16 NAT/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych   
         w Dolinie Górnej Wisły (LIFE.VISTULA.PL) zawartej między Zamawiającym a Komisją Europejską reprezentowaną przez Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) Wykonawcy nie przysługują żadne prawa wobec Komisji Europejskiej ani EASME.
      5. Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego,   
          1 dla Wykonawcy.

**WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:**