**Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy**

**§ 1**

1. Strony oświadczają, że Umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

**§ 2**

1. Zamówienie zostanie zrealizowane w zakresie i w sposób zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia, zwanym dalej „OPZ”, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy oraz Ofertą Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik nr 4 do Umowy.
2. Przedmiotem Umowy, zwanym dalej również „ Przedmiotem Zamówienia” jest wdrożenie i uruchomienie narzędzia do tworzenia ankiet wraz z przygotowaniem Ankiety potrzeb przedsiębiorcy w ramach projektu Innopoint.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada niczym nieograniczone prawa do udzielenia lub zapewnienia udzielenia na rzecz Zamawiającego licencji i subskrypcji oprogramowania, będącego przedmiotem Zamówienia.

**§ 3**

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Etap I Zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w SOPZ, w terminie do 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.
2. Wykonawca będzie świadczył w Etapie II usługę utrzymania narzędzia do tworzenia ankiet na rzecz Zamawiającego przez okres 18 miesięcy od dnia odebrania Etapu I.
3. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi asysty technicznej w ramach prawa opcji na zasadach określonych w SOPZ.

**§ 4**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy terminowo z zachowaniem szczególnej staranności, przy zachowaniu zasad współczesnej wiedzy technicznej, przy wykorzystaniu całej posiadanej przez Wykonawcę wiedzy, środków i doświadczenia oraz zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, normami i standardami technicznymi.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot Umowy będzie wolny od wad prawnych oraz nie będzie obciążony prawem osób trzecich zwłaszcza w zakresie przepisów o wynalazczości, znakach towarowych, prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego roszczeń o naruszenie praw osób trzecich objętych powyższym zapewnieniem, Wykonawca podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony Zamawiającego przed takimi roszczeniami lub zarzutami i spowoduje, że Zamawiający będzie od nich zwolniony, a także pokryje wszelkie koszty i straty, jakie poniesie Zamawiający z tego tytułu.

**§ 5**

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Zamówienia podwykonawcom, po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego na piśmie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Informacja o zamiarze powierzenia realizacji części Zamówienia podwykonawcy powinna zostać wskazana w Ofercie Wykonawcy.
3. W przypadku powierzenia wykonania części Zamówienia podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za czynności wykonane przez podwykonawców oraz ich personel lub za ich zaniechania, jak za działania lub zaniechania własne.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku z realizacją Zamówienia, a w szczególności jest odpowiedzialny względem Zamawiającego i osób trzecich za naruszenie, o którym mowa w ust. 5.
5. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu w materiałach, dokumentacji, oprogramowaniu, sprzęcie komputerowym, urządzeniach i innych środkach technicznych.

**§ 6**

1. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz wszystkimi podmiotami przez niego wskazanych i niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowość lub terminowość realizacji przedmiotu Umowy, jednak nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia ich zaistnienia na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego, a także do umożliwienia Zamawiającemu bieżącej kontroli realizacji przedmiotu Umowy w formach i terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

**§ 7**

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazywać niezwłocznie Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje umożliwiające wykonanie Zamówienia.

**§ 8**

1. W terminie 7 dni roboczych od dnia wykonania Etapu I zamówienia, Wykonawca sporządzi protokół odbioru zwany dalej „Protokołem Odbioru”.
2. Protokoły powinny zawierać w szczególności:

1) datę sporządzenia;

2) oświadczenie przedstawicieli Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do sposobu i jakości wykonania zlecenia albo o niewykonaniu całości lub części zamówienia;

3) podpisy przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

1. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole odbioru, Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy stosowny termin, nie dłuższy jednak niż 7 dni od dnia doręczenia informacji o zastrzeżeniach, w celu usunięcia stwierdzonych protokołem odbioru zastrzeżeń lub wad.
2. Wykonawca zobowiązuje się usunąć zastrzeżenia lub wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.
3. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy na podstawie ust. 3, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 14 dni i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w § 11 ust. 3.
4. W przypadku braku zastrzeżeń, Zamawiający zobowiązany jest do podpisania protokołu odbioru w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
5. Strony uzgadniają, że w razie zawinionego uchylania się przez Zamawiającego od podpisania protokołu odbioru w terminie określonym w ust. 6, Zamawiający może w terminie 14 dni od

umowy odstąpić lub uznać treść sporządzonego przez siebie protokołu odbioru za zaakceptowaną przez Zamawiającego.

1. Do ponownego odbioru zamówienia ust. 1-7 stosuje się odpowiednio.
2. Protokoły odbioru zleceń asysty technicznej będą wystawiane każdorazowo po realizacji danego zlecenia.
3. Do zleceń asysty technicznej stosuje się procedurę odbiorową wskazaną w ust. 1-7.
4. Zamawiający nie jest zobowiązany do wystawiania zleceń asysty technicznej a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

**§ 9**

1. Wynagrodzenie za wykonanie całości Przedmiotu Umowy, tj. zamówienia podstawowego i opcjonalnego, ustala się, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, w wysokości nie przekraczającej: ........... zł netto (słownie netto: .................złotych) powiększone o ........... zł stanowiące należność z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), co stanowi łącznie ............. zł brutto (słownie brutto: ...................) zwane dalej: „Wynagrodzenie całkowite”, na co składa się wynagrodzenie:

1) z tytułu Realizacji Etapu I w kwocie ............ zł netto (słownie: ................),

powiększone o ............... zł, stanowiące należność z tytułu podatku od towarów

i usług (VAT), co stanowi kwotę .................. zł brutto (słownie:.........brutto), zgodnie z Ofertą Wykonawcy,

2) z tytułu miesięcznego utrzymania Narzędzia (Etap II) w kwocie ……….. zł netto (słownie: …………) miesięcznie, co powiększone o ……………… zł, stanowiące należność z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), stanowi kwotę ……………. zł brutto (słownie: ………….. brutto) miesięcznie, zgodnie z Ofertą Wykonawcy. Wynagrodzenie za 18 miesięcy utrzymania Narzędzia wynosi kwocie ............ zł netto (słownie: ................),

powiększone o ............... zł, stanowiące należność z tytułu podatku od towarów

i usług (VAT), co stanowi kwotę .................. zł brutto (słownie:.........brutto), zgodnie z Ofertą Wykonawcy.

3) z tytułu świadczenia usług asysty technicznej w ramach prawa opcji stawka za roboczogodzinę wynosi zgodnie z Ofertą Wykonawcy ......zł netto (słownie: .........netto), powiększone o ........ zł, stanowiące należność z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), co stanowi kwotę ......... zł brutto (słownie: .......... brutto). Wynagrodzenie za …. roboczogodzin usług asysty technicznej nie przekroczy ........... zł netto (słownie: ..........), powiększone o .......... zł, stanowiące należność z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), co stanowi kwotę ........ brutto (słownie: ..........).

1. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) będzie realizowana osobno za każde z wykonanych zleceń asysty technicznej.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, stanowi całkowite zaspokojenie całości roszczeń Wykonawcy związanych z realizacją Umowy, oraz obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy wraz z udzieleniem wszelkich licencji, zezwoleń i upoważnień.
3. Zlecenia asysty technicznej będą rozliczane z dokładnością do 1 roboczogodziny zgodnie z wyceną danego Zlecenia przedstawioną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego.
4. Suma faktur wystawionych z tytułu realizacji niniejszej Umowy nie może przekroczyć Wynagrodzenia całkowitego brutto Umowy, o którym mowa w ust. 1, w tym odpowiednio wynagrodzenia za realizację Etapu I i asysty technicznej w ramach prawa opcji.
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Fakturę w formie elektronicznej należy przesłać z adresu mailowego Wykonawcy .............. na adres mailowy Zamawiającego: faktury@mrit.gov.pl. W przypadku przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, adresem PEF (numerem Peppol) Konta Podmiotu - Ministerstwa Rozwoju i Technologii jest NIP 7010797920.
6. Za dzień zapłaty faktury uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Płatność dokonana będzie na podstawie faktury wystawionej na Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, NIP: 7010797920.
8. W przypadku, gdy faktura będzie zawierać wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, wyszczególniona będzie odrębna pozycja.
9. Podstawą wystawienia danej faktury VAT będą zaakceptowane przez Zamawiającego, bez uwag odpowiednio protokół odbioru Etapu I oraz protokoły odbioru Zleceń.
10. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych.
11. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew (cesję) wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy na osoby trzecie.

**§ 10**

1. Wszelkie dane i informacje przekazane Wykonawcy w związku z wykonaniem niniejszej umowy, zarówno w czasie jej obowiązywania, jak i w okresie trzech lat po jej rozwiązaniu, będą traktowane jako poufne i mogą być wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy (Klauzula poufności).
2. Klauzula poufności nie obejmuje informacji postrzeganych w kategoriach wiedzy powszechnej oraz dostępnej dla ogółu, chyba że stały się one jawne w wyniku naruszenia przedmiotowej Umowy. Obowiązek zachowania poufności nie obowiązuje, gdy ujawnienia informacji wymagać będą bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, przy czym ujawnienie takie może nastąpić po uprzednim poinformowaniu drugiej strony o takim ujawnieniu oraz jego zakresie.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niezachowanie poufności ww. informacji przez osoby i podmioty, z którymi współpracował przy wykonywaniu niniejszej Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania w trakcie realizacji przedmiotu Umowy obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony informacji prawnie chronionych.
5. Wykonawca i przedstawiciele Wykonawcy realizujący Zamówienie zobowiązani są do przestrzegania wszelkich wewnętrznych regulaminów oraz procedur obowiązujących u Zamawiającego, a zakomunikowanych i przedstawionych im ustnie lub w formie pisemnej.

**§ 11**

1. W razie niewykonania Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% Wynagrodzenia całkowitego brutto.
2. Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Etapu I, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% kwoty brutto Wynagrodzenia całkowitego brutto.
3. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego na podstawie § 8 ust. 3, Zamawiający może od Umowy odstąpić i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% kwoty Wynagrodzenia całkowitego brutto.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 10% kwoty Wynagrodzenia całkowitego brutto.
5. W razie naruszenia postanowień § 10 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% Wynagrodzenia całkowitego brutto za każdy przypadek naruszenia.
6. Za naruszenie warunków SLA wskazanych w rozdz. 8 SOPZ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia całkowitego brutto za każde obniżenie o 0,1% wymaganego poziomu SLA w danym miesiącu.
7. Za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę w trakcie trwania Etapu II lub za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w trakcie trwania Etapu II Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% Wynagrodzenia całkowitego brutto.
8. Do okresu zwłoki Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się rzeczywistego okresu sprawdzania przez Zamawiającego prawidłowości wykonania usługi lub innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub wskazanych przez niego podmiotów.
9. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.
10. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy.
11. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych jest ograniczona do 50% kwoty Wynagrodzenia całkowitego brutto.

**§ 12**

1. Zamawiającemu przysługuje, w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o danej okoliczności, prawo do odstąpienia od części lub całości Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w każdej z osobna niżej wymienionych sytuacji:

1) jeżeli w toku korzystania z usług Zamawiający trzykrotnie wykaże, że dostarczone oprogramowanie i dokumentacja lub ich aktualizacje nie spełniają wymogów określonych w umowie oraz SOPZ,

2) w przypadku gdy naliczone przez Zamawiającego kary umowne osiągną równowartość 50% kwoty Wynagrodzenia całkowitego brutto.

1. Strony zastrzegają dla oświadczenia o odstąpieniu od Umowy formę pisemną pod rygorem nieważności. W oświadczeniu o odstąpieniu Zamawiający poinformuje Wykonawcę czy odstąpienie ma skutki w stosunku do całości czy do części przedmiotu Umowy.
2. Odstąpienie od Umowy nie wpływa na obowiązek zachowania w poufności informacji poufnych.

**§ 13**

1. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w Umowie, w formie aneksu, w stosunku do treści złożonej przez Wykonawcę oferty w zakresie przedmiotu zamówienia, sposobu realizacji zamówienia oraz terminu realizacji, w zależności którego dotyczy, w szczególności w przypadku:

1) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania Umowy;

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

3) z przyczyn organizacyjnych ze strony Zamawiającego, w tym w strukturze organizacyjnej;

4) z przyczyn wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego;

5) zaistnienia siły wyższej.

1. Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 14**

1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z realizacją Umowy, w tym w szczególności do wystawiania i podpisywania zleceń asysty technicznej oraz protokołów odbioru upoważnieni są:

1) ze strony Zamawiającego:

a) ………………………………………, tel.: …………………………, e-mail: ……………………………

b) ……………………………………….., tel.: ………………………………., e-mail: ……………………………………….,

2) ze strony Wykonawcy:

…………………………………………….., tel.: …………………………………., e-mail: ……………………………………………

1. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy.

**§ 15**

1. Wykonawca oświadcza, że:

1) korzystanie przez niego z praw autorskich, licencji, praw własności przemysłowej, intelektualnej wykorzystywanych przy realizacji Umowy nie będzie naruszało przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe,

2) wykonane przez Wykonawcę w ramach Przedmiotu Umowy utwory, z których Wykonawca skorzysta do wykonania Przedmiotu Umowy nie będą posiadały wad fizycznych lub prawnych,

3) rozporządzanie utworami lub przeniesienie licencji nie będzie naruszało własności

przemysłowej i intelektualnej, w szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw

**§ 17**

1. O ile Umowa nie stanowi inaczej, zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej lub równoważnej formy elektronicznej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć z Zamawiającym odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych najpóźniej do dnia zawarcia niniejszej Umowy.
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Ministerstwie znajduje się na stronie: <https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-dla-osob-wskazanych-do-kontaktu-w-zwiazku-z-realizacja-zawartej-umowy>.
4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Wykonawcę znajduje się na stronie:…………………….. / stanowi załącznik nr…………….. do Umowy.
5. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z zawarcia i wykonania Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w formie elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

Integralną częścią Umowy są następujące Załączniki:

1) Załącznik nr 1 – Upoważnienie/pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego,

2) Załączniki nr 2 – Odpis z właściwego rejestru Wykonawcy;

3) Załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4) Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy;

Klauzula informacyjna

Na podst. art. 13 RODO informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju i Technologii z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, mail: kancelaria@mrit.pl, tel.+48 22 250-01-23, adres skrytki na ePUAP: /MRPIT/SkrytkaESP, obowiązki administratora wypełnia dyrektor Biura Informatyki.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w MRiT wysyłając informację na skrzynkę: iod@mrit.gov.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w związku z zawarciem i realizacją umowy, której Pani/Pan jest stroną.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a następnie będą przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z MRiT przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Minister Rozwoju i Technologii.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego wynoszącego 5 lat oraz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich.

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;

 prawo do sprostowania swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO.

11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.