| Nazwa dokumentu: Raport za I kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu pn. "System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 3 | W punkcie 3. Postęp rzeczowy- Kamienie milowe, w wierszu dotyczącym kamienia milowego pn. Dystrybucja urządzeń mobilnych dla pracowników MOPSów, GOPSów jako Planowany termin osiągnięcia wpisano datę 02-2019, zaś zgodnie z Harmonogramem Kamieni Milowych przedstawionym we WoD, planowana data osiągnięcia przedmiotowego kamienia to 01-2019 | 01-2019 |
| 2 | MC | 3 | W punkcie dotyczącym wskaźników efektywności projektu (KPI) w wierszu 5. Liczba wniosków składanych za pomocą systemu, Beneficjent wykazał wartość 0, tymczasem w poprzednim raporcie KRMC wykazano wartość 42, zaś we wniosku o płatność za okres 2019-01-01 do 2019-02-28 liczba wniosków składanych za pomocą systemu wynosi 160 szt. | 160 |