|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** raport za II kwartał 2021 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn**.Budowa ogólnopolskiej wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON** - Wnioskodawca: Minister Obrony Narodowej, Beneficjent: Ministerstwo Obrony Narodowej | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Część ogólna | Zgodnie ze wzorem raportu, w przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany). | Proszę o korektę raportu. |  |
| **2** | **MC** | 2. Postęp finansowy | Mimo upływu prawie 40% czasu realizacji projektu, wartość środków zaangażowanych jest znikoma.  Zgodnie ze wzorem raportu, należy podać % wartość środków zaangażowanych w projekcie - wynikających z uruchomionych postępowań o udzielenie zamówień publicznych (wartość, jaką Zamawiający zamierza prze-znaczyć na realizację zamówienia), środków zaangażowanych na wynagrodzenia (możliwe uwzględnienie wartości przybliżonej), umowy zawarte z wykonawcami, itp. - w stosunku do całkowitego kosztu projektu. | Proszę o analizę i ew. korektę raportu. |  |
| **3** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy / Kamienie milowe | Zgodnie ze wzorem raportu, w przypadku nieosiągnięcia kamienia milowego w planowanym terminie należy wskazać przyczyny. | Proszę korektę raportu dla kamienia milowego nr 1. |  |