Znak sprawy: OP.6330.3.2024.JK

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

„Wykonanie prac konserwacyjno-adaptacyjnych w letnich stanowiskach nietoperzy (woj. małopolskie) w roku 2024 polegających na sprzątaniu guana, wymianie folii oraz wykonaniu drobnych prac adaptacyjno - naprawczych”

  - Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pracach porządkowych i zabezpieczających w letnich koloniach nietoperzy (posprzątanie zalegającego guana nietoperzy, posprzątanie odchodów ptaków i kun, wymiana folii lub dołożenie folii w brakujących miejscach oraz wykonanie ewentualnych drobnych prac adaptacyjno – naprawczych). Przeprowadzenie działań z zakresu ochrony czynnej w letnich stanowiskach nietoperzy ma na celu poprawę stanu siedliska poprzez utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego obiektów.

  - Szczegółowy zakres zamówienia:

| Lp. | Obiekt | Obszar Natura 2000 | Kod obszaru | Gatunek | Zakres prac | Gmina | Powiat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kościół pw. św. Michała Archanioła w Wierchomli Wielkiej, 33-350 Wierchomla Wielka 15 | Ostoja Popradzka | PLH120019 | 1303, 1321 | — Należy posprzątać i wynieść zalegające na strychu guano nietoperzy (oraz ewentualne odchody kun, ptaków) przy użyciu sprzętu mechanicznego takiego jak odkurzacz lub ręcznie za pomocą zmiotek. Dotyczy również powierzchni przestrzeni podpodłogowych (przestrzenie dookoła) od frontu w górę i po bokach, a także guana zlokalizowanego na więźbie dachowej. — Należy dołożyć folię zbrojoną paroizolacyjną-paroprzepuszczalną (polietylen+siatka PP) w brakujących/newralgicznych miejscach, a zużytą (nie spełniającą funkcji ochronnej) należy wymienić na nową - około 70 m2. | Piwniczna - Zdrój | Nowosądecki |
| 2. | Budynek dawnej szkoły w Wojkowej | Ostoja Popradzka | PLH120019 | 1303 | — Należy posprzątać i wynieść zalegające na strychu guano nietoperzy przy użyciu sprzętu mechanicznego takiego jak odkurzacz lub ręcznie za pomocą zmiotek. | Muszyna | Nowosądecki |
| 3. | Klasztor OO. Cystersów w Szczyrzycu | Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego | PLH120052 | 1303, 1321 | — Należy posprzątać i wynieść zalegające na strychu guano nietoperzy (oraz ewentualne gałęzie, odchody kun, ptaków) przy użyciu sprzętu mechanicznego takiego jak odkurzacz lub ręcznie za pomocą zmiotek. | Jodłownik | Limanowski |
| 4. | Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Jaworznej | Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego | PLH120052 | 1303, 1321 | — Należy posprzątać i wynieść zalegające na strychu guano nietoperzy przy użyciu sprzętu mechanicznego takiego jak odkurzacz lub ręcznie za pomocą zmiotek (włącznie z więźbą dachową i przestrzeniami podłogowymi). — Należy dołożyć folię zbrojoną paroizolacyjną-paroprzepuszczalną (polietylen+siatka PP) w brakujących/newralgicznych miejscach, a zużytą (nie spełniającą funkcji ochronnej) należy wymienić na nową - około 70 m2. | Laskowa | Limanowski |
| 5. | Kościół pw. św. Michała Archanioła w Ujanowicach, Ujanowice 1, 34-603 Ujanowice | Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego | PLH120052 | 1303, 1324 | — Należy posprzątać i wynieść zalegające na strychu guano nietoperzy (oraz ewentualne gałęzie, odchody kun, ptaków) przy użyciu sprzętu mechanicznego takiego jak odkurzacz lub ręcznie za pomocą zmiotek. — Należy w brakujących miejscach dołożyć zabezpieczającą folię paroizolacyjną-paroprzepuszczalną (przejścia oraz w wieży pod dzwonami - ok. 70 m2. — Należy zabezpieczyć jętki folią zbrojoną paroizolacyjną-paroprzepuszczalną (polietylen+siatka PP) - około 150 m2 lub innymi konstrukcjami (np. w formie daszków spadowych), tak aby guano nie kumulowało się na jętkach. | Laskowa | Limanowski |
| 6. | Kościół pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej ul. Koszarska 1; 34-600 Limanowa | Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego | PLH120052 | 1303 | — Należy posprzątać i wynieść zalegające na strychu guano nietoperzy (oraz ewentualne gałęzie, odchody kun, ptaków) przy użyciu sprzętu mechanicznego takiego jak odkurzacz lub ręcznie za pomocą zmiotek. Nie można pominąć przestrzeni między apsydą a sufitem, gdzie guano gromadzi się na belkach. | Limanowa | Limanowski |
| 7. | Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Jazowsku, Jazowsko 46, 33-389 Jazowsko | Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego | PLH120052 | 1303, 1324 | — Należy posprzątać i wynieść zalegające na strychu guano nietoperzy (oraz ewentualne gałęzie, odchody kun, ptaków) przy użyciu sprzętu mechanicznego takiego jak odkurzacz lub ręcznie za pomocą zmiotek. | Łącko | Nowosądecki |
| 8. | Cerkiew pw. św. Dymitra w Śnietnicy | Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego | PLH120094 | 1303 | — Należy posprzątać i wynieść zalegające na strychu guano nietoperzy (oraz ewentualne gałęzie, odchody kun, ptaków) przy użyciu sprzętu mechanicznego takiego jak odkurzacz lub ręcznie za pomocą zmiotek. | Uście - Gorlickie | Gorlicki |
| 9. | Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Małastowie; Małastów 16 38-307 Sękowa | Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego | PLH120094 | 1324 | — Należy posprzątać i wynieść zalegające na strychu guano nietoperzy (oraz ewentualne gałęzie, odchody kun, ptaków) przy użyciu sprzętu mechanicznego takiego jak odkurzacz lub ręcznie za pomocą zmiotek. — Należy w brakujących miejscach dołożyć zabezpieczającą folią zbrojoną paroizolacyjną-paroprzepuszczalną (polietylen+siatka PP) , a zużytą (nie spełniającą funkcji ochronnej) należy wymienić na nową - około 70 m2 | Sękowa | Gorlicki |
| 10. | Kościół pw. Wszystkich Świętych w Bobowej, ul. Kolegiacka 1, 38-350 Bobowa | Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca | PLH120020 | 1303, 1324 | — Należy posprzątać i wynieść zalegające na strychu guano nietoperzy (oraz ewentualne gałęzie, odchody kun, ptaków) przy użyciu sprzętu mechanicznego takiego jak odkurzacz lub ręcznie za pomocą zmiotek. — Należy zabezpieczyć podesty i izolację z wełny mineralnej poprzez rozłożenie folii paroizolacyjnej-paroprzepuszczalnej - około 100 m2. | Bobowa | Gorlicki |
| 11. | Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Królowej Górnej, Królowa Górna 70, 33-334 Kamionka Wielka | Nawojowa | PLH120035 | 1303 | — Należy posprzątać i wynieść zalegające na strychu guano nietoperzy (oraz ewentualne gałęzie, odchody kun, ptaków) przy użyciu sprzętu mechanicznego takiego jak odkurzacz lub ręcznie za pomocą zmiotek. — Należy w brakujących miejscach dołożyć zabezpieczającą folię paroizolacyjną-paroprzepuszczalną - około 50 m2. | Kamionka Wielka | Nowosądecki |
| 12. | Plebania w Królowej Górnej | Nawojowa | PLH120035 | 1303 | — Należy posprzątać i wynieść zalegające na strychu guano nietoperzy (oraz ewentualne gałęzie, odchody kun, ptaków) przy użyciu sprzętu mechanicznego takiego jak odkurzacz lub ręcznie za pomocą zmiotek. | Kamionka Wielka | Nowosądecki |
| 13. | Kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Węglówce, Węglówka 110 32 - 412 Wiśniowa | Kościół w Węglówce | PLH120046 | 1303, 1324 | — Należy posprzątać i wynieść zalegające na strychu guano nietoperzy (oraz ewentualne gałęzie, odchody kun, ptaków) przy użyciu sprzętu mechanicznego takiego jak odkurzacz lub ręcznie za pomocą zmiotek. — Należy w brakujących miejscach dołożyć zabezpieczającą folię zbrojoną paroizolacyjną-paroprzepuszczalną (polietylen+siatka PP) , a zużytą (nie spełniającą funkcji ochronnej) należy wymienić na nową - około 150 m2. | Wiśniowa | Myślenicki |
| 14. | Cerkiew pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krynicy-Zdroju, ul. J. I. Kraszewskiego 177, 33-380 Krynica-Zdrój | Krynica | PLH120039 | 1303, 1324 | — Należy posprzątać i wynieść zalegające na strychu guano nietoperzy przy użyciu sprzętu mechanicznego takiego jak odkurzacz lub ręcznie za pomocą zmiotek. — Należy zabezpieczyć drewniane podesty folią zbrojoną paroizolacyjną-paroprzepuszczalną (polietylen+siatka PP) - około 100 m2. | Krynica - Zdrój | Nowosądecki |
| 15. | Klasztor Karmelitów Bosych pw. św. Eliasza proroka w Czernej, Czerna 79 32-065 Krzeszowice (strych i piwnice) | Czerna | PLH120034 | 1303, 1321 | — Należy posprzątać i wynieść zalegające na strychu guano nietoperzy przy użyciu sprzętu mechanicznego takiego jak odkurzacz lub ręcznie za pomocą zmiotek. | Krzeszowice | Krakowski |
| 16. | Dwór Grabowskich w Konarach | ______ | ______ | 1321 | — Należy posprzątać i wynieść zalegające na strychu guano nietoperzy przy użyciu sprzętu mechanicznego takiego jak odkurzacz lub ręcznie za pomocą zmiotek. | Mogilany | Krakowski |
| 17. | Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Florynce, 33-332 Florynka 58 | ______ | ______ | 1324 | — Należy posprzątać i wynieść zalegające na strychu guano nietoperzy (oraz ewentualne gałęzie, odchody kun, ptaków) przy użyciu sprzętu mechanicznego takiego jak odkurzacz lub ręcznie za pomocą zmiotek. | Grybów | Nowosądecki |
| 18. | Kościół pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Stróżnej, Stróżna 206, 38-350 Stróżna | ______ | ______ | 1324 | — Należy posprzątać i wynieść zalegające na strychu guano nietoperzy (ewentualne gałęzie, odchody kun, ptaków) przy użyciu sprzętu mechanicznego takiego jak odkurzacz lub ręcznie za pomocą zmiotek; — Należy zabezpieczyć izolację z wełny mineralnej (znajdującą się między belkami) poprzez użycie foli o gramaturze minimum 450/m2, mocowanej na listwach z drewna świerk/jodła o wilgotności 15% a grubości 2,5 cm, szerokości 16 cm - 350 mb; listwy montażowe tzw. prowadnice grubość 3cm x szerokość 7 cm z drewna świerk/jodła o wilgotności 15% - 350 mb dołożone na ślimakowych kołkach do regipsów co 50cm; listwy montażowe oraz listwy do foli profilowane pod kątem 45 stopni; — Należy zabezpieczyć belki izolowane styropianem poprzez użycie foli o gramaturze minimum 450/m2 - około 120 m2; — Należy zabezpieczyć istniejącą przestrzeń nad przedsionkiem oddzielającą nietoperze od wejścia (pochylnia 40 m2; deska o grubości 2,8 cm na pióro wpust o wilgotności 15% świerk/jodła oraz zabezpieczenie folią zbrojoną paroizolacyjną-paroprzepuszczalną (polietylen+siatka PP)); — Należy zabezpieczyć istniejącą podłogę w przedsionku (70 m2; deska o grubości min. 2,8 cm na pióro wpust o wilgotności 15% świerk/jodła, rozłożenie folii zbrojonej paroizolacyjnej-paroprzepuszczalnej (polietylen+siatka PP)); — Należy zabezpieczyć wyprowadzenie istniejącej wentylacji z kościoła do wieży (rury spiro oraz zasy odcinające powietrze na sezon zimowy – 70 mb). | Bobowa | Gorlicki |
| 19. | Willa "Maria" w Szczawnicy, Główna 93, 34-460 Szczawnica | Podkowce w Szczawnicy | PLH120037 | 1303 | — Należy posprzątać i wynieść zalegające na strychu guano nietoperzy przy użyciu sprzętu mechanicznego takiego jak odkurzacz lub ręcznie za pomocą zmiotek. | Szczawnica | Nowotarski |

III. Warunki prowadzenia prac i informacje ogólne dotyczące zamówienia:

- Przed przystąpieniem do prac należy wykonać wizję chiropterologiczną celem zweryfikowania występowania nietoperzy na obiekcie. W przypadku wykrycia nietoperzy należy wstrzymać pracę, a zakres i sposób prac musi zostać skonsultowany z Zamawiającym i odpowiednio zmodyfikowany.

- Prace mogą być prowadzone w dni robocze i soboty w godzinach kiedy w obiektach sakralnych nie odbywają się nabożeństwa. Szczegółowe terminy oraz godziny realizacji usługi należy uzgodnić wcześniej z Gospodarzem/Właścicielem obiektu.

- Osoby wykonujące prace w stanowiskach nietoperzy zobowiązane są pracować w maseczkach zakrywających usta oraz nos. Aby zapobiec przenoszeniu guana nietoperzy pomiędzy poszczególnymi stanowiskami należy odpowiednio zabezpieczyć obuwie oraz zdezynfekować sprzęt.

- Należy sporządzić dokumentację fotograficzną zarówno przed, w trakcie, jak i po wykonaniu usługi.

- Sposób utylizacji guana należy uzgodnić z gospodarzem obiektu.

- Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji zamówienia do ścisłej współpracy z pracownikiem RDOŚ w Krakowie odpowiedzialnym za realizację merytorycznego zakresu zamówienia. Przez ścisłą współpracę rozumie się m.in. konsultacje telefoniczne, kontakty przez pocztę elektroniczną oraz prowadzenie wspólnych wizji terenowych w celu  prawidłowego wykonania zamówienia, pod kątem zgodności jego założeń z przepisami ochrony nietoperzy. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o etapach zaawansowania prac oraz ewentualnych problemach, a każde odstępstwa od zakresu przewidzianego w umowie muszą być uzgodnione z Zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość bieżącego kontrolowania przebiegu prac terenowych Wykonawcy w dowolnym terminie, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania o tym Wykonawcy.

- Zamawiający przez cały okres trwania prac może wydawać polecenia i zalecenia dotyczące korzystniejszego sposobu/rozwiązań wykonywania prac ze względów przyrodniczych, a nawet może wstrzymać prace w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ich przebiegu.

- Opinia chiropterologa dot. prawidłowości wykonania prac oraz weryfikacja wykonania prac przez pracownika RDOŚ w Krakowie jest warunkiem koniecznym do końcowego odbioru prac.

- Wykonawca organizuje dojazd do miejsc prowadzonych prac oraz wszelki sprzęt i materiały we własnym zakresie.

- Za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeszkolenie oraz środki ochrony osobistej osób wykonujących odłowy odpowiada Wykonawca.

- Ze względu na własne bezpieczeństwo (wysokie, ciemne strychy, do których dostęp często jest trudny, a poruszanie może odbywać się po belkach, drabinach i podestach w różnym stanie technicznym) prace należy prowadzić w co najmniej dwuosobowych zespołach z wykorzystaniem środków zabezpieczających (np. latarki, czołówki, kaski, liny).

- Prace należy prowadzić bez negatywnego oddziaływania na chronione gatunki nietoperzy i ich stanowisko.

- Niedopuszczalne jest łamanie zakazów w stosunku do ewentualnych zwierząt gatunków objętych ochroną gatunkową, stwierdzonych na strychu obiektu (np. zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia, fotografowania filmowania lub obserwacji powodujących płoszenie). W przypadku stwierdzenia w miejscu prowadzenia prac zwierząt gatunków objętych ochroną gatunkową należy uzyskać zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska na odstępstwa od zakazów.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi wystąpienie szkód, powstałych z winy Wykonawcy na skutek nie przestrzegania zaleceń, niestosowania się do przepisów prawa czy prowadzenia prac niezgodnie z opisem zamówienia ‐ Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia szkody na własny koszt i ryzyko, przy czy sposób naprawy musi zostać uzgodniony z Zamawiającym.

- Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zamówienia można uzyskać u pracownika Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie - Pani Justyny Karczmarz e-mail: justyna.karczmarz@krakow.rdos.gov.pl lub tel. 12 61-98-146.

- Termin wykonania zadania:

- Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2024 r., czyli w okresie kiedy nietoperze nie będą obecne na stanowiskach. Nie jest możliwe przesuniecie terminu zakończenia zadania.

- Wejście na stanowisko nietoperzy w celu wykonania zlecenia możliwe jest po ustaleniu terminu z Gospodarzem/Właścicielem obiektu.

Zamówienie realizowane jest ze środków własnych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.