| Nazwa dokumentu: Raport za II kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „EpiBaza – Udostępnienie zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności” (wnioskodawca – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny, beneficjent - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe. | Dla kamienia milowego „KM - System Wdrożony pilotażowo” niezgodnie z instrukcją na wzorze formularza, omyłkowo wskazano nazwę powiązanego wskaźnika KPI. | Proszę o analizę i korektę raportu. |
| 2 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Podobnie jak w poprzednim kwartale nie wymieniono wskaźników: - Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego, - Liczba wygenerowanych kluczy API, - Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego. | Proszę o analizę i korektę raportu. |