| Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu informatycznego pn. „Skarby kultury z kolekcji książąt Czartoryskich. Cyfryzacja, opracowanie naukowe i udostępnienie zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie” (Wnioskodawca - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Beneficjent - Muzeum Narodowe w Krakowie). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb | W opisie brak wyjaśnienia dot. konieczności rezygnacji z oprogramowania programów SOWA SQL Premium, SOWA OPAC oraz dLibra, o których mowa m.in. w „Opisie stanu obecnego” | Proszę o uzupełnienie dokumentu w tym zakresie. |
| 2 | MC | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | W celach strategicznych nr 1 i 3 przywołano nieaktualny cel Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. | Zgodnie z uchwałą na 109/2019 Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” projekty związane z digitalizacją zasobów lub udostępnianiem informacji wpisują się w: Cel szczegółowy 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem Kierunek interwencji: - 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela lub - 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej |
| 3 | MC | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | KPI wyznaczony dla celu nr 2 lub jego wartości docelowe wydają się być nieadekwatne do zakresu projektu. (por. ocena Rady Architektury IT) | Uprzejmie proszę o weryfikację obu wskazanych informacji i wprowadzenie odpowiednich korekt. |
| 4 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Kamienie milowe mają umożliwić śledzenie postępu wdrażania projektu, w tym monitorowanie czy poszczególne kamienie wdrażane są terminowo. Podane w tabeli kamienie milowe w okresie od od 04.2021 do 01.2023 na to nie pozwalają. | Proszę o weryfikację nazw i terminów kamieni milowych planując ich osiągnięcie najpóźniej w odstępach co 6 m-cy. |
| 5 | MC | 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | W pozycji kosztowej „Infrastruktura” ujęto „Wnioskodawca zamierza ponadto skorzystać z usługi zewnętrznej na digitalizację 244 tomów rękopisów (51 tys. listów tj. ponad 200 tys. plików) wraz z postprodukcją ze względu na przewidywaną wysoką czasochłonność zadania.” | Ze względu na to, iż są to koszty usługi zewnętrznej proszę o ujęcie wymienionych kosztów w pozycji „Oprogramowanie”. |
| 6 | MC | 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | W pozycji kosztowej „Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego) ujęto zapis dot. szkoleń. | Proszę o ujęcie wymienionych kosztów w pozycji „Szkolenia”. |
| 7 | MC | 5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu | Ryzyko „Niskie zainteresowanie platformą zbiory.mnk.pl przez użytkowników końcowych” analizując sposób zarządzania nim nie jest ryzykiem wpływającym na realizację projektu. | Proszę o usunięcie ryzyka. |
| 8 | MC | Uwaga ogólna | Projekty realizujące założenia Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa powinny zostać ujęte w Planie działań wszystkich resortów, służących realizacji założeń Programu stanowiącego załącznik nr 2 do Programu. | Proszę o przekazanie wraz z załącznikami wniosku o wpisanie przedsięwzięcia/ projektu do planu działań służących realizacji Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. |