|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za II kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie”*** *(wnioskodawca Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent Muzeum Narodowe w Warszawie)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 2. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Zgodnie z załącznikiem nr 5 do Aneksu nr 2 oraz przesłanym plikiem Kamienie milowe w dniu 12.05.2020 planowany termin osiągnięcia dla:   * Zadania nr 8 „ Informacja i promocja” – 10.2020 * podzadanie „Zakończenie kampanii promocyjnej wraz z ewaluacją projektu” – 11.2020 | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |