| Nazwa dokumentu: Raport za II kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie” (wnioskodawca - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent - Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamień milowy. | W raporcie nie został wymieniony kamień milowy Uruchomienie portalu muzealnego i publikacja online. | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |
| 2 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamień milowy | W raporcie został wymieniony kamień milowy Zakończenie przygotowania transkrypcji, natomiast nie został uwzględniony we wniosku o dofinansowanie. | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |
| 3 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI). | Nie wprowadzono planowanych terminów osiągnięcia dla następujących KPI: - 6. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje - sektora publicznego [szt./rok] - 8. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego - 9. Liczba wygenerowanych kluczy API. | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |
| 4 | MC | 7. Ryzyka | Brak ryzyk wymienionych w studium wykonalności . | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |