|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za III kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****.* Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Cześć ogólna. Źródło finansowania | W wierszu „Źródło finansowania” nie została wskazana określona część budżetową | Proszę o analizę i korektę raportu | Skorygowano |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe.  Status realizacji kamienia milowego | W kolumnie „status realizacji kamienia milowego” dla kamienia milowego pn. „aplikacje dla uprzywilejowanych użytkowników („Aktywne formularze” - obsługujące workflow obsługi wniosków i do współpracy grupowej (ocena wniosku, przypisywanie poziomu do kwalifikacji); „zarządzanie kwalifikacjami” - do zarządzania własnymi kwalifikacjami i raportowania dla danego uprawnionego podmiotu; „IC/PZZJ” - do gromadzenia danych z IC/PZZJ i raportowania właściwym pod-miotom)”  Nie podano przyczyny przekroczenia planowanego terminu realizacji kamienia milowego. | Proszę o analizę i korektę raportu | Skorygowano |