|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu: raport końcowy z realizacji projektu informatycznego pn. „Integracja baz danych systemu oświaty”*** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 4. Postęp finansowy | Postęp finansowy i opis odchyleń przedstawiono jedynie dla wydatków kwalifikowalnych w wysokości 12 760 036,70 zł. Zgodnie z informacją przedstawioną w raporcie za II kwartał 2020 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego początkowa wartość projektu wynosiła 12 030 000,00 zł natomiast po zmianach 13 129 477,68 zł. | Początkowa wartość projektu: 12 030 000,00 zł  Wartość projektu po zmianach: 13 129 477,68 zł  Wartość projektu ulegała zmianie kilkukrotnie w okresie realizacji. Główne przyczyny zmian:  - zwiększenie wartości projektu w związku ze zmianami legislacyjnymi dotyczącymi likwidacji gimnazjów i koniecznością dostosowania tworzonego prototypu KSDO do obsługi egzaminu ośmioklasisty,  - zmiany wartości projektu wynikające z okresowych dostosowań projektu do wydatków rzeczywiście poniesionych. |  |