**UMOWA NR ……………………………………**

W dniu ……………... w Olsztynie, pomiędzy:

**Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych   
i Autostrad** reprezentowanym przez pełnomocników:

1. Jarosław Kaczor - Zastępca Dyrektora Oddziału
2. Jolanta Soroko - Zastępca Dyrektora Oddziału

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn, zwany dalej **„Zamawiającym”**,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej **„Wykonawcą”,**

**zwanymi łącznie w dalszej części Umowy „Stronami”,**

**została zawarta umowa następującej treści:**

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000,00 PLN. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy należy interpretować w kontekście całości postępowania będącego podstawą zawarcia niniejszej Umowy.

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie usługi pn.: „Nadzór geodezyjny nad realizacją zadania pn. Budowa dróg dojazdowych DD2A, DD5A, DD7B, DD7C oraz DD8A, tj. dodatkowych jezdni drogi ekspresowej S51 na odcinku Olsztyn Południe – Olsztynek”, zgodnie z Ofertą Wykonawcy.
2. Załącznikami określającymi szczegółowe zasady realizacji przedmiotu umowy, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy, są następujące dokumenty:

1) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ);

2) Oferta Wykonawcy z załącznikami.

W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy powyższymi dokumentami,   
ich postanowienia będą miały zastosowanie zgodnie z powyższą kolejnością ważności.

§ 2

1. Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynosi ……………….. netto (słownie: ………………………………………..) plus 23% podatek VAT   
   w kwocie ………………. zł (słownie: ……………………………………………………….), co łącznie stanowi kwotę ……………………. brutto zł (słownie: …………………………………………………………………………………………………..).
2. Wynagrodzenie miesięczne będzie obliczone jako iloczyn ilości rzeczywiście przepracowanych dniówek oraz ceny jednostkowej określonej w ofercie Wykonawcy. Wynagrodzenie za wykonane usługi w czasie realizacji Umowy będzie wypłacane raz w miesiącu. W przypadku wypowiedzenia umowy, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie jedynie za faktyczny okres realizacji przedmiotu Umowy.
3. Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tytułu:
4. Wykonywania pracy w dni ustawowo wolne od pracy, soboty oraz w godzinach nadliczbowych;
5. zwiększenia zakresu robót z tytułu robót zamiennych i/lub koniecznych;
6. zatrudnienia dodatkowych osób, ponad wskazane w Ofercie - celem wykonania przedmiotu Umowy;
7. wydłużenia okresu rozliczenia robót,
8. Ustala się następującą formę płatności za wykonaną usługę:
9. Płatność za usługę dokonana będzie przez Zamawiającego w terminie do 30 dni   
   od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na następujący rachunek bankowy Wykonawcy:

Bank………………………………………. nr rachunku…………………………………

Zmiana numeru rachunku bankowego następuje poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego i nie stanowi zmiany treści Umowy. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego.

1. Wysokość wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 zostanie zmieniona   
   w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia tej przesłanki, będzie polegać na tym, że do niezafakturowanej części wynagrodzenia netto, należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług do wynagrodzenia netto, zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku.
2. Płatność za wykonywanie Usługi będzie następowała raz w miesiącu, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest uzyskanie od Kierownika Projektu potwierdzenia ilości dni w jakich była świadczona usługa i wykazu wykonanych czynności przez Wykonawcę w poszczególnych dniach miesiąca.
4. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Kierownikowi Projektu Harmonogramu pracy Inspektora w terminie 5 dni od podpisania Umowy oraz przed rozpoczęciem każdego miesiąca, w celu uzgodnienia planowanej ilości dniówek. Kierownik Projektu w ciągu 7 dni od przekazania Harmonogramu   
   jest uprawniony do zatwierdzenia Harmonogramu bez uwag, lub do wprowadzenia   
   w nim wiążących zmian, które są równoważne z zatwierdzeniem Harmonogramu   
   w zaproponowanej przez Kierownika Projektu formie. Zatwierdzony Harmonogram staje się podstawą planowania czasu pracy.
5. Wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy u określona w § 2, w tym ceny jednostkowe nie podlegają waloryzacji w czasie trwania Umowy.
6. Wykonawca jest upoważniony do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego (NIP Zamawiającego: 739-32-79-711).
7. Działając na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666) Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa   
   w art. 2 pkt 4 tej ustawy, w stosunku do umów, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający oświadcza, że w przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej do niniejszego zamówienia/umowy faktura taka będzie uznana za nieskutecznie doręczoną, tym samym nie biegną terminy związane z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy   
   za wykonanie zleconych zamówieniem świadczeń wobec Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do doręczenia faktury w tradycyjny sposób, tj. osobiście do kancelarii Zamawiającego albo też za pośrednictwem operatora pocztowego lub przedsiębiorstwa zajmującego się doręczaniem przesyłek (kurierem).
8. Zamawiający, działając na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych [(Dz.U. z 2020 r.   
   poz. 1666)](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytknbwhe2dm) nie wyraża zgody na przesyłanie za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych wskazanych w art. 2 pkt 3 tej ustawy. Do innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych — zgodnie   
   z § 1 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowani służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 856)   
   zalicza się: (1) zlecenie dostawy (zamówienie), (2) awizo dostawy, (3) potwierdzenie odbioru, 4) fakturę korygującą, (5) notę księgową.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie:

1. ze swoją najlepszą wiedzą
2. z zasadami sztuki budowlanej,
3. z wiedzą techniczną,
4. obowiązującymi przepisami,
5. niniejszą Umową,
6. Umową zawartą z Wykonawcą Robót.
7. Wykonawca dokonywać będzie weryfikacji zgłaszanych do odbioru robót na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę robót pomiarów oraz pomiarów własnych, niezwłocznie po zgłoszeniu do odbioru, jednak nie później niż na 2 dni od daty zgłoszenia. Ponadto, na Wykonawcy ciąży obowiązek przestrzegania terminów określonych dla Inspektora Nadzoru pn.: „*Budowa dróg dojazdowych DD2A,DD5A, DD7B, DD7C oraz DD8A, tj. dodatkowych jezdni drogi ekspresowej S51 na odcinku Olsztyn Południe – Olsztynek”*, zawartym z Wykonawcą robót budowalnych. Kontrakt zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego w formie elektronicznej na adres email: ……………………………………...
8. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy, oprócz niniejszej Umowy, określają:
9. udzielone w toku procedury przetargowej odpowiedzi na zapytania wykonawców   
   (o ile występują);
10. Specyfikacje Warunków Zamówienia, w tym OPZ;
11. postanowienia Umowy z Wykonawcą Robót - Umowa nr O/OL.D-3.2411.7.2024, zwana dalej „**umową z Wykonawcą Robót”**;
12. postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów.

Wykonawca ma obowiązek skierować do wykonania przedmiotu Umowy personel wskazany w Ofercie.

W przypadku:

zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia przez niego jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy osobom innym niż wskazane   
w Ofercie Wykonawca zobowiązany jest przedstawić propozycję nowej osoby   
do akceptacji Zamawiającego

lub

gdy którakolwiek z osób realizujących umowę nie wykonuje lub wykonuje swoje obowiązki nienależycie - Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy na piśmie dokonanie zmiany tej osoby.

7. Strona Umowy postulująca zmianę jest zobowiązana uzasadnić zmianę. Zamawiający jest zobowiązany do odpowiedzi w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnej propozycji zmiany i odrzucenia propozycji zmiany tylko, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby będą niższe od kwalifikacji i doświadczenia personelu wymaganego w OPZ. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.

8. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby winna być dokonana wpisem do Dziennika Budowy, z zachowaniem wymogów przepisów Prawa budowlanego.

9. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji przedmiotu Umowy, osoby innej niż wskazana w Ofercie Wykonawcy, stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego z winy Wykonawcy i może stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kary umownej.

10. Wykonawca nie ma prawa podejmowania jakichkolwiek zobowiązań finansowych   
w imieniu Zamawiającego.

§ 4

Strony Umowy deklarują ścisłą współpracę w zakresie wymaganym   
dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

§ 5

1. Do kierowania realizacją przedmiotu Umowy Wykonawca wyznacza   
   Panią/Pana ………
2. Do kontaktów roboczych z Wykonawcą, Zamawiający wyznacza   
   panią Natalię Milko – Kierownika Projektu, pana Mariusza Rynko – Inspektora Nadzoru oraz pana Wiktora Piotrowskiego.
3. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek dokonywania   
   z Zamawiającym uzgodnień, co do sposobu realizacji Umowy.

§ 6

1. Zamawiający będzie wydawał polecenia do realizacji przez Wykonawcę formułowane na piśmie lub w wersji elektronicznej na adres   
   e-mail: …………………………………
2. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie posiadane informacje oraz dokumenty (kopie lub w wersji elektronicznej), które będą dotyczyć wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.
3. Kopie dokumentacji projektowej wraz z innymi niezbędnymi do realizacji przedmiotu Umowy dokumentami, którymi dysponuje Zamawiający przekazane zostaną Wykonawcy, w formie elektronicznej w terminie do 15 dni roboczych (dni liczone od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zawarcia Umowy. Kopie dokumentów/informacje otrzymane/ powzięte przez Zamawiającego po zawarciu Umowy, przekazane będą Wykonawcy w formie elektronicznej w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania/powzięcia tych dokumentów/ informacji przez Zamawiającego.
4. Zamawiający wyznacza jako Przedstawiciela Zamawiającego – Panią Natalię Milko - Kierownika Projektu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 4. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.
6. Osoba wskazana w ust. 4 upoważniona jest między innymi do zatwierdzania harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz do akceptacji zmiany personelu Wykonawcy.
7. Wykonawca będzie przekazywać opinie, opracowania, odpowiedzi na zadane przez Zamawiającego zapytania, zagadnienia pisemnie lub w wersji elektronicznej na adres Kierownika Projektu – Pani Natalii Milko, e-mail: [nmilko@gddkia.gov.pl](mailto:nmilko@gddkia.gov.pl)
8. Termin spotkań, udzielenia/weryfikacji opracowań Wykonawcy będzie ustalany każdorazowo, indywidualnie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, przy czym nie będzie on każdorazowo dłuższy niż 2 dni robocze.
9. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usług wykonywanych w ramach niniejszej Umowy.
10. W przypadku planowanej nieobecności osoby świadczącej usługę, Wykonawca wskaże na jej miejsce zastępstwo co najmniej na 3 dni przed jej nieobecnością. Osoba zastępująca powinna posiadać co najmniej takie doświadczenie, jak osoba zastępowana.
11. Aby zmiana mogła być uznana za skuteczną wymagane jest jej pisemne zaakceptowanie przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę   
    w terminie 3 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy nowa osoba będzie posiadać – na dzień przedstawienia propozycji zmiany – co najmniej takie doświadczenie, jak osoba zastępowana. Zastępstwo osoby nie wymaga aneksu   
    do Umowy.
12. W przypadku nieplanowanej nieobecności (np. zwolnienie lekarskie, urlop   
    na żądanie) Wykonawca w każdy dzień nieobecności osoby wykonującej usługę zapewni na jej miejsce zastępstwo. Zamawiający zaakceptuje zastępstwo niezwłocznie, w przypadku gdy nowa osoba będzie posiadać – na dzień przedstawienia propozycji zmiany – co najmniej takie doświadczenie, jak osoba zastępowana.

Zastępstwo osoby nie wymaga aneksu do Umowy.

§ 7

* + - 1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu Umowy na okres: do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji niniejszej Umowy lub do daty końcowego odbioru robót.
      2. Data rozpoczęcia świadczenia usługi zostanie wyznaczona w formie pisemnej poleceniem Kierownika Projektu (Powiadomienie o dacie rozpoczęcia).
      3. Termin realizacji, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie w zależności od rzeczywistego terminu prac realizowanych przez Wykonawcę Robót.
      4. Termin realizacji, o którym mowa w ust. 1 może ulec skróceniu w przypadku odstąpienia od Umowy z Wykonawcą Robót przez którąkolwiek z jej stron oraz rozwiązania umowy z Wykonawcą Robót.

5. Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie jedynie za faktycznie wykonaną usługę. Strony ustalają, że Wykonawcy nie przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego w całości kwoty stanowiącej maksymalną wartość Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1.

6. Wydłużenie okresu realizacji przedmiotu umowy spowodowane wydłużeniem realizacji robót budowlanych z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca nie będzie stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, a Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy wszelkich poniesionych kosztów oraz utraconych korzyści związanych z tym wydłużeniem.

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdą zmianę przedstawionego w ofercie Personelu dokonaną bez zgody Zamawiającego, w wysokości 500 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku wypowiedzenia Umowy/odstąpienia od Umowy/rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron   
   z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.
3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych   
   z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z dowolnej prawidłowo wystawionej faktury.
4. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary umownej z płatności należnej Wykonawcy w przypadkach określonych   
   w niniejszym paragrafie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.
5. Zamawiający ma prawo do sumowania kar, o których mowa w ust. 1, 2, 8, 9, 10 i 11.
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego bez ważnego powodu, o którym mowa w § 13 ust. 3,   
   w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, pomniejszonego o sumę wypłaconego dotychczas Wykonawcy Wynagrodzenia.
7. W przypadku zwłoki w zapłacie należności za fakturę Zamawiający zapłaci Wykonawcy za każdy dzień zwłoki odsetki ustawowe za opóźnienie.
8. Wykonawca zapłaci karę za nieterminową weryfikację obmiarów Wykonawcy lub za nieterminowe dokonywanie obmiarów robót (w szczególności ulegających zakryciu, zanikających, końcowego) z przyczyn zależnych od Wykonawcy   
   - w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
9. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 300 zł za niewywiązanie się z obowiązku dokonania weryfikacji operatów przedkładanych przez Wykonawcę robót, za każdy stwierdzony przypadek,
10. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200 zł za nieterminowe wykonanie obowiązku weryfikacji i potwierdzenia zakresów robót zgłaszanych przez Wykonawcę robót do rozliczenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
11. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna - w wysokości 300,00 zł za niewywiązanie się z jakiegokolwiek innego obowiązku określonego w OPZ, za każdy stwierdzony przypadek.
12. Limit kar umownych, które każda ze Stron może dochodzić od drugiej Strony wynosi 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 Umowy.
13. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

§ 9

1. Wszystkie wiadomości i informacje niebędące informacją publiczną w szczególności informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne, oraz informacje związane z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące w sposób bezpośredni lub pośredni Zamawiającego oraz firm lub podmiotów z nim współpracujących, uzyskane przez Wykonawcę w związku   
   ze świadczeniem usług w ramach niniejszej Umowy, będą traktowane przez Wykonawcę bezterminowo i bezwarunkowo jako poufne i nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio ujawnione komukolwiek, jedynie za wyjątkiem uprzedniego, pisemnego zezwolenia wydanego przez Zamawiającego.
2. Strony zobowiązują się do bezwzględnego nieujawniania wszelkich informacji poufnych.
3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji w których obowiązek ujawnienia wskazanych w nim informacji lub danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia sądu lub decyzji właściwej władzy publicznej.
4. Strony mają obowiązek zabezpieczyć przed nieautoryzowanym dostępem   
   oraz odczytem każdą informację poufną lub stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczeń informacji (poprzez m. in. ograniczenie   
   do nich dostępu, przesyłanie i przekazywanie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby nieupoważnione, przestrzeganie przepisów wewnętrznych dotyczących korzystania z zasobów sieciowych) oraz prawidłowe niszczenie nośników papierowych.
5. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich dokumentów   
   i innych materiałów dotyczących informacji lub danych, o których mowa w ust. 1, jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w czasie trwania Umowy albo w związku lub przy okazji jej wykonywania, włączając w to ich kopie, odpisy, a także zapisy na innych nośnikach zapisu - najpóźniej do dnia rozwiązania Umowy, wypowiedzenia bądź odstąpienia od Umowy.
6. W przypadku powstania wątpliwości co do charakteru informacji lub danych Wykonawca przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowiązek pisemnie uzgodnić z Zamawiającym czy podlegają one ochronie określonej w niniejszej klauzuli umownej.
7. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o naruszeniu lub powstaniu zagrożenia naruszenia informacji poufnej i okolicznościach tego zdarzenia.

§ 10

1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w części, bez zgody udzielonej na piśmie przez Zamawiającego. Zgoda Zamawiającego musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca nie może powierzyć realizacji usługi innemu Wykonawcy   
   lub Podwykonawcy.
3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych   
   w ust 1 i 2 powyżej, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i obciążyć go z tego tytułu karą umowną.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wartość umowy brutto, przez cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię dokumentu ubezpieczenia oraz potwierdzenie opłacenia polisy nie później niż do dnia zawarcia Umowy.

§ 11

Zmiana treści Umowy, o ile co innego nie wynika z jej treści, może nastąpić za zgodą obu Stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do Umowy. Aneks do Umowy musi być zawarty na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Olsztynie.

§ 13

1. Każda ze Stron będzie uprawniona do wypowiedzenia niniejszej Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
2. Okres wypowiedzenia dla każdej ze Stron przewidziany w ust. 1, Strony mogą skrócić lub wydłużyć za porozumieniem zawartym z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiającemu - prócz uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie wypowiadania i odstąpienia od Umowy, przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym z ważnych powodów, przez które rozumie się w szczególności:

1) Wykonawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z OPZ,

1. Wykonawca odmawia lub nieterminowo wykonuje polecenia wydawane przez Kierownika Projektu,
2. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni,
3. Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonania Umowy inne osoby niż wskazane w Ofercie,
4. Czynności objęte niniejszą Umową wykonuje podmiot inny niż zaakceptowany przez Zamawiającego,
5. Wygaśnięcia/rozwiązania/ odstąpienia od umowy na roboty, nad którymi ma być sprawowana obsługa geodezyjna;
6. Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu Umowy w dacie rozpoczęcia świadczenia usługi;
7. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany do dalszego świadczenia Usługi do czasu wyłonienia nowego Wykonawcy, jednakże nie dłużej niż 30 dni od dnia złożenia wypowiedzenia, a także   
   do zakończenia w tym terminie świadczenia Usługi w zorganizowany sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej. Za pracę wykonaną w tym okresie Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości obliczonej zgodnie z Umową.
8. Po wypowiedzeniu Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca w okresie wypowiedzenia będzie świadczył Usługę oraz zakończy świadczenie Usługi w zorganizowany sposób, umożliwiający zminimalizowanie kosztów. Za pracę w okresie wypowiedzenia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości obliczonej zgodnie z Umową.
9. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno być złożone na piśmie pod rygorem nieważności i powinno wskazywać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy.

§ 14

1. W związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy każda ze Stron będzie samodzielnie i niezależnie od drugiej strony odpowiadać za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
2. Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Administratorem danych po stronie Wykonawcy jest …
3. Wykonawca zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane z realizacją niniejszej Umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione przez Wykonawcę Zamawiającemu, o fakcie rozpoczęcia przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiającego.
4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, których dane osobowe przetwarza Zamawiający aktualnej klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej <https://www.gov.pl/web/gddkia/przetwarzanie-danych-osobowych-pracownikow-wykonawcow-i-podwykonawcow> , oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Zmiana przez Zamawiającego treści klauzuli informacyjnej dostępnej na ww. stronie internetowej nie wymaga zmiany Umowy.
5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej.

§ 15

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Integralną część Umowy stanowią załączniki:

1) Opis Przedmiotu Zamówienia,

2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.