| Nazwa dokumentu: : raport za IV kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „MOST DANYCH. Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 2. Postęp finansowy. Wartość środków wydatkowanych. | Zgodnie z instrukcją wypełnienia raportu dla punktu trzeciego o ile występują wydatki niekwalifikowalne „należy podać % wartość wydatkowanych kwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych”,. Z przedstawionych informacji o projekcie wynika, że nie występują wydatki niekwalifikowane. | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |
| 2 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe. | W odniesieniu do kamienia milowego „Budowa standardów opisu danych badawczych oraz prototypu” zmieniono planowany termin osiągnięcia kamienia milowego a z informacji przedstawionych w kolumnie status wynika, iż występuje opóźnienie. W kolumnie planowany termin osiągnięcia kamienia milowego należy wskazać termin wynikający z zwartej umowy o dofinansowanie. | Proszę o korektę w zakresie planowanego terminu osiągnięcia kamienia milowego. |