|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2021 roku pn.„Cyfryzacja procesów back – office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie”-wnioskodawca Minister Edukacji i Rozwoju, beneficjent Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie***.*** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Część ogólna | Całkowity koszt projektu – wydatki kwalifikowalne uległ zmniejszeniu w stosunku do raportu za poprzedni kwartał. | Proszę o wyjaśnienie. |  |
| **2** | **MC** | 2. Postęp rzeczowy / Wskaźniki efektywności projektu | W raporcie za poprzedni kwartał we wskaźniku nr 3 jako wartość osiągniętą od początku realizacji projektu wskazano „1”, a w tym kwartale „0”. | Proszę o analizę i ew. korektę raportu. |  |
| **3** | **MC** | 2. Postęp rzeczowy / Wskaźniki efektywności projektu | Zgodnie ze wzorem raportu w przypadku przekroczenia planowanego terminu osiągnięcia wskaźnika należy wskazać przyczyny – w projekcie został przekroczony termin dla wskaźnika nr 2, 3 i 4. | Proszę o korektę raportu. |  |