| Nazwa dokumentu: Raport za II kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)” (wnioskodawca - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, beneficjent - Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 2. Postęp finansowy | Wartość środków wydatkowanych wynosi 54.3% | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |
| 2 | MC | 7 Ryzyka. | W raporcie nie wymieniono ryzyka : Wyłonienie wykonawcy/wykonawców oraz dostawców sprzętu i oprogramowania na potrzeby SIPAM | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |
| 3 | MC | 7 Ryzyka. | W raporcie nie wymieniono ryzyka Budowa i dostawa dedykowanego oprogramowania, przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |
| 4 | MC | 7 Ryzyka. | W raporcie nie wymieniono ryzyka Budowa i dostawa dedykowanego oprogramowania, opracowanie przez Wykonawcę i przedstawienie Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji planu prac wraz z harmonogramem realizacji przedmiotu Zamówienia | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |
| 5 | MC | 7 Ryzyka. | W raporcie nie wymieniono ryzyka: Zakup, instalacja i konfiguracja sprzętu teleinformatycznego (z wyłączeniem zakupu serwerów SIPAM) | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |
| 6 | MC | 7 Ryzyka. | W raporcie nie wymieniono ryzyka : Przebudowa pomieszczeń serwerowych jednostek administracji morskiej w zależności od potrzeb | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |
| 7 | MC | 7 Ryzyka. | W raporcie nie wymieniono ryzyka : Zakup serwerów dla węzłów systemu oraz ich wdrożenie i konfiguracja w środowisku docelowym SIPAM | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |