**Umowa**

**nr**

o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, zwana dalej „Umową”, zawarta dnia 2016 r. w Warszawie, pomiędzy:

**Ministrem Rozwoju**, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym przez Pana Tadeusza Kościńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 29 marca 2016 r., Nr MR/300-UPM/16, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Umowy, zwanym dalej „Ministrem”,

a

**Mercedes-Benz Manufacturing Poland Sp. z o.o.,** zwaną dalej „Przedsiębiorcą”, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-460, ul. Gottlieba Daimlera 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000629149, reprezentowaną przez Andreasa Schenkel, Prezesa Zarządu oraz Pana Sebastiana Schramm, Członka Zarządu. Informacja z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia   
\_\_ października 2016 r. stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy.

Minister i Przedsiębiorca są łącznie zwanymi dalej „**Stronami**”.

#### **P R E A M B U Ł A**

A. W dniu 5 lipca 2016 r. Międzyresortowy Zespół ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej, zwany dalej „Zespołem”, zgodnie z *Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023*, zwanym dalej „Programem”, rekomendował Ministrowi propozycję wsparcia dla inwestycji realizowanej przez Przedsiębiorcę w Jaworze (woj. dolnośląskie), polegającej na budowie zakładu produkcyjnego komponentów i silników samochodowych.

B. Minister jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.), działającym na podstawie art. 126, art. 132 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w zw. z art. 21 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2016 poz. 383).

C. W dniu 29 lipca 2016 r. Przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy publicznej („Wniosek”) zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznymw zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014 r., str. 1, z późn. zm.)*,* zwanym dalej „*Rozporządzeniem 651/2014”,* a Minister pismem z dnia 2 sierpnia 2016 r. potwierdził spełnienie efektu zachęty, o którym mowa w art. 6 *Rozporządzenia 651/2014.*

D. Pomoc publiczna udzielana w formie dotacji celowej na podstawie Umowy stanowi pomoc regionalną w rozumieniu Rozporządzenia 651/2014.

W związku z powyższym, Strony postanawiają, co następuje:

**§ 1**

**WYPŁATA POMOCY**

1. Minister ze środków budżetowych będących w jego dyspozycji, przeznaczonych na realizację Programu, udzieli Przedsiębiorcy w latach 2019-2021 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kosztów kwalifikowanych Inwestycji w maksymalnej kwocie 82 378 125 PLN (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych), co – w przeliczeniu wg średniego kursu euro Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 czerwca 2016 r., tj. dnia złożenia przez Przedsiębiorcę w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. formularza informacji o projekcie, wynoszącego 4,3935 PLN za 1 EUR, zwanego dalej „Kursem Pierwotnym” - stanowi równowartość kwoty 18 750 000 EUR (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy EUR), zwanej dalej „Pomocą”. Pomoc zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w następujących częściach:
   1. w roku 2019 - w kwocie nie wyższej 13 729 687 PLN (słownie: trzynaście milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych);
   2. w roku 2020 – w kwocie nie wyższej niż 27 459 375 PLN (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych);
   3. w roku 2021 – w kwocie nie wyższej niż 41 189 063 PLN (słownie: czterdzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt trzy złote).
2. Pomoc przyznaje się w związku z realizacją w Jaworze (woj. dolnośląskie) inwestycji polegającej na budowie zakładu produkcyjnego komponentów i silników samochodowych, zwanej dalej „Inwestycją”. Ocenę punktową Inwestycji stanowiącą podstawę do określenia wysokości Pomocy przedstawia Załącznik Nr 3 do Umowy.
3. Przedsiębiorca obowiązany jest do prowadzenia ewidencji księgowej kosztów kwalifikowanych Inwestycji w sposób umożliwiający ocenę jej wykonania pod względem finansowym.
4. Przedsiębiorca oświadcza, że zapoznał się z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878) oraz Rozporządzenia 651/2014 i zobowiązuje się do ich przestrzegania przy realizacji Umowy.

**§ 2**

**KONTROLE REALIZACJI UMOWY**

**I PROCEDURY POPRZEDZAJĄCE WYPŁATĘ POMOCY**

1. Nie później niż do dnia 31 stycznia, w latach 2019-2021, Przedsiębiorca przedłoży Ministrowi sprawozdanie finansowo-rzeczowe obejmujące okres od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego. Sprawozdanie to zostanie sporządzone zgodnie z wzorem określonym w Załączniku Nr 5 do Umowy i będzie wskazywało poniesione i utrzymane koszty kwalifikowane Inwestycji, wyrażone w PLN, oraz utworzone i utrzymane miejsca pracy.
2. W przypadku, gdy faktury dotyczące kosztów kwalifikowanych Inwestycji zostaną wystawione Przedsiębiorcy przez dostawcę w walucie innej niż PLN, koszty kwalifikowane zostaną przeliczone na PLN na podstawie kursu tej waluty opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym datę płatności należności przez Przedsiębiorcę na rzecz jego dostawcy, zgodnie z zapisami w księgach rachunkowych Przedsiębiorcy.
3. W terminie do 31 marca każdego roku, w latach 2019-2021 oraz w roku 2026 (lub innym roku następującym po roku, w którym upłynął okres utrzymania Inwestycji, o którym mowa w § 4 ust. 2) upoważnieni przedstawiciele Ministra, zwani dalej „Przedstawicielami Ministra”, po uprzednim powiadomieniu Przedsiębiorcy, przeprowadzą w siedzibie Przedsiębiorcy lub miejscu realizacji Inwestycji kontrolę w celu weryfikacji liczby utworzonych i utrzymanych miejsc pracy oraz ustalenia wysokości kosztów kwalifikowanych Inwestycji poniesionych przez Przedsiębiorcę od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do ostatniego dnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym kontrola jest przeprowadzana, zwaną dalej „Kontrolą”. Przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić Przedstawicielom Ministra nieograniczony dostęp do miejsc, w których realizowana jest Inwestycja, oraz dostęp do ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją (w tym prowadzonych w formie elektronicznej), a także do wszystkich innych dokumentów związanych z Inwestycją, a w przypadku podwykonawców lub dostawców, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3a , Przedsiębiorca zobowiązuje się zapewnić Ministrowi taki dostęp u podwykonawców i dostawców. Jednocześnie Minister zobowiązuje się do nieujawniania danych osobowych wynikających z ewidencji kadrowej i zachowania ich poufności oraz oświadcza, iż udostępnienie Przedstawicielom Ministra tych danych nie naruszy praw i wolności osób, których te dane dotyczą.
4. Kontrola Przedsiębiorcy zostanie przeprowadzona w dniach i godzinach pracy obowiązujących w siedzibie Przedsiębiorcy lub w miejscu realizacji Inwestycji. Podczas kontroli Przedsiębiorca zapewni obecność osób kompetentnych do udzielenia wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Inwestycji. Odmowa poddania się przez Przedsiębiorcę Kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy przez Ministra ze skutkiem natychmiastowym. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów i danych, w tym dostępu do zapisów ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją (w tym prowadzonych w formie elektronicznej lub przez podwykonawców), o których mowa w ust. 3, jest traktowane jak uniemożliwienie przeprowadzenia Kontroli. W przypadku wypowiedzenia Umowy Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w § 7 ust. 4.
5. W trzecim kwartale 2018 r. Przedstawiciele Ministra przeprowadzą w siedzibie Przedsiębiorcy lub miejscu realizacji Inwestycji kontrolę pro-forma, mającą na celu przygotowanie formalne i merytoryczne Przedsiębiorcy do Kontroli, o których mowa w ust. 3.
6. W ciągu 30 dni kalendarzowych po przeprowadzeniu Kontroli, pod warunkiem przedstawienia przez Przedsiębiorcę niezbędnych informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 3, Przedstawiciele Ministra sporządzą i podpiszą protokół z Kontroli w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, zwany dalej „Protokołem”. Protokół powinien zawierać w szczególności: wykaz dokumentów i innych źródeł, na podstawie których została przeprowadzona Kontrola, liczbę utworzonych przez Przedsiębiorcę miejsc pracy, informację na temat realizacji warunku utrzymania miejsc pracy oraz wysokość kosztów kwalifikowanych Inwestycji poniesionych przez Przedsiębiorcę do ostatniego dnia roku kalendarzowego objętego Kontrolą. Protokół podpisany przez Przedstawicieli Ministra zostanie przekazany Przedsiębiorcy do podpisania.
7. Przedsiębiorcy przysługuje prawo zgłoszenia do Ministra zastrzeżeń do Protokołu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. W terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia wpłynięcia zastrzeżeń do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju, Minister może uwzględnić zastrzeżenia i zlecić Przedstawicielom Ministra sporządzenie skorygowanego Protokołu. Skorygowany Protokół zostanie podpisany przez Przedstawicieli Ministra i przekazany Przedsiębiorcy do podpisu. W przypadku, gdy Przedsiębiorca zgłosi zastrzeżenia do skorygowanego Protokołu oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, Minister powiadamia Przedsiębiorcę o konieczności przeprowadzenia ponownej kontroli, zwanej dalej „Dodatkową Kontrolą”, przez Przedstawicieli Ministra, innych niż przeprowadzający Kontrolę, z zachowaniem procedur, o których mowa w ust. 3-4. Po przeprowadzeniu Dodatkowej Kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą raport o wynikach Dodatkowej Kontroli, zwany dalej „Raportem”. Podpisany przez Przedstawicieli Ministra przeprowadzających Dodatkową Kontrolę Raport przekazuje się Przedsiębiorcy w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia zakończenia Dodatkowej Kontroli. Wszystkie ustalenia oraz wyniki Dodatkowej Kontroli zawarte w Raporcie są ostateczne i wiążące dla Stron, a liczba utworzonych miejsc pracy oraz wysokość kosztów kwalifikowanych Inwestycji wskazane w Raporcie za okres objęty Dodatkową Kontrolą nie będą podlegać dalszej weryfikacji. Strony dołożą starań, by Dodatkowa Kontrola została przeprowadzona w najszybszym możliwie terminie. Strony dołożą starań, by zakończyć proces, o którym mowa w niniejszym ustępie, w terminie 10 tygodni od dnia otrzymania przez Ministra zastrzeżeń Przedsiębiorcy do Protokołu.
8. Jeżeli Przedsiębiorca nie zgłosi zastrzeżeń do Protokołu, o których mowa w ust. 7 Przedsiębiorca zwróci do Ministra jeden egzemplarz Protokołu podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Przedsiębiorcy – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania przez Przedsiębiorcę. Po podpisaniu Protokołu przez obie Strony ustalenia zawarte w Protokole będą miały charakter ostateczny, a liczba utworzonych miejsc pracy oraz wysokość kosztów kwalifikowanych Inwestycji w nim wskazana nie będą podlegać dalszej weryfikacji. Postanowienia zdań poprzednich mają odpowiednie zastosowanie do skorygowanego Protokołu.
9. W przypadku bezskutecznego upływu 14 - dniowego terminu, o którym mowa w ust. 8, przyjmuje się, że Przedsiębiorca zaakceptował odpowiednio - Protokół lub skorygowany Protokół - w całości bez zastrzeżeń. Za dzień zgłoszenia zastrzeżeń Strony rozumieją dzień nadania przez Przedsiębiorcę zastrzeżeń, odpowiednio, do Protokołu albo skorygowanego Protokołu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego lub dzień ich złożenia w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju.
10. Za dzień otrzymania Protokołu, skorygowanego Protokołu lub Raportu przez Przedsiębiorcę uznaje się dzień jego doręczenia do siedziby Przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego ustępu. Przedsiębiorca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Ministra na piśmie o każdej zmianie siedziby i adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, Protokół, skorygowany Protokół lub Raport wysłane na adres Przedsiębiorcy wskazany w Umowie lub na ostatni adres wskazany przez niego uważa się za skutecznie doręczone. Zmiana siedziby i adresu Przedsiębiorcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wymaga zmiany Umowy.
11. Protokół, skorygowany Protokół lub Raport za dany rok stanowi ocenę wykonania zobowiązań Przedsiębiorcy określonych w Umowie za okres, którego dotyczy ten – odpowiednio - Protokół, skorygowany Protokół lub Raport.
12. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności realizacji Inwestycji z postanowieniami Umowy, Minister pisemnie poinformuje o tym fakcie Przedsiębiorcę oraz będzie miał prawo wstrzymania wypłaty Pomocy do czasu ostatecznego wyjaśnienia tych zastrzeżeń.
13. Minister zapewnia, że wszelkie informacje przekazane, udostępnione lub ujawnione Ministrowi lub upoważnionym Przedstawicielom Ministra przez Przedsiębiorcę, na podstawie lub w związku z Umową, w tym w szczególności na podstawie § 2 ust. 2 Umowy, będą traktowane jako tajemnica Przedsiębiorcy, oraz zobowiązuje się, iż informacje te zostaną użyte i wykorzystane wyłączniedla celów związanych z realizacją Umowy.
14. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące zachowania tajemnicy Przedsiębiorcy nie będą dotyczyły prawnego obowiązku udzielania niezbędnych informacji organom administracji rządowej lub samorządowej, organom wymiaru sprawiedliwości, lub innym podmiotom, jeżeli obowiązek udzielania takich informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności ostateczna decyzja administracyjna lub prawomocne orzeczenie Sądu), a ponadto osobom uczestniczącym w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
15. Minister zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie realizacji Umowy dodatkowych – poza kontrolą określoną w § 2 ust. 3, 5 i 7 – kontroli realizacji przez Przedsiębiorcę postanowień Umowy, w tym w szczególności w zakresie określonym w § 7 ust. 3 pkt 1-4. Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w ust. 1-12 niniejszego paragrafu.
16. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień właściwych organów do dokonywania kontroli działalności Przedsiębiorcy w zakresie określonym przez właściwe przepisy prawa.

**§ 3.**

**WYPŁATA POMOCY**

1. Wypłata Pomocy w kwotach przewidzianych na dany rok kalendarzowy, zgodnie z § 1 ust. 1, dokonywana będzie – po spełnieniu niżej wymienionych warunków -   
   w następujący sposób:
2. w latach 2019-2021, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wpływu do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju podpisanego przez Przedsiębiorcę Protokołu albo ze skorygowanego Protokołu albo Raportu, o których mowa w § 2, obejmującego okres od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego, lub w przypadku upływu 14-dniowego terminu, o którym mowa w § 2 ust. 7, Minister wypłaci Przedsiębiorcy w PLN kwotę Pomocy przypadającą na dany rok;
3. jeżeli z Protokołu, skorygowanego Protokołu albo Raportu sporządzonego za lata 2018 i 2019 wynika, że Przedsiębiorca poniósł w PLN koszty kwalifikowane Inwestycji w wysokości niższej niż określona na dany okres w Załączniku Nr 4 do Umowy, Pomoc należna w danym roku, o której mowa w § 1 ust. 1, zostanie obniżona proporcjonalnie; kwota, o którą wartość Pomocy ulegnie obniżeniu, nie zostanie Przedsiębiorcy wypłacona w latach następnych nawet wówczas, gdy zobowiązania wskazane w § 4 zostaną spełnione;
4. jeżeli w danym okresie w latach 2018 i 2019 Przedsiębiorca poniósł w PLN koszty kwalifikowane Inwestycji w wysokości wyższej niż określona na dany okres w Załączniku Nr 4 do Umowy, część Pomocy należna z tytułu poniesienia kosztów kwalifikowanych Inwestycji w wyższej wysokości zostanie wypłacona Przedsiębiorcy na zasadach przewidzianych Umową w następnym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem, że kwota Pomocy wypłacona Przedsiębiorcy w danym roku nie może przekroczyć kwoty Pomocy przewidzianej na ten rok w § 1 ust. 1.
5. Jeżeli z Protokołu, skorygowanego Protokołu albo Raportu wynika, że wartość wyrażonych w PLN kosztów kwalifikowanych Inwestycji poniesionych do końca 2020 r. lub liczba miejsc pracy utworzonych do końca 2020 r. jest niższa niż wskazana w harmonogramie stanowiącym Załącznik Nr 4 do Umowy, wówczas wartość Pomocy, którą Przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić Ministrowi lub wartość Pomocy należnej Przedsiębiorcy w 2021 r. zostanie wyliczona – odpowiednio - zgodnie z § 5 ust. 1 lub ust. 2.
6. Kwota Pomocy zostanie wypłacona przelewem w PLN na rachunek bankowy Przedsiębiorcy o numerze PL51 1240 6292 1111 0010 6846 8164. Za dzień wypłaty Pomocy uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Ministerstwa Rozwoju. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Przedsiębiorca niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej o tym fakcie Ministra. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga zmiany Umowy.
7. W latach 2017-2026 Przedsiębiorca przedstawi w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku, dane odnoszące się do Inwestycji i dotyczące łącznej wysokości podatków CIT, PIT, VAT oraz podatku od nieruchomości, jakie zostały przez Przedsiębiorcę zapłacone za rok poprzedni oraz wartości sprzedaży na rynek krajowy - w związku z realizowaną Inwestycją.
8. Za dzień rozpoczęcia Inwestycji na potrzeby Umowy, uważa się dzień rozpoczęcia robót budowalnych związanych z Inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że Inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego co nastąpi najpierw, z wyłączeniem zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie wcześniejszy jednak niż dzień złożenia przez Przedsiębiorcę Wniosku.

**§ 4**

**ZOBOWIĄZANIA PRZEDSIĘBIORCY**

1. Przedsiębiorca zobowiązuje się zakończyć realizację Inwestycji, tj. ponieść określone Umową koszty kwalifikowane Inwestycji i utworzyć określone Umową miejsca pracy, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz wykonywać działalność gospodarczą, niezbędną do realizacji postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, przez okres co najmniej 5 lat licząc od dnia zakończenia realizacji Inwestycji. Przedsiębiorca poinformuje pisemnie Ministra o dacie zakończenia realizacji Inwestycji.
2. Przedsiębiorca zobowiązuje się do:
3. utworzenia w związku z Inwestycją najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r., co najmniej 400 nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty w stosunku do średniego zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających złożenie Wniosku, które wynosiło 0etatów, z zastrzeżeniem że do liczby miejsc pracy utworzonych w związku z Inwestycją zaliczane będą miejsca pracy powstałe po dniu złożenia Wniosku;
4. utrzymania każdego utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego utworzenia, przy czym wielkością wyjściową dla weryfikacji warunku utrzymania nowych miejsc pracy będzie liczba miejsc pracy utworzonych w poszczególnych latach do końca 2020 r.; warunek ten weryfikowany będzie w oparciu o średnioroczne zatrudnienie w poszczególnych latach z pięcioletniego okresu spełniania tego warunku;
5. poniesienia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. r. kosztów kwalifikowanych Inwestycji w wysokości co najmniej 1 318 050 000 PLN (słownie: jeden miliard trzysta osiemnaście milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych), co – w przeliczeniu wg Kursu Pierwotnego, o którym mowa w § 1 ust. 1 - stanowi równowartość kwoty 300 000 000 EUR (słownie: trzysta milionów EUR), przy Strony uzgadniają, że Przedsiębiorca może:
6. na podstawie umowy najmu lub użyczenia ulokować środki trwałe nabyte przez Przedsiębiorcę w związku z Inwestycją u podwykonawców lub dostawców Przedsiębiorcy, prowadzących działalność gospodarczą w związku z Inwestycją na terenie województwa dolnośląskiego, pod warunkiem, że te środki trwałe zostaną zlokalizowane na terenie województwa dolnośląskiego oraz że wartość środków trwałych nabytych w danym roku a zlokalizowanych u ww. podwykonawców lub podwykonawców nie może przekroczyć 5 % wartości kosztów kwalifikowanych Inwestycji poniesionych w danym roku. Przedsiębiorca zobowiązuje się do zapewnienia, iż ww. środki trwałe będą wykorzystywane przez podwykonawców lub dostawców wyłącznie na potrzeby realizacji przez Przedsiębiorcę Inwestycji. W przypadku, gdy w danym roku wartość takich środków trwałych przekroczy   
   5 % wartości kosztów kwalifikowanych Inwestycji poniesionych w danym roku, wówczas wydatki na środki trwałe, których wartość będzie stanowiła nadwyżkę ponad te 5 %, nie zostaną zaliczone w poczet kosztów kwalifikowanych Inwestycji;
7. w przypadku kupna aktywów w ramach grupy kapitałowej, takie transakcje będą dokonywane tylko na warunkach rynkowych oraz zgodnie z Wytycznymi OECD w sprawie Cen Transferowych.
8. utrzymania w województwie dolnośląskim, zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014, Inwestycji o wartości początkowej określonej w pkt 3 przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji Inwestycji, uwzględniając środki trwałe, wydatki na które stanowią koszty kwalifikowane Inwestycji, zlokalizowane u dostawców lub podwykonawców Przedsiębiorcy;
9. przedkładania Ministrowi w latach 2022-2026 corocznych sprawozdań z wykonania w roku poprzednim obowiązków, o których mowa w pkt 1 – 4. Sprawozdania sporządzane będą według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do Umowy oraz składane będą w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wypełniania przez Przedsiębiorcę zobowiązań wynikających z Umowy, Minister zastrzega sobie prawo wystąpienia do Przedsiębiorcy - w każdym momencie w trakcie obowiązywania Umowy - o dodatkowe informacje. Przedsiębiorca zobowiązuje się do przedłożenia Ministrowi, w rozsądnym terminie i bez zbędnej zwłoki, po otrzymaniu pisemnego wezwania, informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji Inwestycji, włączając faktury oraz wyciągi bankowe dotyczące wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji.
11. W ramach Umowy oraz zgodnie z art. 14 ust. 5 Rozporządzenia 651/2014, Przedsiębiorca ma prawo wymienić środki trwałe, wydatki na które stanowią koszty kwalifikowane Inwestycji, które stały się przestarzałe lub uległy zniszczeniu w okresie utrzymania Inwestycji, pod warunkiem, że inwestycja jest utrzymywana zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 4 Umowy. Przedsiębiorca potwierdza, że wartość wymienionych środków trwałych nie kwalifikuje się do dodatkowego wsparcia w ramach Umowy, ani też w ramach innego instrumentu wsparcia finansowanego ze środków publicznych, jak również że pomoc publiczna nie została udzielona na takie środki trwałe. Przedsiębiorca zobowiązuje się, że takie wymienione środki trwałe będą spełniać wszystkie wymogi dotyczące kosztów kwalifikowanych Inwestycji.
12. Jeżeli zmiany właściwych przepisów prawa i regulacji takich jak wprowadzenie ograniczeń w rejestracji lub wprowadzaniu do obrotu pojazdów wyposażonych w silniki spalinowe lub ograniczenie w emisjach przez silniki spalinowe lub wprowadzenie obowiązku stosowania innych systemów napędowych, będą wymagały dostosowania przez Przedsiębiorcę swoich produktów oraz podjęcia produkcji innych produktów tego samego lub podobnego rodzaju niż produktów planowanych w ramach Inwestycji i które powstaną w oparciu o nową lub ulepszoną technologię, Przedsiębiorca poinformuje bez zbędnej zwłoki Ministra na piśmie o takich zmianach w prawie, przedkładając kopie właściwych przepisów prawa oraz szczegółową informację na temat przewidywanego oddziaływania tych zmian na Inwestycję. Nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty powiadomienia Ministra, Strony (i) spotkają się w celu omówienia stanu Inwestycji, (ii) dokonają wspólnej oceny wpływu tych zmian na Inwestycję oraz możliwość dostosowania produktów, którą przewidziano w pierwszym zdaniu niniejszego ustępu, w szczególności w kontekście zapisów Programu i mających zastosowanie właściwych przepisów prawa (włączając przepisy prawa w zakresie pomocy publicznej i finansów publicznych) oraz (iii) pod warunkiem, że koszty kwalifikowane Inwestycji pozostaną niezmienione, podejmą najlepsze starania w celu wypracowania działań pozostających w zgodzie z właściwymi przepisami prawa i możliwych do zaakceptowania przez Komisję Europejską, które będą mogły być podjęte w celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania zmian właściwych przepisów prawa i regulacji na realizację Inwestycji oraz jej utrzymanie.
13. Przedsiębiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania danych (prowadzenia zapisów księgowych i kadrowych) w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie, bieżące monitorowanie i weryfikację, w tym kontrolę, kosztów kwalifikowanych Inwestycji oraz liczby utworzonych nowych miejsc pracy.

**§ 5**

**KONSEKWENCJE NIEWYPEŁNIENIA ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH**

**PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ**

1. W przypadku gdy na dzień zakończenia Inwestycji, o którym mowa w § 4 ust. 1   
   z dokumentów wskazanych w § 2 ust. 11 wynika, że:
2. liczba nowych miejsc pracy, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, utworzonych w związku z Inwestycją jest niższa niż 360 lub
3. koszty kwalifikowane Inwestycji poniesione do dnia 31 grudnia 2020 r. są niższe niż 1 120 342 500 PLN (słownie: jeden miliard sto dwadzieścia milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych),

wówczas cała wypłacona w okresach wcześniejszych Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz   
z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

1. W przypadku gdy na dzień zakończenia Inwestycji, o którym mowa w § 4 ust. 1   
   z dokumentów wskazanych w § 2 ust. 11 wynika, że:
2. liczba nowych miejsc pracy, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, utworzonych w związku z Inwestycją jest niższa niż 400 ale nie niższa niż 360 lub
3. koszty kwalifikowane Inwestycji poniesione do dnia 31 grudnia 2020 r. są niższe niż 1 318 050 000 PLN (słownie: jeden miliard trzysta osiemnaście milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych) ale nie niższe niż 1 120 342 500 PLN (słownie: jeden miliard sto dwadzieścia milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych),

wówczas ostateczna kwota należnej Pomocy zostanie wyliczona zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 9.1 *Programu* w punkcie „*Obniżanie wsparcia w przypadku zmiany parametrów inwestycji*”.

1. Jeżeli z Protokołu, skorygowanego Protokołu lub Raportu sporządzonego w roku następującym po roku, w którym upłynęło zobowiązanie dotyczące utrzymania Inwestycji, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 4, , wynika, że Przedsiębiorca utrzymał mniej niż 360 miejsc pracy utworzonych w związku z Inwestycją, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, lub utrzymał Inwestycje o wartości niższej niż 1 120 342 500 PLN (słownie: jeden miliard sto dwadzieścia milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych), wówczas cała wypłacona w okresach wcześniejszych Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
2. Jeżeli z Protokołu, skorygowanego Protokołu lub Raportu sporządzonego w roku następującym po roku, w którym upłynęło zobowiązanie dotyczące utrzymania Inwestycji, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 4, wynika, że Przedsiębiorca utrzymał Inwestycję o wartości niższej 1 318 050 000 PLN (słownie: jeden miliard trzysta osiemnaście milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych) ale nie niższej niż 1 120 342 500 PLN (słownie: jeden miliard sto dwadzieścia milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych) lub utrzymał mniej niż 400 ale nie mniej niż 360 miejsc pracy utworzonych w związku z Inwestycją, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, wówczas kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 9.1 *Programu* w punkcie „*Obniżanie wsparcia w przypadku zmiany parametrów inwestycji*”. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
3. W celu usunięcia wątpliwości Strony uzgadniają, że standardowe, związane ze specyfiką produkcji czasowe przestoje, trwające nie dłużej niż łącznie 3 miesiące w danym roku kalendarzowym nie będą traktowane jako naruszenie obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w § 4 ust. 1.

**§ 6**

**MECHANIZM KOMPENSACYJNY**

1. Jeżeli z dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 11, wynika, że na dzień zakończenia Inwestycji, o którym mowa w § 4 ust. 1, łączna wartość kosztów kwalifikowanych Inwestycji wynosi co najmniej 1 318 050 000 PLN (słownie: jeden miliard trzysta osiemnaście milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz liczba utworzonych nowych miejsc pracy wynosi co najmniej 400, a suma wypłaconych Przedsiębiorcy części Pomocy, przeliczonych na EUR po kursie wymiany Narodowego Banku Polskiego z dnia płatności poszczególnych części Pomocy w latach 2019-2021, zwana dalej „Sumą Rocznych Kwot Pomocy Wypłaconej”, jest niższa od Kwoty Referencyjnej (Kwota Referencyjna liczona jest jako różnica między wartością Pomocy określonej w PLN w § 1 ust. 1 a wartością ewentualnych kwot Pomocy niewypłaconych Przedsiębiorcy na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2, przeliczona na EUR po Kursie Pierwotnym), wówczas:
2. jeśli Suma Rocznych Kwot Pomocy Wypłaconej stanowi mniej niż 100% ale nie mniej niż 95% Kwoty Referencyjnej, Minister nie jest zobowiązany do wypłaty Przedsiębiorcy różnicy między Sumą Rocznych Kwot Pomocy Wypłaconej a Kwotą Referencyjną;
3. jeśli Suma Rocznych Kwot Pomocy Wypłaconej stanowi mniej niż 95% Kwoty Referencyjnej, Minister wypłaci Przedsiębiorcy różnicę między Sumą Rocznych Kwot Pomocy Wypłaconej a Kwotą Referencyjną, ale nie więcej niż 10% kwoty 18 750 000 EUR (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy EUR).
4. Różnica wskazana w ust. 1 pkt 2 zostanie wypłacona przez Ministra w PLN, po przeliczeniu jej na PLN po Kursie Pierwotnym, w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia wartości różnicy, zgodnie z mechanizmem określonym w § 6 ust. 5. W żadnej sytuacji, kwota Pomocy otrzymanej przez Przedsiębiorcę nie może przekroczyć Kwoty Referencyjnej, ani kwoty 18 750 000 EUR (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy EUR).
5. Jeżeli Suma Rocznych Kwot Pomocy Wypłaconej jest wyższa niż Kwota Referencyjna, Przedsiębiorca zwróci Ministrowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych różnicę między Kwotą Referencyjną a Sumą Rocznych Kwot Pomocy Wypłaconej. Różnica ta będzie zwrócona w PLN, po przeliczeniu jej na PLN po Kursie Pierwotnym na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
6. W terminie 14 dni kalendarzowych po dokonaniu przez Ministra płatności ostatniej części Pomocy w 2021 r., Przedsiębiorca dokona oceny sytuacji i poinformuje Ministra, czy zachodzi sytuacja, w której niniejszy paragraf znajdzie zastosowanie. Jeżeli wystąpi konieczność zastosowania niniejszego paragrafu, Przedsiębiorca poinformuje Ministra o występującej różnicy między Sumą Rocznych Kwot Pomocy Wypłaconej a Kwotą Referencyjną.
7. Przykładowy model działania mechanizmu kompensacyjnego, o którym mowa w niniejszym paragrafie zawiera Załącznik Nr 6 do Umowy.

**§ 7**

**ZMIANY ORAZ ZASADY WYPOWIEDZENIA UMOWY**

1. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 oraz § 2 ust. 10 wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy, a także Załączników Nr 4 i 5, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez Strony.
2. Przedsiębiorca może wypowiedzieć Umowę w drodze pisemnego i zawierającego uzasadnienie wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni od daty wpływu właściwego oświadczenia do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju.
3. Minister może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Przedsiębiorca:
4. rozpoczął Inwestycję przed dniem złożenia Wniosku, o którym mowa w lit. C Preambuły;
5. zaprzestał Inwestycji, bądź nie utrzymuje, na zasadach przewidzianych   
   w Umowie, miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją Inwestycji lub kosztów kwalifikowanych Inwestycji przynajmniej na poziomie określonym w § 5 ust. 1, bądź realizuje Inwestycję w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub z naruszeniem prawa;
6. zaprzestał, w tym zawiesił, prowadzenia działalności gospodarczej w okresie obowiązywania Umowy;
7. zaprzestał, przez okres dłuższy niż 3 miesiące, prowadzenia w Jaworze (woj. dolnośląskie) działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie objętym wsparciem na podstawie Umowy;
8. w celu uzyskania Pomocy przedstawił fałszywe oświadczenia lub dokumenty, co zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym skazującym członka organu zarządzającego Przedsiębiorcy.
9. W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 i 3,   
   a także w § 2 ust. 4, Przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu całej uzyskanej Pomocy   
   w terminie 15 dni od dnia ustania obowiązywania Umowy, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Pomocy z budżetu państwa, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
10. W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz w § 2 ust. 4, Przedsiębiorcy nie przysługuje względem Ministra żadne roszczenie, w tym także o odszkodowanie.
11. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
12. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się zasady zawarte w Programie, ustawie o finansach publicznych oraz innych właściwych przepisach prawa.
13. Umowa została sporządzona w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; jeden egzemplarz dla Przedsiębiorcy, pozostałe dwa egzemplarze dla Ministra.
14. O ile umowa i prawo Unii Europejskiej nie stanowią wyraźnie inaczej, Umowa podlega prawu polskiemu.

**§ 8**

**SIŁA WYŻSZA**

1. Na potrzeby Umowy “Siła Wyższa” rozumiana będzie jako zdarzenie, które: (i) pozostaje poza kontrolą Strony, która została nią dotknięta; oraz (ii) czyni realizację przez Stronę wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy niemożliwą lub sprzeczną z przepisami prawa; oraz (iii) ma cechy zdarzenia zewnętrznego w stosunku do Strony, która jest nią dotknięta; oraz (iv) Strona, która została nią dotknięta działając z profesjonalną starannością nie mogła jej przewidzieć lub zapobiec ; oraz (v) którego konsekwencji nie można było uniknąć lub uchylić. Pod warunkiem, że spełnione zostaną wyżej wskazane przesłanki składające się na definicję generalną, Siłę Wyższą stanowią w szczególności niżej wymienione okoliczności:

a) wojna, mobilizacja, rebelia, rewolucja, powstanie, akt terroru, embargo lub zamieszki;

b) promieniowanie radioaktywne i skażenie radioaktywne wywołane takim promieniowaniem;

c) katastrofy naturalne takie jak trzęsienie ziemi, powódź lub pożar.

Strajki będą uznawane za Siłę Wyższą tylko jeżeli obejmują cały kraj, region lub całą branżę przemysłu i – w każdym przypadku – zostaną ogłoszone przez związki zawodowe szczebla krajowego, regionalnego i/lub branżowe.

Niezależnie od powyższego, zmiany sytuacji rynkowej, przepisów prawa oraz regulacji, jak również zmiany sytuacji finansowej Przedsiębiorcy nie stanowią Siły Wyższej. W szczególności Siły Wyższej nie stanowią jakiekolwiek przepisy prawa i regulacje wprowadzające ograniczenia w rejestracji lub wprowadzaniu do obrotu pojazdów wyposażonych w silniki spalinowe lub ograniczenia w emisjach wytwarzanych przez silniki spalinowe, lub też innych przepisów prawa, na mocy których producenci samochodów będą zobowiązani do stosowania innych systemów napędowych niż silniki spalinowe.

2. Informacja o wystąpieniu oraz o ustaniu występowania zdarzeń wywołanych Siłą Wyższą musi być niezwłocznie przekazana drugiej Stronie na piśmie najpóźniej w terminie 5 dni kalendarzowych od daty, w której Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej poweźmie wiedzę o zdarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą. Zdarzenie uznane za Siłę Wyższą przez jedną ze Stron nie będzie uznane przez drugą Stronę, jeżeli nie zostanie zachowana procedura pisemnego powiadomienia, o której mowa powyżej. Druga Strona uzna takie zdarzenie za Siłę Wyższą dopiero począwszy od daty przedstawienia pisemnej informacji o nim.

3. Wystąpienie Siły Wyższej zostanie potwierdzone przez organ właściwy w zakresie stwierdzania wystąpienia Siły Wyższej lub informacjami przekazanymi przez środki masowego przekazu, lub też na podstawie stosownych dokumentów potwierdzających wystąpienie Siły Wyższej.

4. Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej musi dowieść, że miało ono decydujący wpływ na możliwość realizacji przez Stronę zobowiązań wynikających z Umowy.

5. O ile inny termin nie zostanie uzgodniona przez Strony, najpóźniej w terminie 15 dni kalendarzowych od daty, w której druga Strona została powiadomiona o wystąpieniu Siły Wyższej, Strony spotkają się w celu ustalenia wspólnych działań mających na celu zminimalizowanie negatywnych efektów wystąpienia Siły Wyższej. Strony mogą, w szczególności, uzgodnić wydłużenie terminów przewidzianych w Umowie na realizację zobowiązań - włączając zobowiązania wymienione w § 1 ust. 1, § 3 lub § 4 Umowy – o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania Siły Wyższej. Rozwiązanie to będzie mogło znaleźć zastosowanie jedynie pod warunkiem, że w dyspozycji Ministra będą znajdować się środki budżetowe w wysokości niezbędnej dla realizacji jego zobowiązań w latach kalendarzowych, na które zobowiązania te zostały przesunięte.

6. Każda ze Stron podejmie rozsądne wysiłki w celu zminimalizowania wysokości strat, szkód i opóźnień mogących być następstwem działania Siły Wyższej.

7. O ile Strony inaczej nie postanowią, jak wskazano w ust. 5, Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej będzie realizować swoje zobowiązania wynikające z Umowy w stopniu uznanym za rozsądnie możliwy w ramach Umowy. Jeżeli Przedsiębiorca nie będzie mógł realizować swoich zobowiązań wynikających z Umowy w wyniku działania Siły Wyższej, Minister ma prawo zawiesić realizację części lub całości swoich zobowiązań, włączając w to zobowiązanie do wypłaty Pomocy. Przedsiębiorca jest świadom, że kwota Pomocy niewypłacona w danym roku nie zostanie mu wypłacona w latach następnych, chyba że niezbędne środki budżetowe znajdą się w dyspozycji Ministra.

8. Jeżeli Siła Wyższa trwa przez okres dłuższy niż 9 miesięcy, a Strony nie wypracowały żadnego polubownego rozwiązania, o którym mowa w ust. 5, każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę w dowolnym momencie, za pisemnym wypowiedzeniem z zachowaniem terminy wypowiedzenia wynoszącego o 14 dni kalendarzowych. W takim wypadku Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Pomocy otrzymanej przed wypowiedzeniem Umowy, a Minister nie jest zobowiązany do wypłaty niewypłaconej części Pomocy. Wypowiedzenie w tej sytuacji pozostaje bez wpływu na obowiązek zwrotu przez Przedsiębiorcę Pomocy wynikającej z przyczyn niezwiązanych z wystąpieniem Siły Wyższej.

**§ 9**

**WŁAŚCIWOŚĆ LEGISLACJI UNII EUROPEJSKIEJ**

1. Pomoc spełnia wszystkie warunki określone w Rozporządzeniu Komisji 651/2014,   
   w związku z czym nie wymaga zgody Komisji Europejskiej.
2. Minister poinformuje Komisję Europejską o udzieleniu Pomocy w ciągu 20 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Wzór takiego zawiadomienia stanowi Załącznik Nr 7 do Umowy.

**§ 10**

**OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY**

Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2026 r.

Załączniki do Umowy:

1. Pełnomocnictwo z dnia 29 marca 2016 r.
2. Informacja z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia 13 września 2016 r.
3. Ocena punktowa Inwestycji
4. Harmonogram realizacji Inwestycji
5. Wzór sprawozdania finansowo-rzeczowego
6. Przykład działania mechanizmu kompensacyjnego
7. Wzór zawiadomienia Komisji Europejskiej

|  |  |
| --- | --- |
| Minister Rozwoju:  Miejsce:  Data:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | W imieniu Mercedes Benz-Manufacturing Poland Sp. z o.o.:  Miejsce:  Data:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Dr. Andreas Schenkel, Prezes Zarządu  Miejsce:  Data:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Sebastian Schramm, Członek Zarządu |

**Załącznik Nr 3 do Umowy**

**Ocena punktowa Inwestycji**

Zgodnie z przyjętym systemem oceny projektów inwestycyjnych projekt **Daimler** uzyskał   
40 punktów na 45 możliwych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GRANT INWESTYCYJNY - PRODUKCYJNY | | |
| Kategoria | Punktacja | Maksimum |
| Koszt inwestycji na 1 pracownika | 15 | 15 |
| Kapitał ludzki | 6 | 10 |
| Lokalizacja | 15 | 15 |
| Inne czynniki\* | 4 | 5 |
| **SUMA** | **40** | **45** |
| Dopuszczalne wsparcie - % nakładów | 8% |  |
| Wsparcie podstawowe - % nakładów | 6,25% |  |
| Premia - inwestycja znacząca | 0% |  |
| Rekomendowane wsparcie - % nakładów | 6,25% | PLN |
| Wysokość grantu przed obniżeniem | 82 378 125 |  |
| Obniżenie - łączenie instrumentów | 0% |  |
| Rekomendowany grant | **82 378 125** | PLN |

\*Inne czynniki:

* + - innowacyjność procesowa i produktowa projektu.
    - planowana współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie praktyk i staży,
    - projekt zostanie zrealizowany zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie ochrony środowiska,
    - wysokie prawdopodobieństwo przyciągnięcia dostawców, jak   
      i realizacji kolejnych projektów przez firmę Daimler.

**Załącznik Nr 4 do Umowy**

**1. Harmonogram ponoszenia kosztów kwalifikowanych Inwestycji**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Od dnia rozpoczęcia Inwestycji do końca 2018 r.** | **2019** | **2020** | **Razem** |
| PLN | 219 675 000 | 439 350 000 | 659 025 000 | 1 318 050 000 |
| EUR | 50 000 000 | 100 000 000 | 150 000 000 | 300 000 000 |

**2. Zobowiązanie w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy do dnia 31 grudnia 2020 r.:** **400 nowych miejsc pracy**

Stan zatrudnienia u beneficjenta określany jest w przeliczeniu na pełne etaty.

**Do pracujących zalicza się:**

1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania) łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo;

2) właścicieli i współwłaścicieli zakładów (z wyłączeniem wspólników, którzy nie pracują w ramach realizowanej inwestycji, a wnoszą jedynie kapitał).

Do stanu zatrudnionych na podstawie stosunku pracy **nie zalicza się** osób korzystających   
w miesiącu sprawozdawczym z urlopów wychowawczych, z urlopów bezpłatnych   
w wymiarze powyżej 3 miesięcy (nieprzerwanie) oraz osób przebywających na świadczeniu rehabilitacyjnym, z wyjątkiem kobiet w ciąży korzystających z tego świadczenia, które należy traktować jak przebywających na zasiłku chorobowym, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, a także osób (uczniów) zatrudnionych na podstawie umowy   
o pracę w celu przygotowania zawodowego. Nie zalicza się również pracowników udostępnianych (zatrudnionych) przez agencję pracy tymczasowej oraz pracowników zatrudnionych na kontraktach, których umowa nie ma charakteru umowy o pracę.


Przy ocenie liczby miejsc pracy utworzonych przez beneficjenta w danym okresie brany będzie pod uwagę przyrost netto liczby miejsc pracy u beneficjenta, oznaczający liczbę miejsc pracy utworzonych w danym okresie, pomniejszoną o liczbę miejsc pracy zlikwidowanych   
w tym samym okresie.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik Nr 5 do Umowy** | | | | |  | |  | | | |  | | |
| **Sprawozdanie finansowo-rzeczowe** | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |  | | |
| 1. Koszty kwalifikowane Inwestycji poniesione od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia……… r. /Koszty kwalifikowane Inwestycji utrzymane  w ........ r.\* | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | |  | |  | | |
| Nr | Data dokumentu | | | Faktura nr (lub inny dokument poświadczający poniesienie kosztów) | | | | Przedmiot | | Wartość netto (PLN) | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | |  | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | |  | | | | |
| Razem w ……. r. | | | | | | | | | | PLN ………. | | | | |
|  |  | |  | | |  | | | |  | | | | |
|  |  | |  | | |  | | | |  | | | | |
| Razem w …….. r. | | | | | | | | | | PLN ………. | | | | |
| Koszty kwalifikowane Inwestycji poniesione/utrzymane razem\*: | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |  | |
|  | |  | | |  | |  | | | |  | |
| **2. Miejsca pracy utworzone i utrzymane** | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |  | |
|  | |  | | |  | |  | | | |  | |
| **Miesiąc/Rok** | | | | | **Liczba miejsc pracy utworzonych netto (liczba miejsc pracy utworzonych minus liczba miejsc pracy zlikwidowanych)** | | | | **Liczba miejsc pracy narastająco na ostatni dzień miesiąca** | |  | |
|  | | | | |  | | | |  | |  | |
|  | | | | |  | | | |  | |  | |
|  | | | | |  | | | |  | |  | |
| **Przeciętne zatrudnienie ............. r.: .........................** | | | | | **X** | | | | **X** | |  | |
|  | |  | | |  | |  | | | |  | |
|  | |  | | |  | |  | | | |  | |
|  | |  | | |  | |  | | | |  | |

\* niewłaściwe skreślić**Załącznik Nr 7 do Umowy**

**INFORMACJE DOTYCZĄCE POMOCY PAŃSTWA WYŁĄCZONEJ NA WARUNKACH ROZPORZĄDZENIA 651/2014**

**CZĘŚĆ I**





**CZĘŚĆ II**

**Proszę wskazać, który przepis ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych ma zastosowanie do danego środka pomocy.**

