| Nazwa dokumentu: Archiwum Dokumentów Elektronicznych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MIiR | Pkt. 3. Postęp rzeczowy | W tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” podano datę 2021-06-30 jako termin osiągnięcia poniższych wskaźników produktu, tj.: - Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym; - Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety; - Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni. Jest to data wykraczająca o 1 rok od daty zakończenia realizacji projektu. Data zakończenia projektu (podana | W tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”, w kolumnie „Planowany termin osiągnięcia” w przypadku wskaźników produktu należy podać datę zakończenia realizacji projektu (najpóźniej), tj. 2020-06-30. Proszę o korektę podanego terminu realizacji wymienionych wskaźników. |
| Odniesienie NDAP |  |  | Wskazane w tabeli wskaźniki są zgodne z podpisanym porozumieniem i zostały – po uwadze MIiR do raportu za I kwartał 2019 r. - zaktualizowane aneksem nr 2 do porozumienia (zmiana wartości i terminu osiągnięcia z 2025 r. na 2021). Wskazane w aneksie wartości wskaźników są zgodne ze Studium Wykonalności i złożonym wnioskiem (stan na 12 miesięcy od daty zakończenia projektu). Po aktualnej uwadze MIiR NDAP skontaktował się z opiekunem projektu w CPPC i obecnie prowadzone są ustalenia co do dalszych działań koniecznych do podjęcia aby zarówno wartości wskaźników jak i daty ich osiągnięcia były poprawne. Do czasu podjęcia ostatecznych rozstrzygnięć zmiany wskazane przez MIiR nie mogą zostać wprowadzone. Proponujemy pozostawienie tych wartości w raporcie za II kw. 2019 jako obecnie zgodnych z porozumieniem – po dokonaniu ostatecznych ustaleń poprawione wartości wskaźników i daty zostaną uwzględnione przez NDAP w kolejnym raporcie za III kwartał 2019. |  |